**ПЛАН**

мероприятий по зимней уборке автомобильных дорог

находящихся в оперативном управлении МБУ "Чистый город"

на период с **28 марта** по  **3 апреля 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Виды работ** | **Технологические операции** | **Время и место проведения** | **Привлекаемая авто и спец техника, кол-во** | **Ответственное лицо** | **Отметка о выполнении****с указанием объема выполненных работ (м.куб., кв.м.)** |
| **28 марта 2015 года** |
| 1 | Мероприятия по устранению зимней скользкостью и наледи | Разбрасывание песка на проезжей части с помощью МКДУ | 4.00 – 6.00 | Фронтальный погрузчикПескоразбрасыватель (МКДУ) | Кубеков Т.Х. |  |
| **29 мата 2015 года** |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снегаФормирование и уборка снежных валовПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00улицы:Южная;60 лет СССР; Меньшикова; Заводская;Мира.Пер. Брусничный. | Автогрейдер – 1,Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5  | Кубеков Т.Х. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снегаФормирование и уборка снежных валовПогрузка снегаВывоз снега  |  |  | Кубеков Т.Х. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снегаФормирование и уборка снежных валовПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00Меньшикова 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 10б, 12.Рыбников 15, 30а, 28, 55а.Ленина 21а, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 53, 54, 54а, 55, 56, 56а, |  | Кубеков Т.Х. |  |
| **30 марта 2015 года** |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снегаФормирование и уборка снежных валовПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00Южная, Пустоозерская,Явтысого,Бондарная,Мурманская,Новый поселок,Совхоз,Сахалин.с 19.00Южная, Пустоозерская,Явтысого. | Фронтальный погрузчик - 2, Автосамосвал - 4,Т - 150К,МКДУ.  Фронтальный погрузчик – 1,Автосамосвал - 4  | Кубеков Т.Х. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снегаФормирование и уборка снежных валовПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00Центральные улицы | МКСМ – 2 | Кубеков Т.Х. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снегаФормирование и уборка снежных валовПогрузка снегаВывоз снега  | Южная, Пустоозерская,Явтысого. |  | Кубеков Т.Х. |  |
| **31 марта 2015 года** |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снегаФормирование и уборка снежных валовПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00Проезд Торговый,ул. Печорская,ул. Лесная. с 19.00Проезд Торговый,ул. Печорская,ул. Лесная.  | Автогрейдер – 1,Фронтальный погрузчик - 2, Автосамосвал - 5  | Кубеков Т.Х. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снегаФормирование и уборка снежных валовПогрузка снегаВывоз снега  | Центральные улицы | МКСМ – 2 | Кубеков Т.Х. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снегаФормирование и уборка снежных валовПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00ул. Ленина 27, 27а, 27б. |  |  |  |
| **1 апреля 2015 года** |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снегаФормирование и уборка снежных валовПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00Качгортс 19.00Качгорт | Автогрейдер – 1,Фронтальный погрузчик - 2, Автосамосвал - 5 Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5  | Кубеков Т.Х. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снегаФормирование и уборка снежных валовПогрузка снегаВывоз снега  | Центральные улицы | МКСМ – 2 | Кубеков Т.Х. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снегаФормирование и уборка снежных валовПогрузка снегаВывоз снега  | Качгорт |  | Кубеков Т.Х. |  |
| **2 апреля 2015 года** |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снегаФормирование и уборка снежных валовПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00Качгортс 19.00 Качгорт | Автогрейдер – 1,Фронтальный погрузчик - 2, Автосамосвал – 5Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5  | Кубеков Т.Х. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снегаФормирование и уборка снежных валовПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00 центральные улицы | МКСМ – 2 | Кубеков Т.Х. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снегаФормирование и уборка снежных валовПогрузка снегаВывоз снега  | Качгорт |  | Кубеков Т.Х. |  |
| **3 апреля 2015 года** |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снегаФормирование и уборка снежных валовПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00Сахалинс 19.00 Сахалин | Автогрейдер – 1,Фронтальный погрузчик - 2, Автосамосвал – 5Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5  | Кубеков Т.Х. |  |
|  | Содержание тротуаров | Очистка от снегаФормирование и уборка снежных валовПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00 центральные улицы | МКСМ – 2 | Кубеков Т.Х. |  |
|  | Содержание междворовых территорий | Очистка от снегаФормирование и уборка снежных валовПогрузка снегаВывоз снега  | Сахалин |  | Кубеков Т.Х. |  |

\* дежурная спецтехника Т150К (для экстренных случаев)