**ПЛАН**

мероприятий по уборке автомобильных дорог

находящихся в оперативном управлении МБУ "Чистый город"

на период с **4 апреля** по **10 апреля 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Виды работ** | **Технологические операции** | **Время и место проведения** | **Привлекаемая авто и спец техника, кол-во** | **Ответственное лицо** | **Отметка о выполнении****с указанием объема выполненных работ (м.куб., кв.м.)** |
| **4 апреля 2015 года** |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00Новый поселок | Автогрейдер – 1,МКДУ-1,Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5  | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00 центральные улицы | МКСМ - 3 | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00Новый поселок | Фронтальный погрузчик, Автосамосвалы подрядчиков.  | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| **5 апреля 2015 года** |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00Новый поселок | Автогрейдер – 1,МКДУ-1,Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5  | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00 центральные улицы | МКСМ - 3 | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00 центральные улицы | Фронтальный погрузчик, Автосамосвалы подрядчиков.  | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| **6 апреля 2015 года** |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00Лесозаводс 19.00улицы:Пустоозерская;Южная;Пионерская;проезд Торговый;Ленина. | Автогрейдер – 1,МКДУ-1,Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5  | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00 центральные улицы | МКСМ - 2 | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00Южная 16, 18, 20, 22, 24, 26. | Фронтальный погрузчик, Автосамосвалы подрядчиков.  | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| **7 апреля 2015 года** |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00Мирныйс 19.00улицы:Речная;Морская;Набережная;Юбилейная 43 -61. | Автогрейдер – 1,МКДУ-1,Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5  | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00 центральные улицы | МКСМ-3 | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00 центральные улицы | Фронтальный погрузчик, Автосамосвалы подрядчиков.  | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| **8 апреля 2015 года** |  |  |  | МКСМ-2 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00Мирныйс 19.00улицы: Ненецкая;Полярная;Оленная;им. Чернова;Тыко Вылка. | Автогрейдер – 1,МКДУ-1,Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5  | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00 центральные улицы | МКСМ-3 | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00 центральные улицы | Фронтальный погрузчик, Автосамосвалы подрядчиков.  | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| **9 апреля 2015 года** |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00Бондаркас 19.00улицы: пер. Рыбацкий;60 лет СССР;Меньшикова;Рыбников;Студенческая. | Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 2  | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00 центральные улицы | МКСМ-3 | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00 центральные улицы | Фронтальный погрузчик, Автосамосвалы подрядчиков.  | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| **10 апреля 2015 года** |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00Захребеткас 19.00 улицы:Сапрыгина,Портовая. | Автогрейдер – 1,МКДУ-1,Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5  | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00 центральные улицы | МКСМ - 3 | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00 центральные улицы | Фронтальный погрузчик, Автосамосвалы подрядчиков.  | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |

\* дежурная спецтехника Т150К (для экстренных случаев)