**ПЛАН**

мероприятий по уборке автомобильных дорог

находящихся в оперативном управлении МБУ "Чистый город"

на период с **4 апреля** по **10 апреля 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Виды работ** | **Технологические операции** | **Время и место проведения** | **Привлекаемая авто и спец техника, кол-во** | **Ответственное лицо** | **Отметка о выполнении**  **с указанием объема выполненных работ (м.куб., кв.м.)** |
| **4 апреля 2015 года** | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Новый поселок | Автогрейдер – 1,  МКДУ-1,  Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5 | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  центральные улицы | МКСМ - 3 | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Новый поселок | Фронтальный погрузчик, Автосамосвалы подрядчиков. | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| **5 апреля 2015 года** | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Новый поселок | Автогрейдер – 1,  МКДУ-1,  Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5 | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  центральные улицы | МКСМ - 3 | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  центральные улицы | Фронтальный погрузчик, Автосамосвалы подрядчиков. | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| **6 апреля 2015 года** | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Лесозавод  с 19.00  улицы:  Пустоозерская;  Южная;  Пионерская;  проезд Торговый;  Ленина. | Автогрейдер – 1,  МКДУ-1,  Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5 | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  центральные улицы | МКСМ - 2 | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Южная 16, 18, 20, 22, 24, 26. | Фронтальный погрузчик, Автосамосвалы подрядчиков. | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| **7 апреля 2015 года** | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Мирный  с 19.00  улицы:  Речная;  Морская;  Набережная;  Юбилейная 43 -61. | Автогрейдер – 1,  МКДУ-1,  Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5 | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  центральные улицы | МКСМ-3 | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  центральные улицы | Фронтальный погрузчик, Автосамосвалы подрядчиков. | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| **8 апреля 2015 года** | | | | | | |  |  |  | МКСМ-2 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Мирный  с 19.00  улицы:  Ненецкая;  Полярная;  Оленная;  им. Чернова;  Тыко Вылка. | Автогрейдер – 1,  МКДУ-1,  Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5 | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  центральные улицы | МКСМ-3 | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  центральные улицы | Фронтальный погрузчик, Автосамосвалы подрядчиков. | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| **9 апреля 2015 года** | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Бондарка  с 19.00  улицы:  пер. Рыбацкий;  60 лет СССР;  Меньшикова;  Рыбников;  Студенческая. | Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 2 | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  центральные улицы | МКСМ-3 | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  центральные улицы | Фронтальный погрузчик, Автосамосвалы подрядчиков. | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| **10 апреля 2015 года** | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Захребетка  с 19.00  улицы:  Сапрыгина,  Портовая. | Автогрейдер – 1,  МКДУ-1,  Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5 | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  центральные улицы | МКСМ - 3 | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  центральные улицы | Фронтальный погрузчик, Автосамосвалы подрядчиков. | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |

\* дежурная спецтехника Т150К (для экстренных случаев)