

**Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |  | 12.2015 |  | 1664 |

от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Энергосбережение и энергоэффективность", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город "Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2424

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.07.2013 № 1496 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 29.12.2015 № 176-р "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар на 2016 год", Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Энергосбережение и энергоэффективность", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город "Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2424 (в ред. от 01.12.2015 № 1385), (далее – Программа) следующие изменения:
   1. В Паспорте Программы раздел "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники  финансирования  муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 316 147,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2014 год – 6 339,2 тыс. руб.  2015 год – 1 607,7 тыс. руб.  2016 год – 1 134,6 тыс. руб.  2017 год – 2 865,6 тыс. руб.  2018 год – 163 136,9 тыс. руб.  2019 год – 98 982,6 тыс. руб.  2020 год – 42 080,5 тыс. руб.  Из них:  средства окружного бюджета – 303 532,9 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 6 148,8 тыс. руб.  2015 год – 0,0 тыс. руб.  2016 год – 0,0 тыс. руб.  2017 год – 2 310,0 тыс. руб.  2018 год – 158 242,9 тыс. руб.  2019 год – 96 013,1 тыс. руб.  2020 год – 40 818,1 тыс. руб.  средства муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" –  12 614,2,0 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 190,4 тыс. руб.  2015 год – 1 607,7 тыс. руб.  2016 год – 1 134,6 тыс. руб.  2017 год – 555,6 тыс. руб.  2018 год – 4 894,0 тыс. руб.  2019 год – 2 969,5 тыс. руб.  2020 год – 1 262,4 тыс. руб. |

"

* 1. Абзац 2 Раздела 2 Программы "Цели, задачи реализации Программы" изложить в новой редакции:

"Достижение указанной цели возможно путем решения следующих задач:

- снижение потребления энергоресурсов в жилищном фонде, организациях с участием муниципального образования, транспортном комплексе;

- выявление возможности энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- снижение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг в отдельных бюджетных учреждениях;

- переход на эксплуатацию общественного транспорта муниципальным предприятием "Нарьян-Марское АТП" на газомоторное топливо.".

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава МО "Городской округ**  **"Город Нарьян-Мар"** | **Т.В.Федорова** |

Приложение 1

к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 31.12.2015 № 1664

"Приложение № 2

к муниципальной программе

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Энергосбережение и энергоэффективность"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  "Энергосбережение и энергоэффективность"  Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | | | | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и энергоэффективность" | всего, в т.ч. | 316 147,1 | 6 339,2 | 1 607,7 | 1 134,6 | 2 865,6 | 163 136,9 | 98 982,6 | 42 080,5 |
| окружной бюджет | 303 532,9 | 6 148,8 | 0,0 | 0,0 | 2 310,0 | 158 242,9 | 96 013,1 | 40 818,1 |
| городской бюджет | 12 614,2 | 190,4 | 1 607,7 | 1 134,6 | 555,6 | 4 894,0 | 2 969,5 | 1 262,4 |

"

Приложение 2

к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 31.12.2015 № 1664

"Приложение № 3

к муниципальной программе

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Энергосбережение и энергоэффективность"

Перечень

мероприятий муниципальной программы

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Энергосбережение и энергоэффективность".

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **1.Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда** | **Итого по направлению, в.т.ч.** | **4 723,2** | **4 723,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **окружной бюджет** | **4 581,4** | **4 581,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **городской бюджет** | **141,8** | **141,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1. | Проведение энергетического обследования многоквартирных домов на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | итого, в т.ч.: | 1 565,1 | 1 565,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 1 518,1 | 1 518,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 47,0 | 47,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города | итого, в т.ч.: | 3 158,1 | 3 158,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 3 063,3 | 3 063,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 94,8 | 94,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций** | **Итого по направлению, в.т.ч.** | **311 423,9** | **1 616,0** | **1 607,7** | **1 134,6** | **2 865,6** | **163 136,9** | **98 982,6** | **42 080,5** |
| **окружной бюджет** | **298 951,5** | **1 567,4** | **0,0** | **0,0** | **2 310,0** | **158 242,9** | **96 013,1** | **40 818,1** |
| **городской бюджет** | **12 472,4** | **48,6** | **1 607,7** | **1 134,6** | **555,6** | **4 894,0** | **2 969,5** | **1 262,4** |
| 2.1. | Перевод на автоматизированный цикл работы объектов, с разработкой ПСД | итого, в т.ч.: | 8 567,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 381,4 | 6 185,6 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 8 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 310,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 257,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,4 | 185,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Реконструкция котельных, с разработкой ПСД, в том числе: | итого, в т.ч.: | 261 795,1 | 808,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119 924,0 | 98 982,6 | 42 080,5 |
| окружной бюджет | 253 941,3 | 783,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116 326,4 | 96 013,1 | 40 818,1 |
| городской бюджет | 7 853,8 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 597,6 | 2 969,5 | 1 262,4 |
| 2.2.1. | Разработка ПСД на реконструкцию объекта "Котельная № 9 по ул. Ленина, 4А" | итого, в т.ч.: | 808,0 | 808,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 783,7 | 783,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| городской бюджет | 24,3 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Приобретение автобусов на газомоторном топливе (5 шт.) | итого, в т.ч.: | 37 027,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 027,3 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 35 916,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 916,5 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1 110,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 110,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Устройство автономного отопления с подключением газового отопительного котла в бане № 3 по ул. 60 лет СССР в г. Нарьян-Маре, с разработкой ПСД | городской бюджет | 484,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 484,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Разработка ПСД на техническое перевооружение котельной мощностью 2,7 МВт по ул. Юбилейной, 22 в г. Нарьян-Маре | городской бюджет | 473.1 | 0,0 | 473,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Приобретение печей для бани № 2 | городской бюджет | 2 269,2 | 0,0 | 1 134,6 | 1 134,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всего по программе, в т.ч.,** | | **316 147,1** | **6 339,2** | **1 607,7** | **1 134,6** | **2 865,6** | **163 136,9** | **98 982,6** | **42 080,5** |
|  | **окружной бюджет** | | **303 532,9** | **6 148,8** | **0,0** | **0,0** | **2 310,0** | **158 242,9** | **96 013,1** | **40 818,1** |
|  | **городской бюджет** | | **12 614,2** | **190,4** | **1 607,7** | **1 134,6** | **555,6** | **4 894,0** | **2 969,5** | **1 262,4** |

"