**ОТЧЕТ**

**о реализации инициативного проекта   
"Благоустройство проезжей части дворовой территории МКД № 16   
по ул. 60-летия Октября в г. Нарьян-Маре"**

**по состоянию на 07 июня 2023 г.**

Наименование проекта: "Благоустройство проезжей части дворовой территории МКД № 16 по ул. 60-летия Октября в г. Нарьян-Маре".

Муниципальное образование: городской округ "Город Нарьян-Мар".

Размер средств на реализацию инициативного проекта составляет 598 481,75 рублей, из них:

- из бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" – 501 025,57 руб.;

- объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта,   
в том числе объем средств граждан и (или) юридических лиц, и (или) индивидуальных предпринимателей: 16000 руб. – средства граждан;

- объем не денежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе не денежный вклад граждан и (или) юридических лиц, и (или) индивидуальных предпринимателей (добровольное имущественное и (или) трудовое участие):

– 53 301,1 руб. – добровольное трудовое и имущественное участие граждан;

– 28 155,08 руб. – добровольное трудовое и имущественное участие управляющей организации.

Инициативный проект рассмотрен и поддержан комиссией по рассмотрению инициативных проектов 31.03.2023 года (протокол № 1/2023 от 31.03.2023).

Инициативный проект поддержан Администрацией муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (распоряжение от 04.04.2023 № 182-р).

Документы и материалы по инициативному проекту "Благоустройство проезжей части дворовой территории МКД № 16 по ул. 60-летия Октября   
в г. Нарьян-Маре" переданы в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" для его реализации.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" подготовлена и утверждена бюджетная заявка, техническое задание для проведения процедуры определения подрядчика.

По состоянию на 07.06.2023 года необходимые документы и материалы переданы в МКУ "Управление городского хозяйства города Нарьян-Мара"   
для осуществления проведения процедуры определения подрядчика для реализации мероприятий, предусмотренных инициативным проектом "Благоустройство проезжей части дворовой территории МКД № 16 по ул. 60-летия Октября   
в г. Нарьян-Маре".