

**Администрация муниципального образования  
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30.12.2019 | № | 1014-р |

|  |
| --- |
| Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2020 год |

В соответствии с решениями Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"   
от 12.12.2019 № 25-р, от 26.12.2019 № 40-р "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 10.07.2018 № 453   
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", на основании постановления Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 31.08.2018 № 587 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар":

1. Утвердить план реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2020 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава города Нарьян-Мара** | **О.О. Белак** |

Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 30.12.2019 № 1014-р

План

реализации муниципальной программы

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2020 год

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) | Планируемый срок проведения торгов  (в случае необходимости) | Срок начала реализации  мероприятия | Срок  окончания реализации  мероприятия | Ожидаемый результат | Финансирование текущего года,  тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. "Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан" | | | | | | |
| * 1. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания |  | Х | Х | Х | Х | 1 400,0 |
| 1.1.1. Снос жилищного фонда, непригодного для проживания | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 1 400,0 |
| 1.1.2. Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 0,0 |
| 1.1.3. Софинансирование расходных обязательств на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 0,0 |
| Проведение мероприятий по сносу, домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | январь | март | Разработка проектов организации работ по сносу жилых домов | 1 400,0 |
| 1.2. Основное мероприятие: Повышение качества содержания жилищного фонда |  | Х | Х | Х | Х | 13 582,3 |
| 1.2.1. Субсидии на компенсацию расходов, связанных с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых домов на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 12 223,6 |
| Компенсация расходов, связанных с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных ям | Управление жилищно-коммунального хозяйства | не требуется | январь | декабрь | Вывоз стоков из септиков и выгребных ям жилых домов по доступным для населения ценам, сдерживание роста совокупного фактического размера платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги | 12 223,6 |
| 1.2.2. Субсидии на компенсацию расходов, связанных с водоотведением в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 1 358,7 |
| Компенсация расходов, связанных с водоотведением в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям | Управление жилищно-коммунального хозяйства | не требуется | январь | декабрь | Сдерживание роста совокупного фактического размера платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги путем возмещения разницы между экономически обоснованными тарифами на водоотведение в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям и регулируемыми тарифами на размещение сточных вод, установленными Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 1 358,7 |
| 1.3. Основное мероприятие: Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами |  | Х | Х | Х | Х | 31 379,1 |
| 1.3.1. Субсидии на компенсацию недополученных доходов при оказании населению услуг общественных бань на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 31 379,1 |
| Компенсация недополученных доходов при оказании населению услуг общественных бань | Управление жилищно-коммунального хозяйства | не требуется | январь | декабрь | Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг общественных бань, организациям, оказывающим указанные услуги на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 31 379,1 |
| Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа "Город Нарьян-Мар" | | | | | | |
| 2.1. Основное мероприятие: Мероприятия в сфере обеспечения общественного порядка, профилактика терроризма, экстремизма |  | Х | Х | Х | Х | 820,0 |
| 2.1.1. Обеспечение общественного порядка, профилактики терроризма, экстремизма | Отдел ГО и ЧС | Х | Х | Х | Х | 820,0 |
| Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке действия  при совершении в отношении них правонарушений, а также печатных изданий, направленных на противодействие идеологии терроризма и экстремизма | Отдел ГО и ЧС | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | апрель | декабрь | Повышение уровня информированности населения о мерах безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций любого характера, в том числе террористической  и экстремистской направленности | 50,0 |
| Денежное поощрение членам народной дружины МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", участвующим в охране общественного порядка | Отдел ГО и ЧС | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | апрель | декабрь | повышение уровня мотивации населения при поддержании общественного порядка и профилактике ЧС | 770,0 |
| 2.2. Основное мероприятие: Мероприятия в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |  | Х | Х | Х | Х | 11 537,0 |
| 2.2.1. Обеспечение противопаводковых мероприятий | Отдел ГО и ЧС | Х | Х | Х | Х | 765,0 |
| Выполнение работ по разработке (выравниванию) песка с целью защиты г. Нарьян-Мара от затопления паводковыми водами | Отдел ГО и ЧС | февраль | март | июль | Защита территории города от затопления паводковыми водами | 700,0 |
| Осуществление закупок (услуг) по сбору гидрометеорологической информации в период весеннего половодья | Отдел ГО и ЧС | апрель | апрель | июль | Владение гидрометеорологической информацией в период весеннего половодья | 65,00 |
| 2.2.2. Мероприятие по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Отдел ГО и ЧС | Х | Х | Х | Х | 850,0 |
| Осуществление закупок (услуг), предоставляемых предприятиями и организациями для предупреждения и ликвидации последствий ЧС | Отдел ГО и ЧС | в течение года  (в соответствии с планом-графиком) | март | декабрь | Готовность предприятий и /или организаций для предупреждения и ликвидации последствий ЧС | 250,0 |
| Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС | Отдел ГО и ЧС | в течение года  (в соответствии с планом-графиком) | март | декабрь | Наличие резерва ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС | 500,0 |
| Организация обучения неработающего населения основам гражданской обороны | Отдел ГО и ЧС | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | март | декабрь | Повышение знаний основ гражданской защиты для неработающего населения | 100,0 |
| 2.2.3. Обеспечение пожарной безопасности | Отдел ГО и ЧС | Х | Х | Х | Х | 9 922,0 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Отдел ГО и ЧС, МБУ "Чистый город" | не требуется | январь | май | Готовность первичных мер пожаротушения к ЧС | 8 422,0 |
| Капитальный ремонт пожарных водоемов | Отдел ГО и ЧС, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | в течение года  (в соответствии с планом-графиком) | июнь | сентябрь | Приведение пожарных водоёмов  в нормативное состояние | 1 500,0 |
| Подпрограмма 3. "Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных дорог местного значения и доступности общественных транспортных услуг | | | | | | |
| 3.1. Основное мероприятие: Обеспечение доступности автомобильного транспорта общего пользования для населения МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |  | Х | Х | Х | Х | 56 084,9 |
| 3.1.1.Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Управление жилищно-коммунального хозяйства | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | январь | декабрь | Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом  по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах | 56 084,9 |
| 3.2. Основное мероприятие: Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения |  | Х | Х | Х | Х | 51 828,8 |
| 3.2.1. Содержание объектов дорожного хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 51 828,8 |
| Уборка территории и аналогичная деятельность | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | не требуется | январь | декабрь | Приведение автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе  в соответствие с нормативными требованиями | 51 828,8 |
| 3.3. Основное мероприятие: Обеспечение условий для приведения улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры города в соответствие со стандартами качества и требованиями безопасной эксплуатации |  | Х | Х | Х | Х | 25 157,4 |
| 3.3.1. Приобретение техники для обеспечения содержания улично-дорожной сети автомобильных дорог местного значения  г. Нарьян-Мара | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 6 737,6 |
| Лизинг | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | январь | декабрь | Приобретение техники для муниципальных предприятий | 6 737,6 |
| 3.3.2. Приведение улично-дорожной сети и пешеходных переходов в нормативное состояние | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 18 419,8 |
| Устройство автомобильной стоянки в районе детского сада "Ромашка" по ул. им. В.В. Сущинского в г. Нарьян-Маре | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 10 609,7 |
| Ремонт междворовых проездов  в г. Нарьян-Маре | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 7 810,1 |
| 3.4. Региональный проект Ненецкого автономного округа "Дорожная сеть" |  | Х | Х | Х | Х | 88 834,9 |
| 3.4.1. Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 87 946,4 |
| 3.4.2. Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 888,5 |
| Реконструкция ул. Авиаторов  в г. Нарьян-Маре (1 этап) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | Заключен МК | январь | декабрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 38 514,3 |
| Реконструкция ул. Полярная в г. Нарьян-Маре | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | Заключен МК | январь | декабрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 50 320,6 |
| Подпрограмма 4.  "Обеспечение предоставления качественных услуг потребителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем на территории муниципального образования" | | | | | | |
| 4.1. Основное мероприятие: Региональный проект Ненецкого автономного округа "Чистая вода" |  | Х | Х | Х | Х | 13 171,3 |
| 4.1.1. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 13 171,3 |
| Реконструкция водовода  в г. Нарьян-Маре | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Мероприятие будет реализовываться в рамках МП "Повышение качества водоснабжения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 13 171,3 |
| Подпрограмма 5  "Обеспечение комфортных условий проживания на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | | | | | | |
| 5.1. Основное мероприятие: Обеспечение условий для благоприятного проживания и отдыха жителей муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |  | Х | Х | Х | Х | 76 752,6 |
| 5.1.1. Организация освещения улиц | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | не требуется | январь | декабрь | Отсутствие неустранённых письменных жалоб и предписаний контролирующих организаций по содержанию муниципальных объектов | 21 878,2 |
| 5.1.2.Уборка территории и аналогичная деятельность | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | Х | Х | Х | Х | 35 062,2 |
| Уборка территории и аналогичная деятельность | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | Х | Х | Х | Х | 35 062,2 |
| Санитарное содержание и обустройство территории спортивно-игровых площадок | Управление жилищно-коммунального хозяйства,  МБУ "Чистый город" | не требуется | январь | декабрь | Отсутствие не устранённых в нормативные сроки письменных жалоб и предписаний контролирующих организаций по содержанию территории спортивно-игровых площадок | 6 376,3 |
| Санитарное содержание территории пешеходной зоны | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | не требуется | январь | декабрь | Отсутствие не устранённых в нормативные сроки письменных жалоб и предписаний контролирующих организаций  по содержанию территории пешеходной зоны | 20 616,4 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | не требуется | январь | декабрь | Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 1 192,1 |
| Санитарное содержание междворовых проездов | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | не требуется | январь | декабрь | Отсутствие не устранённых в нормативные сроки письменных жалоб и предписаний контролирующих организаций  по содержанию междворовых проездов | 6 877,4 |
| 5.1.3. Организация мероприятий | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | не требуется | январь | декабрь | Отсутствие письменных жалоб на организацию мероприятий | 1 293,4 |
| 5.1.4. Организация благоустройства и озеленения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 13 811,6 |
| Организация благоустройства и озеленения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | не требуется | январь | декабрь | Отсутствие письменных жалоб на качество выполнения работ по благоустройству и озеленению | 13 811,6 |
| 5.1.5. Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 3 494,6 |
| Оплата труда работников, принятых на временные работы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | не требуется | май | октябрь |  | 3 494,6 |
| 5.2. Основное мероприятие: Организация ритуальных услуг и обеспечение работ по благоустройству и содержанию общественных мест захоронения на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар |  | Х | Х | Х | Х | 11 411,6 |
| 5.2.1. Софинансирование содержания мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооружённых конфликтов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 300,0 |
| 5.2.2. Содержание мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооружённых конфликтов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 9,3 |
| Содержание мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооружённых конфликтов | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | февраль | декабрь | Отсутствие заброшенных мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооружённых конфликтов | 309,3 |
| 5.2.3. Организация и содержание мест захоронения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | не требуется | январь | декабрь | Отсутствие письменных жалоб на проведение работ по содержанию мест захоронения | 9 273,3 |
| 5.2.4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ "Чистый город" | не требуется | январь | декабрь | Отсутствие письменных жалоб на организацию ритуальных услуг и проведение работ по содержанию мест захоронения | 1 829,0 |
| Подпрограмма 6 "Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан, проживающих  в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | | | | | | |
| 6.1. Основное мероприятие: Компенсационные выплаты гражданам, являющимся заемщиками ипотечных кредитов на приобретение (строительство) жилья |  | Х | Х | Х | Х | 827,4 |
| 6.1.1. Жилищные компенсационные выплаты по оплате процентов за пользование кредитом на приобретение (строительство) жилья | Управление Э и ИР | не требуется | январь | декабрь | Повышение качества жилищных условий | 827,4 |
| 6.2. Основное мероприятие: Создание в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными |  | Х | Х | Х | Х | 13 535,3 |
| 6.2.1. Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными | УМИ и ЗО,  МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | не требуется | январь | декабрь | Повышение качества жилищных условий | 13 535,3 |
| Итого |  |  |  |  |  | 396 322,6 |