

**Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | 04.2017 |  | 476 |

от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город "Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2420

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.07.2013 № 1496 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении [правил](#P30) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 22.02.2017 № 332-р "О внесении изменений в решение "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2420 (в ред. от 30.01.2017 № 115), (далее – Программа) согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава МО "Городской округ**  **"Город Нарьян-Мар"** | **О.О.Белак** |

Приложение

к постановлению Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 21.04.2017 № 476

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

"БЛАГОУСТРОЙСТВО"

1. В Паспорте Программы:
   1. В табличной части разделы "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" и "Целевые показатели муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы 1 146 082,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 106 362,0 тыс. рублей;  2015 год – 180 311,7 тыс. рублей;  2016 год – 137 393,6 тыс. рублей;  2017 год – 204 709,9 тыс. рублей;  2018 год – 75 687,1 тыс. рублей;  2019 год – 75 687,1 тыс. рублей;  2020 год – 365 930,8 тыс. рублей;  в том числе:  - средства окружного бюджета:  2017 год – 82 978,6 тыс. рублей;  - средства городского бюджета – 1 063 1803,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 106 362,0 тыс. рублей;  2015 год – 180 311,7 тыс. рублей;  2016 год – 137 393,6 тыс. рублей;  2017 год – 121 731,3 тыс. рублей;  2018 год – 75 687,1 тыс. рублей;  2019 год – 75 687,1 тыс. рублей;  2020 год – 365 930,8 тыс. рублей. |
| Целевые показатели муниципальной программы | Площадь тротуаров.  Протяженность сетей уличного освещения.  Количество благоустроенных дворовых территорий, в т. числе в рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской среды".  Количество детских площадок, соответствующих требованиям безопасности.  Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.  Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан.  Количество благоустроенных мест массового отдыха (городских парков). |

".

* 1. Текстовую часть дополнить разделом 7 следующего содержания:

"7. Реализация приоритетного проекта "Формирование современной городской среды"

7.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек для отдыха;

- установка урн для мусора.

Нормативная стоимость (ориентировочные единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ, приведена в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ, входящие в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Стоимость работ,  руб. с НДС |
| 1 | Замена бортового камня | 1 м.п. | 3 306,27 |
| 2 | Ремонт дворового проезда с гравийным покрытием | 1 м2 | 309,55 |
| 3 | Ремонт дворового проезда с асфальтобетонным покрытием | 1 м2 | 3 512,08 |
| 4 | Ремонт покрытия тротуара из плит | 1 м2 | 5 091,12 |
| 5 | Ремонт деревянного тротуара | 1 м2 | 2 235,55 |
| 6 | Ремонт покрытия тротуара из плитки "Кирпичик" | 1 м2 | 6 892,91 |
| 7 | Установка скамьи (бетон+дерево) | 1 шт. | 3 626,18 |
| 8 | Установка урны бетонной | 1 шт. | 1 970,00 |
| 9 | Установка светильника уличного с опорой, без стоимости материала | 1 шт. | 6 412,00 |
| 10 | Установка светильника уличного навесного, без стоимости материала | 1 шт. | 1 918,22 |
| 11 | Стоимость уличного светильника ЖТУ 10-70-001 (с опорой) | 1 шт. | 16 950,00 |
| 12 | Стоимость уличного светодиодного светильника SV-GNS-35 (навесного) | 1 шт. | 13 477,00 |
| 13 | Стоимость урны бетонной | 1 шт. | 14 306,00 |
| 14 | Стоимость урны деревянной | 1 шт. | 13 900,00 |
| 15 | Стоимость скамьи с металлической основой | 1 шт. | 11 968,00 |
| 16 | Стоимость скамьи с бетонной основой | 1 шт. | 28 314,00 |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с приложением №4 к муниципальной программе.

* 1. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- оборудование или ремонт детских игровых площадок (элементов площадок);

- оборудование или ремонт спортивных игровых площадок (элементов спортивного оборудования);

- озеленение территорий (включая внесение земляного грунта, посадку растений в грунт, посадку растений в вазоны, цветочницы);

- оборудование или ремонт автомобильных парковок;

- оборудование велостоянок;

- устройство дворовых проездов;

- устройство или ремонт второстепенных пешеходных коммуникаций (дорожек, тротуаров);

- устройство или ремонт площадок для установки контейнеров для мусора;

- установка или ремонт ограждений объектов благоустройства;

- покраска фасадов многоквартирных жилых домов с учетом общего колористического решения района, квартала.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ, приведена в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ, входящие в состав дополнительного перечня работ | Единица измерения | Стоимость работ,  руб. с НДС |
| 1 | Окраска ранее окрашенного ограждения (металлического) | 1 м2 | 262,07 |
| 2 | Устройство металлического ограждения | (1 секция - 2,0 м) | 2 380,67 |
| 3 | Устройство тротуара из бетонной плитки | 1 м2 | 3 651,17 |
| 4 | Устройство покрытия из тротуарной плитки "кирпичик" | 1 м2 | 4 680,89 |
| 5 | Установка бордюрного камня | 1 п.м. | 1568,04 |
| 6 | Посадка 1 ели (высотой 0,5-1 м) в том числе стоимость ели) | 1 шт. | 4 436,63 |
| 7 | Посадка саженца (кустарники) с его заготовкой | 1 шт. | 3 515,53 |
| 8 | Посадка саженца (деревья) с его заготовкой | 1 шт. | 3 705,73 |
| 9 | Посадка саженца без заготовки | 1 шт. | 3 430,9 |
| 10 | Комплекс работ по устройству газона | 1 м2 | 379,46 |
| 11 | Посадка растений в вазоны (без стоимости цветов и вазонов) | 1 шт. | 597,41 |
| 12 | Устройство площадок для установки контейнеров для мусора | 1 шт. | 53842,46 |
| 13 | Окраска деревянных фасадов многоквартирных домов | 1 м2 | 1666,96 |
| 14 | Установка малых архитектурных форм (без стоимости изделия) | 1 шт. | 11491,52 |
| 15 | Стоимость стола | 1 шт. | 27 472,00 |
| 16 | Ваза бетонная квадратная | 1 шт. | 24 642,00 |
| 17 | Ваза бетонная круглая | 1 шт. | 25 704,00 |
| 18 | Стоимость диван-качелей | 1 шт. | 54 400,00 |
| 19 | Стоимость дивана с навесом | 1 шт. | 52 766,00 |
| 20 | Стоимость стойки велосипедной окрашенной | 1 шт. | 5 440,00 |
| 21 | Стоимость стойки велосипедной оцинкованной | 1 шт. | 6 256,00 |

7.3 Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, принимают трудовое участие (в форме субботника) в выполнении дополнительного перечня работ.

7.4. Порядок разработки, обсуждения и утверждениядизайн-проектов благоустройства парка, общественной и дворовых территорий.

* + 1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства парка, общественной и дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых предусматривается муниципальной программой "Благоустройство" на 2017 год.
    2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дизайн-проект – графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект);

б) заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

в) общественная комиссия – комиссия, созданная при главе МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" для контроля за ходом выполнения муниципальной программы "Благоустройство", общественного обсуждения и проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных заинтересованных лиц.

* + 1. Разработка дизайн-проектов осуществляется Управлением строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – УС ЖКХ и ГД) совместно с Департаментом строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа и КУ НАО "Централизованный стройзаказчик" после принятия решения о выборе парка, общественной и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны общественными комиссиями в соответствии с Правилами предоставления субсидии, утверждается отдельным приложением к муниципальной программе.

Перечень общественных территорий, отобранных с учетом общественного обсуждения и подлежащих благоустройству в 2017 году, с перечнем планируемых к выполнению видов работ утверждается отдельным приложением к муниципальной программе.

7.4.4. Дизайн-проекты должны быть разработаны в следующие сроки:

- в отношении парка – до 11 апреля 2017 года;

- в отношении общественной территории – до 18 апреля 2017 года;

- в отношении дворовых территорий – до 27 апреля 2017 года.

* + 1. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, установленных Администрацией Ненецкого автономного округа и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которых разрабатываются дизайн-проекты благоустройства.
    2. Дизайн-проект должен содержать:

а) пояснительную записку;

б) технико-экономические показатели (в составе пояснительной записки или на чертежах), необходимые для определения объемов работ по благоустройству, в том числе:

- площадь территории благоустройства;

- площади площадок дворового благоустройства;

- площадь тротуаров, пешеходных дорожек;

- площадь проездов;

- площадь озеленения;

- площади автомобильных парковок;

- иные показатели.

в) схема благоустройства дворовой территории (рекомендуемый масштаб схемы 1:500), на которой отображаются:

- новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки, автомобильные парковки;

- участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов, дорожек и площадок различного назначения;

- территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации газонов (посев трав), участков посадки насаждений (деревьев, кустарников);

- места установки (размещения) малых архитектурных форм – оборудование площадок дворового благоустройства (для игр детей, для отдыха), спортивных, хозяйственно-бытовых и др., а также опор (конструкций) наружного освещения);

- площадки для выгула домашних животных;

- устройство ограждений;

- временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, демонтажу (при наличии таковых);

г) разбивочный чертеж с соответствующими размерными привязками, выполненный на актуализированной (при наличии) топооснове в масштабе 1:500;

д) чертежи (схемы) на отдельные (типовые и (или) индивидуальные) элементы благоустройства, малые архитектурные формы, опоры (конструкции) наружного освещения;

е) экспликация зданий и сооружений, ведомости зеленых насаждений, типов покрытий, малых архитектурных форм;

ж) мероприятия о проведении работ по благоустройству в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения;

з) визуализация в цвете для более полного, реалистичного восприятия жителями предлагаемых дизайн-проектом решений;

и) иные схемы, чертежи при необходимости.

* + 1. В целях обсуждения и согласования дизайн-проектов проводятся общественные обсуждения в следующие сроки:

- в отношении парка – с 12 апреля 2017 года по 12 мая 2017 года;

- в отношении общественной территории – с 19 апреля 2017 года по 19 мая 2017 года;

- в отношении дворовых территорий – с 28 апреля 2017 года по 28 мая 2017 года.

Рассмотрение и согласование дизайн-проектов осуществляется общественной комиссией. Рассмотрение и согласование дизайн-проектов дворовых территорий осуществляется общественной комиссией при обязательном участии представителей заинтересованных лиц.

Решения о согласовании дизайн-проектов оформляются протоколом общественной комиссии, который должен содержать следующую информацию:

а) дата и время проведения общественного обсуждения;

б) наименование дизайн-проектов;

в) сведения о разработчиках дизайн-проектов;

г) информация о принятых предложениях и замечаниях участников общественного обсуждения;

д) информация об отклоненных предложениях и замечаниях участников общественного обсуждения с обоснованием причины.

Протокол общественной комиссии размещается на сайте Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" ([www.adm-nmar.ru](http://www.adm-nmar.ru)).

* + 1. По результатам общественных обсуждений УС ЖКХ и ГД утверждает дизайн-проекты в следующие сроки:

- в отношении парка – до 18 мая 2017 года;

- в отношении общественной территории – до 25 мая 2017 года;

- в отношении дворовых территорий – до 01 июня 2017 года.

7.5. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу "Благоустройство" на 2017 год утвержден постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 07.03.2017 № 260.

7.6. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о выборе и включении парка и общественной территории в муниципальную программу "Благоустройство" на 2017 год утвержден постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 07.03.2017 № 261.

7.7. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо проводить с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.".

1. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение № 1

к муниципальной программе муниципального

образования "Городской округ "Город

Нарьян-Мар" "Благоустройство"

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство"

Ответственный исполнитель: Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | | |
| базовый 2012 год | 2013 год ожидаемое | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Площадь тротуаров | тыс. м² | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 30,0 | 30,0 | 34,1 | 34,1 |
| 2 | Протяженность сетей уличного освещения | км | 57 | 57,3 | 57,3 | 71,9 | 71,9 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий,  в т. числе в рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" | шт.  шт. | 2  - | 4  - | 4  - | 4  - | 4  - | 7  2 | 9  4 | 11  5 | 12  6 |
| 4 | Количество детских пло-щадок, соответствующих требованиям безопасности | шт. | 45 | 39 | 41 | 43 | 44 | 47 | 47 | 47 | 67 |
| 5 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" | ед. | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 6 | Доля дворовых территорий благоустроенных с трудовым участием граждан в рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" | % | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Количество благоустроенных мест массового отдыха (городских парков) в рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" | ед. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |

".

1. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение № 2

к муниципальной программе муниципального

образования "Городской округ "Город

Нарьян-Мар" "Благоустройство"

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство"

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа "Благоустройство" | Всего, в том числе: | 1 146 082,2 | 106 362,0 | 180 311,7 | 137 393,6 | 204 709,9 | 75 687,1 | 75 687,1 | 365 930,8 |
| окружной бюджет | 82 978,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 978,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1 063 103,6 | 106 362,0 | 180 311,7 | 137 393,6 | 121 731,3 | 75 687,1 | 75 687,1 | 365 930,8 |

".

1. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение № 3

к муниципальной программе

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Благоустройство"

Перечень

мероприятий муниципальной программы

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство"

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)** | **Итого по направлению за счёт средств городского бюджета** | **524 020,6** | **31 502,4** | **90 942,7** | **97 797,3** | **76 716,9** | **75 687,1** | **75 687,1** | **75 687,1** |
| **1.1.** | Уборка территории и аналогичная деятельность | городской бюджет | 147 410,0 | 0,0 | 0,0 | 40 801,4 | 26 516,7 | 26 697,3 | 26 697,3 | 26 697,3 |
| 1.1.1. | Санитарное содержание и обустройство территории спортивно-игровых площадок | городской бюджет | 36 874,9 | 0,0 | 0,0 | 11 771,70 | 6 275,8 | 6 275,8 | 6 275,8 | 6 275,8 |
| 1.1.2. | Санитарное содержание территории пешеходной зоны | городской бюджет | 58 412,3 | 0,0 | 0,0 | 11 617,70 | 11 563,2 | 11 743,8 | 11 743,8 | 11 743,8 |
| 1.1.3. | Содержание муниципальных контейнерных площадок | городской бюджет | 2 622,5 | 0,0 | 0,0 | 2 622,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Содержание и ликвидация помойниц | городской бюджет | 5 109,8 | 0,0 | 0,0 | 676,20 | 1 108,4 | 1 108,4 | 1 108,4 | 1 108,4 |
| 1.1.5. | Ликвидация несанкционированных свалок | городской бюджет | 2 404,8 | 0,0 | 0,0 | 1 333,60 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 267,8 |
| 1.1.6. | Санитарное содержание междворовых проездов | городской бюджет | 41 985,7 | 0,0 | 0,0 | 12 779,70 | 7 301,5 | 7 301,5 | 7 301,5 | 7 301,5 |
| **1.2.** | Организация освещения улиц | городской бюджет | 96 903,8 | 0,0 | 0,0 | 21 060,6 | 18 391,7 | 19 150,5 | 19 150,5 | 19 150,5 |
| **1.3.** | Организация и содержание мест захоронения | городской бюджет | 21 562,2 | 0,0 | 0,0 | 8 918,0 | 3 263,2 | 3 127,0 | 3 127,0 | 3 127,0 |
| **1.4.** | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | городской бюджет | 9 862,0 | 0,0 | 0,0 | 3 355,3 | 1 894,8 | 1 537,3 | 1 537,3 | 1 537,3 |
| **1.5.** | Организация мероприятий (праздники) | городской бюджет | 3 922,0 | 0,0 | 0,0 | 466,1 | 798,5 | 885,8 | 885,8 | 885,8 |
| **1.6.** | Организация благоустройства и озеленения | городской бюджет | 58 414,6 | 0,0 | 0,0 | 9 689,5 | 13 210,8 | 11 838,1 | 11 838,1 | 11 838,1 |
| **1.7.** | Содержание (эксплуатация) имущества | городской бюджет | 63 500,9 | 0,0 | 0,0 | 13 506,4 | 12 641,2 | 12 451,1 | 12 451,1 | 12 451,1 |
| 1.7.1. | Содержание памятников | городской бюджет | 4 620,0 | 0,0 | 0,0 | 1 153,3 | 920,0 | 848,9 | 848,9 | 848,9 |
| 1.7.2. | Содержание мест массового отдыха | городской бюджет | 58 880,9 | 0,0 | 0,0 | 12 353,1 | 11 721,2 | 11 602,2 | 11 602,2 | 11 602,2 |
| **1.8.** | Выполнение муниципального задания МБУ "Чистый город" | городской бюджет | 122 445,1 | 31 502,4 | 90 942,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Обустройство и ремонт объектов городской инфраструктуры** | **Итого по направлению за счёт средств городского бюджета** | **369 178,8** | **46 690,6** | **53 791,7** | **4 870,8** | **2 383,3** | **0,0** | **0,0** | **261 442,4** |
| 2.1. | Благоустройство территорий питьевых колодцев | городской бюджет | 3 062,8 | 806,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 256,7 |
| 2.2. | Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения | городской бюджет | 99 547,5 | 45 884,5 | 53 663,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Благоустройство междворовых территорий | городской бюджет | 145 945,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145 945,0 |
| 2.3.1. | по ул. Ленина, д. 49 | городской бюджет | 26 559,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 559,2 |
| 2.3.2. | по ул. Выучейского, д. 33 | городской бюджет | 24 553,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 553,9 |
| 2.3.3. | по ул. Выучейского, д. 22 | городской бюджет | 24 553,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 553,9 |
| 2.3.4. | по ул. Ленина, д. 31А,33,35,38 | городской бюджет | 24 553,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 553,9 |
| 2.3.5. | по ул. Пионерской и ул. Южной | городской бюджет | 34 404,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 404,2 |
| 2.3.6. | по ул. Ленина, д. 29А | городской бюджет | 8 018,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 018,4 |
| 2.3.7. | по ул. Тыко-Вылка, д. 2 | городской бюджет | 3 301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 301,5 |
| 2.4. | Организация дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения | городской бюджет | 12 922,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 922,2 |
| 2.5. | Устройство парковок | городской бюджет | 13 947,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 947,2 |
| 2.6. | Установка указателей на жилые дома | городской бюджет | 128,7 | 0,0 | 128,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Устройство зон отдыха и спорта | городской бюджет | 85 246,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85 246,9 |
| 2.8. | Устройство площадок для выгула собак | городской бюджет | 1 392,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268,0 | 0,0 | 0,0 | 1 124,4 |
| 2.9. | Благоустройство придомовой территории по ул. Рабочая, д. 31 | городской бюджет | 314,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10. | Обустройство системы освещения по ул. Ленина в районе магазина "Универсам" | городской бюджет | 105,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11. | Благоустройство детской игровой площадки в районе дома № 38 по ул. Мира | городской бюджет | 328,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 328,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12. | Благоустройство детской игровой площадки в районе домов № 10-11 по ул. Строительная | городской бюджет | 721,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13. | Благоустройство детской игровой площадки в районе дома №29 по ул. Рабочая | городской бюджет | 645,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 645,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14. | Обеспечение неисполненных расходных обязательств по муниципальному контракту, заключенному на выполнение работ по обустройству территории в районе дома 4 по ул. 60 лет СССР | городской бюджет | 4 870,8 | 0,0 | 0,0 | 4 870,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.** | **Содержание объектов городской инфраструктуры** | **Итого по направлению за счёт средств городского бюджета** | **8 842,5** | **8 842,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.1. | Содержание детских игровых площадок | городской бюджет | 1 600,1 | 1 600,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Уличное освещение и содержание объектов уличного освещения | городской бюджет | 4 292,5 | 4 292,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Содержание общественных кладбищ | городской бюджет | 159,1 | 159,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Санитарное содержание территории города | городской бюджет | 935,2 | 935,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Механизированная уборка междворовых территорий | городской бюджет | 1 355,6 | 1 355,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Проведение работ по межеванию земельных участков под объекты благоустройства | городской бюджет | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.** | **Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств** | **Итого по направлению за счёт средств городского бюджета** | **142 694,9** | **19 326,5** | **35 577,3** | **34 420,6** | **36 452,4** | **0,0** | **0,0** | **16 918,1** |
| 4.1. | Приобретение техники в лизинг | городской бюджет | 112 554,1 | 10 981,8 | 31 477,1 | 33 642,8 | 36 452,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Приобретение детских игровых и спортивных площадок | городской бюджет | 13 222,7 | 8 344,7 | 4 100,2 | 777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Приобретение и устройство элементов детских игровых и спортивных площадок | городской бюджет | 16 918,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 918,1 |
| **5** | **Обеспечение организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки городской территории** | **Итого по направлению за счёт средств городского бюджета** | **15 800,4** | **0,0** | **0,0** | **304,9** | **3 612,3** | **0,0** | **0,0** | **11 883,2** |
| 5.1. | Закупка бункеровоза для перевозки бункеров для сбора ТБО | городской бюджет | 4 413,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 413,7 |
| 5.2. | Закупка бункеров для сбора ТБО объёмом 8 м.куб. | городской бюджет | 2 719,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 719,4 |
| 5.3. | Приобретение контейнеров для раздельного сбора ТБО | городской бюджет | 4 750,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 750,1 |
| 5.4. | Полигон твердых бытовых отходов с рекультивацией существующей свалки, с корректировкой ПСД | городской бюджет | 3 917,2 | 0,0 | 0,0 | 304,9 | 3 612,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6.** | **Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.** | **Итого по направлению** | **85 545,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **85 545,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **окружной бюджет** | **82 978,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **82 978,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **городской бюджет** | **2 566,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2 566,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 6.1. | Формирование современной городской среды | итого, том числе: | 59 771,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 771,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 57 978,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 978,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1 793,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 793,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | итого, том числе: | 25 773,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 773,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 773,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 773,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ВСЕГО по направлениям** | | | **1 146 082,2** | **106 362,0** | **180 311,7** | **137 393,6** | **204 709,9** | **75 687,1** | **75 687,1** | **365 930,8** |
| **окружной бюджет** | | | **82 978,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **82 978,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **городской бюджет** | | | **1 063 103,6** | **106 362,0** | **180 311,7** | **137 393,6** | **121 731,3** | **75 687,1** | **75 687,1** | **365 930,8** |

".

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

1. Дополнить приложением № 4 следующего содержания:

"Приложение № 4

к муниципальной программе

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Благоустройство"

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Светильник уличный ЖТУ 10-70-001 (с опорой)   img50 | 1. Ksil_2KOGRJ2AHSСкамья с бетонной основой 2. Скамья с металлической основой |
| 1. Урна деревянная 2. Ksil_2KOGRJ2AAHУрна бетонная | 1. Светильник светодиодный SV-GNS-35 (навесной)img51 |

".

1. Дополнить приложением № 5 следующего содержания:

"Приложение № 5

к муниципальной программе

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Благоустройство"

Адресный перечень многоквартирных домов,

дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2017 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование территории | Примечания |
| 1. | ул. 60 лет Октября, д.48Б  ул. 60 лет Октября, д.48Г  ул. Строительная, д.10А |  |
| 2. | ул. 60 лет Октября, д.6  ул. 60 лет Октября, д.8  ул. 60 лет Октября, д.10 |  |
| 3. | ул. Выучейского, д. 22  ул. Ненецкая, д. 2  ул. Ненецкая, д. 4 |  |
| 4. | ул. Рыбников, д. 3А  ул. Рыбников, д. 6А  ул. Рыбников, д. 6Б |  |
| 5. | ул. Титова, д. 3  ул. Титова, д. 4 |  |

".

1. Дополнить приложением № 6 следующего содержания:

"Приложение № 6

к муниципальной программе

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Благоустройство"

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование территории | Планируемые виды работ |
| 1. | Устройство детской игровой площадки в микрорайоне "Старый аэропорт" | - Установка детского игрового комплекса;  - Покрытие площадки предусмотрено из резиновых плиток "EcoStep";  - Устройство ограждения;  - Подсыпка площадки песком;  - Устройство освещения;  - Озеленение. |
| 2. | Благоустройство общественной территории  в районе строения 6 по ул. им. В.И. Ленина | - Оборудование автомобильной парковки;  - Укладка тротуарной плитки;  - Создание сквера с лавочками, урнами и элементами архитектурно-ландшафтного дизайна;  - Установка архитектурной формы в виде ненецкого чума;  - Устройство освещения;  -Оборудование фальш-стены. |
| 3. | Благоустройство территории в районе ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре | - Устройство дополнительных пешеходных дорожек;  - Устройство освещения;  - Озеленение территории. |