

**Администрация муниципального образования  
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30.12.2019 | № | 1013-р |

|  |
| --- |
| Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2020 год |

В соответствии с [решением](consultantplus://offline/ref=164F3E1211CA91E230DC7B38DB00A7994539A63A59A0EF370901372363BF702C1EB207FEFEF6BE07D9F645FABCEEEDB1d2BFG) Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"   
от 28.11.2019 № 25-р "О внесении изменений в решение "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"   
от 10.07.2018 № 453 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", на основании постановления Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 31.08.2018 № 586 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар":

1. Утвердить план реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город   
   Нарьян-Мар" на 2020 год (Приложение).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава города Нарьян-Мара** | **О.О. Белак** |

Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 30.12.2019 № 1013-р

План

реализации муниципальной программы

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2020 год

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность) | Планируемый срок проведения торгов (в случае необходимости) | Срок начала реализации  мероприятия | Срок  окончания реализации  мероприятия | Ожидаемый результат | Финансирование текущего года,  тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)" |  | Х | Х | Х | Х | 116 028,8 |
| 1.2. Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий |  | Х | Х | Х | Х | 72 164,9 |
| 1.2.1. Софинансирование расходных обязательств  по благоустройству территорий (Реализация комплексных проектов по благоустройству общественных территорий) | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | Х | Х | Х | Х | 70 000,0 |
| 1.2.2. Реализация комплексных проектов по благоустройству общественных территорий | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | Х | Х | Х | Х | 2 164,9 |
| Обустройство общественной территории (район улицы Смидовича (вдоль улицы Победы от Вечного огня)).  2 этап | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обустройство общественной территории | 72 164,9 |
| 1.4. Основное мероприятие: Благоустройство территорий |  | Х | Х | Х | Х | 43 863,9 |
| 1.4.1. Cофинансирование расходных обязательств  по благоустройству территорий (Реализация мероприятий по благоустройству территорий) | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | Х | Х | Х | Х | 42 548,0 |
| 1.4.2. Реализация мероприятий по благоустройству территорий | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | Х | Х | Х | Х | 1 315,9 |
| Обустройство общественной территории в микрорайоне "Старый аэропорт" | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обустройство общественной территории | 10 646,3 |
| Обустройство общественной территории в районе снесенного дома № 10 по ул. Смидовича | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обустройство общественной территории | 17 941,6 |
| Обустройство территорий жилых домов по ул. М. Баева  в районе д. 1, д. 2, д. 4 в городе Нарьян-Маре | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Благоустройство общественной территории | 15 276,1 |
| Подпрограмма 2. "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)" |  | Х | Х | Х | Х | 10 309,3 |
| 2.1. Основное мероприятие: Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения |  | Х | Х | Х | Х | 10 309,3 |
| 2.1.1. Софинансирование обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | Х | Х | Х | Х | 10 000,0 |
| 2.1.2. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | Х | Х | Х | Х | 309,3 |
| Обустройство городского парка в районе ул. Юбилейная  в г. Нарьян-Маре | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обустройство городского парка | 10 309,3 |
| Итого |  |  |  |  |  | 126 338,1 |