Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2018 г. N 587

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" "ПОВЫШЕНИЕ

УРОВНЯ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ

ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 05.03.2019 N 245, от 08.05.2019 N 487, от 12.07.2019 N 661, от 13.09.2019 N 873, от 25.11.2019 N 1144, от 28.12.2019 N 1302, от 24.03.2020 N 239, от 23.04.2020 N 302, от 26.06.2020 N 462, от 22.12.2020 N 1100, от 03.02.2021 N 96, от 16.04.2021 N 466, от 21.06.2021 N 800, от 09.08.2021 N 988, от 08.09.2021 N 1097, от 20.10.2021 N 1276, от 06.12.2021 N 1488, от 16.12.2021 N 1534, от 28.01.2022 N 139, от 25.04.2022 N 515, от 21.07.2022 N 900, от 18.10.2022 N 1316, от 14.11.2022 N 1433, от 08.12.2022 N 1555, от 21.12.2022 N 1611, от 28.12.2022 N 1686, от 27.01.2023 N 145, от 20.04.2023 N 599, от 27.06.2023 N 984, от 26.07.2023 N 1094, от 14.12.2023 N 1723, от 21.12.2023 N 1759, от 01.02.2024 N 230, от 21.05.2024 N 736, от 04.06.2024 N 829, от 28.06.2024 N 922, от 17.07.2024 N 989, от 14.10.2024 N 1353, от 06.12.2024 N 1673, от 18.12.2024 N 1755, от 29.01.2025 N 153, от 14.05.2025 N 620, от 26.06.2025 N 933, от 17.07.2025 N 1017, от 11.08.2025 N 1090, от 03.10.2025 N 1280, от 10.10.2025 N 1310, от 24.10.2025 N 1381, от 11.12.2025 N 1610, от 22.12.2025 N 1671, от 29.01.2026 N 104,от 26.02.2026 N 227, от 20.04.2026 N 485) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 10.07.2018 N 453 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы МО "Городской округ

"Город Нарьян-Мар"

А.Н.БЕРЕЖНОЙ

# Приложение

Утверждена

постановлением Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 31.08.2018 N 587

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД

НАРЬЯН-МАР" "ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 05.03.2019 N 245, от 08.05.2019 N 487, от 12.07.2019 N 661, от 13.09.2019 N 873, от 25.11.2019 N 1144, от 28.12.2019 N 1302, от 24.03.2020 N 239, от 23.04.2020 N 302, от 26.06.2020 N 462, от 22.12.2020 N 1100, от 03.02.2021 N 96, от 16.04.2021 N 466, от 21.06.2021 N 800, от 09.08.2021 N 988, от 08.09.2021 N 1097, от 20.10.2021 N 1276, от 06.12.2021 N 1488, от 16.12.2021 N 1534, от 28.01.2022 N 139, от 25.04.2022 N 515, от 21.07.2022 N 900, от 18.10.2022 N 1316, от 14.11.2022 N 1433, от 08.12.2022 N 1555, от 21.12.2022 N 1611, от 28.12.2022 N 1686, от 27.01.2023 N 145, от 20.04.2023 N 599, от 27.06.2023 N 984, от 26.07.2023 N 1094, от 14.12.2023 N 1723, от 21.12.2023 N 1759, от 01.02.2024 N 230, от 21.05.2024 N 736, от 04.06.2024 N 829, от 28.06.2024 N 922, от 17.07.2024 N 989, от 14.10.2024 N 1353, от 06.12.2024 N 1673, от 18.12.2024 N 1755, от 29.01.2025 N 153, от 14.05.2025 N 620, от 26.06.2025 N 933, от 17.07.2025 N 1017, от 11.08.2025 N 1090, от 03.10.2025 N 1280, от 10.10.2025 N 1310, от 24.10.2025 N 1381, от 11.12.2025 N 1610, от 22.12.2025 N 1671, от 29.01.2026 N 104, от 26.02.2026 N 227, от 20.04.2026 N 485) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## I. Паспорт муниципальной программы

муниципального образования "Городской округ

"Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня жизнеобеспечения и

безопасности жизнедеятельности населения муниципального

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

| Наименование муниципальной программы | "Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |
| Соисполнители муниципальной программы | - Отдел ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"; - МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара"; - МКУ "Чистый город"; - управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"; - управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 "Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан"; Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа "Город Нарьян-Мар"; Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных дорог местного значения и доступности общественных транспортных услуг"; Подпрограмма 4 "Обеспечение предоставления качественных услуг потребителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем на территории муниципального образования"; Подпрограмма 5 "Обеспечение комфортных условий проживания на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"; Подпрограмма 6 "Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |
| Цели муниципальной программы | Развитие условий жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования |
| Задачи муниципальной программы | - организация сноса жилищного фонда, непригодного для проживания, и аварийных сооружений; - обеспечение доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения города; - осуществление мероприятий по защите населения и территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности; - создание условий для повышения эффективности и надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - организация работ по содержанию объектов благоустройства, расположенных на территории города; - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения (строительства) жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе, ипотечные жилищные кредиты; - предоставление компенсационных выплат гражданам на оплату части процентов за пользование кредитами на приобретение (строительство) жилья; - создание условий для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда |
| Целевые показатели муниципальной программы | - площадь снесенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания; - количество предписаний контролирующих надзорных органов при осуществлении мероприятий по защите населения и территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - степень технической готовности объекта - автоматизированной системы централизованного оповещения населения об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, интегрированной к окружной системе оповещения на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"; - количество граждан, являющихся заемщиками ипотечных кредитов, получающих компенсационные выплаты на приобретение (строительство) жилья; - количество семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления гражданам компенсационных выплат; - доля средств, фактически использованных на обеспечение деятельности МКУ "Чистый город", к общему объему средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ "Чистый город" |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в сроки с 2019 по 2028 годы. Этапы реализации Программы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 8 577 117,23827 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 726 033,4 тыс. руб.; 2020 год - 461 357,1 тыс. руб.; 2021 год - 487 361,84079 тыс. руб.; 2022 год - 763 357,21491 тыс. руб.; 2023 год - 708 732,22913 тыс. руб.; 2024 год - 1 276 265,09652 тыс. руб.; 2025 год - 1 380 658,47563 тыс. руб.; 2026 год - 1 477 672,43036 тыс. руб.; 2027 год - 646 495,31007 тыс. руб.; 2028 год - 649 184,14086 тыс. руб. Из них: объем финансирования Программы за счет средств из окружного бюджета составляет 4 280 473,12979 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 413 898,4 тыс. руб.; 2020 год - 178 087,7 тыс. руб.; 2021 год - 134 359,30000 тыс. руб.; 2022 год - 434 843,48110 тыс. руб.; 2023 год - 376 278,63040 тыс. руб.; 2024 год - 832 889,23676 тыс. руб.; 2025 год - 804 231,63153 тыс. руб.; 2026 год - 842 264,20000 тыс. руб.; 2027 год - 139 578,00000 тыс. руб.; 2028 год - 124 042,55000 тыс. руб.; за счет средств городского бюджета составляет 4 291 502,15153 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 311 785,4 тыс. руб.; 2020 год - 282 282,8 тыс. руб.; 2021 год - 352 727,41253 тыс. руб.; 2022 год - 328 287,43537 тыс. руб.; 2023 год - 332 134,91509 тыс. руб.; 2024 год - 443 212,49559 тыс. руб.; 2025 год - 573 707,66015 тыс. руб.; 2026 год - 635 305,13187 тыс. руб.; 2027 год - 506 917,31007 тыс. руб.; 2028 год - 525 141,59086 тыс. руб.; иные источники - 5 141,95695 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 349,6 тыс. руб.; 2020 год - 986,6 тыс. руб.; 2021 год - 275,12826 тыс. руб.; 2022 год - 226,29844 тыс. руб.; 2023 год - 318,68364 тыс. руб.; 2024 год - 163,36417 тыс. руб.; 2025 год - 2 719,18395 тыс. руб.; 2026 год - 103,09849 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение площади снесенного жилищного фонда, непригодного для проживания; - снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций для населения; - повышение пожарной безопасности на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"; - повышение уровня информирования населения о мерах безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций любого характера, в том числе террористической и экстремистской направленности; - обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества; - повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей и иных категорий граждан; - обеспечение деятельности МКУ "Чистый город" |

## II. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Муниципальное образование "Городской округ "Город Нарьян-Мар" - городское поселение, наделенное законом Ненецкого автономного округа от 24 февраля 2005 г. N 557-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Ненецкого автономного округа" статусом городского округа, на территории которого осуществляется местное самоуправление. Площадь территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" составляет 4 265,72 га. Наиболее крупные улицы: им. В.И.Ленина, 60 лет Октября, Юбилейная.

Население города Нарьян-Мара по состоянию на 01.01.2018 составляет 24,5 тыс. человек

Сегодня Нарьян-Мар - красивый, современный город. С начала XXI века с ростом нефтедобычи в Ненецком АО город Нарьян-Мар получил новый импульс в своем развитии. За первое десятилетие нового века в нем появились десятки многоэтажных современных монолитных и кирпичных зданий, строятся и ремонтируются дороги и коммуникации.

Город растет, увеличивается количество жителей, повышаются требования к условиям жизни.

В целях реализации программ по строительству жилья в городе и упорядочения вопросов, связанных с землепользованием, а также в целях обеспечения реализации мер пожарной безопасности необходимо продолжить работы по сносу ветхих и аварийных зданий и внеплановых строений.

Возрастающие темпы деловой активности и растущий уровень жизни населения города Нарьян-Мара привели к резкому росту в городе количества автотранспорта. Вместе с тем состояние автомобильных дорог города и междворовых проездов не соответствует современным требованиям. Из 40,5 км дорог общего пользования местного значения 35,7 км. или 82,1% не отвечают техническим и технико-эксплуатационным показателям. Общая площадь междворовых проездов составляет 157 767 м. кв., из которых более 80% грунтовые. Существующие городские транспортные связи исчерпали свою пропускную способность. Отсутствует дублирующая транспортная сеть на случай возникновения чрезвычайной ситуации на основной автомобильной дороге г. Нарьян-Мара.

Под понятием "междворовый проезд" подразумевается территория, расположенная между дворовыми территориями и предназначенная для обеспечения подъездов автотранспорта к объектам жилой застройки.

Ввод в эксплуатацию новых жилых домов в центральной части города увеличил поток автомобилей, в результате уменьшилась пропускная способность существующих городских путей.

Увеличивается спрос на общественный транспорт. В 2017 году открыт новый маршрут, который обеспечил доступ жителей в микрорайон новостройки города Нарьян-Мара. Общественным транспортом пользуются в основном школьники, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры. Обеспечить доступность к общественному транспорту - задача Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Проблемы развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нарьян-Мара как административного центра Ненецкого автономного округа необходимо решать программно-целевым методом с привлечением финансовых средств из бюджетов различного уровня.

Огромное значение для жизнеобеспечения города имеет подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в осенне-зимних условиях. Ежегодно выделяемые средства на организацию работ по ремонту и подготовке сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения обеспечивают безаварийное прохождение зимнего периода в городе Нарьян-Маре. Необходимо продолжать обеспечивать финансовую поддержку Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС в период подготовки социально значимых объектов, расположенных на территории города, к эксплуатации в осенне-зимних условиях.

Не менее важную роль для создания комфортного проживания граждан играет санитарное состояние территории города. Ежегодно выделяются средства из бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, механизированную уборку дворовых территорий, ликвидацию несанкционированных свалок, озеленение, а также выполняются другие необходимые для жизнеобеспечения города работы.

## III. Цели и задачи реализации муниципальной программы

Основная цель муниципальной программы - развитие условий жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

- организация сноса жилищного фонда, непригодного для проживания, и аварийных сооружений;

- обеспечение доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения города;

- осуществление мероприятий по защите населения и территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности;

- создание условий для повышения эффективности и надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- организация работ по содержанию объектов благоустройства на территории города;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения (строительства) жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе, ипотечные жилищные кредиты;

- предоставление компенсационных выплат гражданам на оплату части процентов за пользование кредитами на приобретение (строительство) жилья;

- предоставление гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными.

## IV. Целевые показатели достижения цели и задач

Перечень целевых показателей достижения цели и задач указан в приложении 1 к муниципальной программе, в том числе:

- площадь снесенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

- количество предписаний контролирующих надзорных органов при осуществлении мероприятий по защите населения и территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- степень технической готовности объекта - автоматизированной системы централизованного оповещения населения об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, интегрированной к окружной системе оповещения на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;

- количество граждан, являющихся заемщиками ипотечных кредитов, получающих компенсационные выплаты на приобретение (строительство) жилья;

- количество семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления гражданам компенсационных выплат;

- доля средств, фактически использованных на обеспечение деятельности МКУ "Чистый город", к общему объему средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ "Чистый город".

### Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

1. Показатель "Площадь снесенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" рассчитывается как сумма площадей жилых объектов, ликвидированных в отчетном году в рамках программы.

2. Показатель "Количество предписаний контролирующих надзорных органов при осуществлении мероприятий по защите населения и территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" не требует расчета, указывается фактическое наличие предписаний за текущий год.

Отсутствие предписаний указывает на качественную реализацию мероприятий муниципальной программы.

3. Показатель "Степень технической готовности объекта - автоматизированной системы централизованного оповещения населения об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, интегрированной к окружной системе оповещения на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" подтверждается фактом постановки на баланс муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

4. Исключен.

5. Исключен.

6. Показатель "Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения".

Количество молодых семей учитывается в каждом отчетном году отдельно с начала года нарастающим итогом.

Источники данных: списки молодых семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки, отчеты об исполнении муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

7. Показатель "Количество граждан, являющихся заемщиками ипотечных кредитов, получающих компенсационные выплаты на приобретение (строительство) жилья".

Количество граждан учитывается в каждом отчетном году отдельно с начала года, за исключением граждан, в отношении которых исполнены обязательства по договору в отчетном году.

Источники данных: списки граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки, отчеты об исполнении муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

8. Показатель "Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления гражданам компенсационных выплат".

Количество семей учитывается в каждом отчетном году отдельно с начала года нарастающим итогом (по дате отчуждения гражданами квартир).

Источники данных: отчет о расселении жилых помещений, включенных в окружные реестры подпрограммы "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа" государственной программы Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе".

9. Значения показателя "Доля средств, фактически использованных на обеспечение деятельности МКУ "Чистый город", к общему объему средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ "Чистый город" определяются по расходам на обеспечение деятельности МКУ "Чистый город", полученным на основании данных годовой бухгалтерской отчетности учреждения.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

Дсмку = Сфо / Ос x 100%, где:

Дсмку - доля фактически освоенных средств, выделенных на обеспечение деятельности МКУ "Чистый город", %;

Сфо - фактически освоенные средства, выделенные на обеспечение деятельности МКУ "Чистый город", тыс. руб.;

Ос - объем средств, выделенных на обеспечение деятельности МКУ "Чистый город" в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год, тыс. руб.

Данные показателя рассчитываются за отчетный год.

## V. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется с 2019 года по 2028 год. Этапы реализации программы не выделяются.

## VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств окружного, городского бюджетов, иных источников (собственные средства предприятия).

Объемы бюджетных ассигнований Программы утверждаются законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" о бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы финансирования муниципальной программы рассчитаны в ценах соответствующих лет. Объемы финансирования муниципальной программы подлежат уточнению при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представлена в приложении N 2 к муниципальной программе.

## VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры управления рисками

Ключевыми рисками реализации муниципальной программы являются отсутствие или недостаточность средств муниципального бюджета для финансирования реализации программных мероприятий, несвоевременное принятие нормативно-правовых актов, отсутствие специалистов, несоблюдение подрядными организациями условий муниципального контракта на выполнение работ или предоставление услуг.

Мероприятиями по предупреждению указанных рисков должны стать:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

в) своевременное внесение изменений в бюджет и муниципальную программу;

г) повышение квалификации управленческих кадров;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований.

## VIII. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий обозначен в приложении N 3 к муниципальной программе.

## IX. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы на территории города ожидается:

- увеличение площади снесенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

- отсутствие предписаний со стороны контролирующих надзорных органов при осуществлении мероприятий по защите населения и территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества;

- повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей и иных категорий граждан;

- обеспечение деятельности МКУ "Чистый город".

## X. Подпрограмма 1 "Организация благоприятных и безопасных

условий для проживания граждан"

### 1.1. Паспорт подпрограммы "Организация благоприятных

и безопасных условий для проживания граждан"

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 1 "Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан" (далее - Подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара", муниципальное казенное учреждение "Чистый город" |
| Цели подпрограммы | Создание благоприятных условий для проживания населения муниципального образования |
| Задачи подпрограммы | - организация проведения мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими и/или аварийными и непригодными для проживания; - обеспечение доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения города |
| Целевые показатели подпрограммы | - количество снесенных домов, признанных непригодными для проживания; - доля обеспечения граждан доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма 1 реализуется в сроки с 2019 по 2028 годы. Этапы реализации Подпрограммы 1 не выделяются |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 844 892,78708 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 129 739,6 тыс. руб.; 2020 год - 83 545,1 тыс. руб.; 2021 год - 40 667,50213 тыс. руб.; 2022 год - 62 258,60778 тыс. руб.; 2023 год - 72 019,36278 тыс. руб.; 2024 год - 69 701,57965 тыс. руб.; 2025 год - 179 735,38823 тыс. руб.; 2026 год - 92 331,45408 тыс. руб.; 2027 год - 56 417,69172 тыс. руб.; 2028 год - 58 476,50071 тыс. руб. Из них: за счет средств из окружного бюджета составляет 377 232,80000 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 67 876,9 тыс. руб.; 2020 год - 37 087,4 тыс. руб.; 2021 год - 3 002,80000 тыс. руб.; 2022 год - 28 753,80000 тыс. руб.; 2023 год - 37 370,20000 тыс. руб.; 2024 год - 36 623,90000 тыс. руб.; 2025 год - 129 462,10000 тыс. руб.; 2026 год - 37 055,70000 тыс. руб.; за счет средств городского бюджета - 467 659,98708 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 61 862,7 тыс. руб.; 2020 год - 46 457,7 тыс. руб.; 2021 год - 37 664,70213 тыс. руб.; 2022 год - 33 504,80778 тыс. руб.; 2023 год - 34 649,16278 тыс. руб.; 2024 год - 33 077,67965 тыс. руб.; 2025 год - 50 273,28823 тыс. руб.; 2026 год - 55 275,75408 тыс. руб.; 2027 год - 56 417,69172 тыс. руб.; 2028 год - 58 476,50071 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение количества снесенных домов, признанных непригодными для проживания; - обеспечение граждан доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами |

### 1.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1

Город Нарьян-Мар является административным центром Ненецкого автономного округа. По состоянию на 31 декабря 2017 года общая площадь территории городского округа составила 45,13 км2. На территории города располагаются органы государственной власти Ненецкого автономного округа, территориальные подразделения федеральных органов государственной власти, органы местного самоуправления муниципального образования, объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, объекты коммунальной инфраструктуры.

В городе проживает больше половины населения округа.

Среднегодовая численность населения города неуклонно растет и составляет:

- на 01.01.2015 - 23 665 человек;

- на 01.01.2016 - 24 237 человек;

- на 01.01.2017 - 24 595 человек;

- на 01.01.2018 - 24 715 человек.

В городе сосредоточен самый большой объем жилищного фонда округа. Центр Ненецкого автономного округа радует горожан новыми микрорайонами, благоустроенными домами.

В 2016 году на территории муниципального образования снесено и/или расселено 11 МКД общей площадью 4 564,9 кв. м, в 2017 году снесено 20 многоквартирных домов общей площадью 7 916,9 кв. м. Освобожденные земельные участки застраиваются новыми современными благоустроенными домами.

В 2017 году в рамках муниципальной программы "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа" получили новые квартиры 134 семьи (в 2016 году было переселено 46 семей). По состоянию на 01.01.2018 нуждаются в переселении 956 семей (на 01.01.2017 - 809 семей).

В 2017 году внесены изменения в муниципальную программу - введен третий этап переселения, в соответствии с которым подлежит переселению 29 МКД.

Всего в 2017 году получили новые квартиры и улучшили свои жилищные условия 137 семей (в 2016 - 114 семей), в том числе по социальной очереди 3 семьи (в 2016 - 68 семей), по программе "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа" - 134 семьи (в 2016 - 46 семей). Для улучшения качества жизни горожан требуется строительство новых жилых домов, для которых необходимо формировать земельные участки. Муниципальная программа обеспечит планомерный снос ветхого жилья, освобождая земельные участки для строительства новых современных микрорайонов.

Несмотря на регулярный снос ветхого жилищного фонда и переселение граждан в благоустроенные дома, вопрос предоставления благоустроенного жилья не решен в полном объеме. На 31.12.2017 на территории города 202 многоквартирных дома не имеют централизованного водоснабжения и водоотведения. Экономически обоснованные затраты, а соответственно и плата за жилищно-коммунальные услуги в таких домах значительно превосходят плату за жилищно-коммунальные услуги в благоустроенных домах. Кроме того, жители таких домов вынуждены нести дополнительные расходы на посещение общественных бань. С целью обеспечения доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения города Администрация города Нарьян-Мара предоставляет субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим жилищно-коммунальные и бытовые услуги жителям города по льготным тарифам.

Учитывая, что муниципальный бюджет является высокодотационным, необходима финансовая поддержка окружного бюджета.

Масштабность проблемы требует значительных финансовых затрат и определенного временного периода, и решить ее можно только путем принятия муниципальной программы.

### 1.3. Цели и задачи реализации Подпрограммы 1

Основная цель Подпрограммы - создание благоприятных условий для проживания населения муниципального образования.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- организация проведения мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими и/или аварийными и непригодными для проживания;

- обеспечение доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения города.

### 1.4. Целевые показатели достижения цели и задач

Перечень целевых показателей достижения цели и задач указан в приложении N 1 к программе.

А именно:

- количество снесенных домов, признанных непригодными для проживания;

- доля обеспечения граждан доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами.

#### Методика расчета целевых показателей

1. Показатель "Количество снесенных домов, признанных непригодными для проживания" - абсолютная величина. Источником информации является акт приемки выполненных работ по сносу объектов, предоставленный муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара".

2. Показатель "Доля обеспечения граждан доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами" определяется по формуле:

Дог = 100 - (Гнп / Гп) x 100%, где:

Дог - доля обеспечения граждан жилищно-коммунальными и бытовыми услугами, %;

Гнп - граждане, не получившие жилищно-коммунальные и бытовые услуги, чел.;

Гп - общее количество потребителей, обеспеченных жилищно-коммунальными и бытовыми услугами, чел.

Источником информации является наличие актов о прекращении поставки тепла, питьевой воды, электричества и доступа к услугам общественных бань на сроки, превышающие нормативные требования.

### 1.5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется с 2019 года по 2028 год. Этапы реализации Подпрограммы 1 не выделяются.

### 1.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств окружного и городского бюджетов.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 утверждаются законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" о бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1 рассчитаны в ценах соответствующих лет и подлежат уточнению при формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 1 представлена в приложении N 2 к муниципальной программе.

### 1.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

и меры управления рисками

Ключевыми рисками реализации Подпрограммы 1 являются отсутствие или недостаточность средств муниципального бюджета для финансирования реализации программных мероприятий, несвоевременное принятие нормативно-правовых актов и недобросовестное исполнение муниципальных контрактов по сносу расселенных ветхих домов.

Мероприятиями по предупреждению указанных рисков должны стать софинансирование мероприятий по сносу ветхого жилого фонда, расположенного на территории города Нарьян-Мара, за счет субсидий из бюджета Ненецкого автономного округа и средств бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", своевременное обеспечение контроля за реализацией мероприятий подпрограммы.

### 1.8. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий обозначен в приложении N 3 к муниципальной программе.

### 1.9. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

В результате реализации Подпрограммы 1 на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" к концу 2023 года планируется снести 101 многоквартирный дом, признанный непригодным для проживания и запланированный к расселению в рамках подпрограммы "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа" государственной программы Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе", утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 N 415-п, что создаст благоприятные условия для наращивания объемов нового строительства и оптимизации использования освободившихся земельных участков.

## XI. Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения городского округа

"Город Нарьян-Мар"

### 1.1. Паспорт Подпрограммы 2 "Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения городского округа

"Город Нарьян-Мар"

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее - Подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара", муниципальное казенное учреждение "Чистый город" |
| Цель подпрограммы | Совершенствование, развитие и обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |
| Задачи подпрограммы | - осуществление мероприятий по защите населения и территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности; - укрепление материально-технической базы органов управления гражданской обороной, звена территориальной подсистемы РСЧС, объектов гражданской обороны, формирование в целях гражданской обороны резервов материально-технических средств муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"; - осуществление мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах городского округа; - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; - создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, интегрированной к окружной системе оповещения на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |
| Целевые показатели подпрограммы | - абзац исключен; - степень технической готовности объекта - автоматизированной системы централизованного оповещения населения об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, интегрированной к окружной системе оповещения на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"; - доля обеспеченности резерва материально-технических средств, используемых в целях гражданской обороны, защиты населения и территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от чрезвычайных ситуаций; - доля капитально отремонтированных пожарных водоемов на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от плановых мероприятий; - количество предписаний со стороны контролирующих надзорных органов по содержанию пожарных водоемов |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма 2 реализуется в сроки с 2019 по 2028 годы. Этапы реализации Подпрограммы 2 не выделяются |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета составляет 101 101,88608 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 14 964,1 тыс. руб.; 2020 год - 10 397,8 тыс. руб.; 2021 год - 6 280,67545 тыс. руб.; 2022 год - 3 656,31318 тыс. руб.; 2023 год - 4 110,06986 тыс. руб.; 2024 год - 14 422,04951 тыс. руб.; 2025 год - 10 464,50955 тыс. руб.; 2026 год - 26 183,83148 тыс. руб.; 2027 год - 5 421,59206 тыс. руб.; 2028 год - 5 200,94499 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций для населения; - повышение пожарной безопасности на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"; - повышение уровня информированности населения о мерах безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций любого характера, в том числе террористической и экстремистской направленности |

### 1.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2

Развитие современного общества может быть обеспечено только при условии безопасности человека и окружающей природной среды, защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Безопасность в чрезвычайных ситуациях означает состояние защищенности человека, общества и окружающей природной среды от вредных воздействий техногенных, природных и экологических факторов. Город Нарьян-Мар, являясь административным центром Ненецкого автономного округа, требует особого внимания в вопросах защиты его населения, территории и экономического потенциала от чрезвычайных ситуаций. Перспективы дальнейшего социально-экономического развития г. Нарьян-Мара во многом зависят от уровня безопасности его населения и территории в чрезвычайных ситуациях. В силу своих природно-климатических условий г. Нарьян-Мар объективно является территорией с повышенной опасностью возникновения чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера.

Важнейшую роль в последнее время приобретают вопросы ведения гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В то же время финансирование указанных мероприятий до настоящего времени было недостаточным. В результате этого в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" до сих пор не создана автоматизированная система централизованного оповещения населения об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, как того требует законодательство Российской Федерации (Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации").

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями: пожарами, весенними паводками, а также техногенные аварии являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности граждан и экономики города.

Также необходимо продолжать работу по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образования, что позволит минимизировать негативные последствия неорганизованного отдыха людей на водоемах. Это связано прежде всего с увеличением в летний период количества отдыхающих, что не исключает возможности увеличения частоты гибели людей на водных объектах.

Решение этих задач с учетом природно-климатических особенностей, социально-экономического положения населения возможно только целевым программным методом. При этом необходимо сосредоточить основные усилия на заблаговременном осуществлении комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков гибели людей, а также на сохранение здоровья людей.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий существенное значение имеет система мер и их технологическое обеспечение, которые могут быть общими для разных по своей природе явлений и факторов (природных и техногенных). Для решения вышеперечисленных проблем требуется достаточное и стабильное финансирование с привлечением бюджетных ресурсов.

Основными недостатками и издержками подхода к снижению рисков чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасной жизнедеятельности без применения подпрограммы являются:

- невозможность определения и формирования показателей подпрограммы, необходимых при выборе всего комплекса мероприятий, обеспечивающих решение поставленной проблемы в городе;

- невозможность оценки эффективности вложения финансовых средств в мероприятия по защите населения и территорий от угроз природного и техногенного характера;

- невозможность полного и эффективного использования системного и комплексного подходов при формировании состава мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Реализация исполнения подпрограммы обеспечит:

- развитие системы информационного обеспечения населения в местах массового пребывания граждан и мониторинга критически важных и потенциально опасных объектов, а также развитие механизмов координации управления на базе технологий общероссийской системы информирования в сфере обеспечения комплексной безопасности населения от угроз природного и техногенного характера;

- развитие системы обеспечения безопасности на воде, в труднодоступных районах проживания, отдыха и работы людей, а также при разработке и реализации системных мер по защищенности территорий, населения и объектов в случае выполнения крупных экономических и инфраструктурных проектов;

- создание инфраструктуры системы вызова экстренных оперативных служб и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы управления рисками чрезвычайных ситуаций;

- создание и внедрение современных технологий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- разработку и реализацию системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с опасными быстроразвивающимися природными явлениями и нарушением теплоснабжения населения и объектов жизнеобеспечения.

Одним из важнейших составных элементов единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является формирование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Формирование резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций должно происходить заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

### 1.3. Цель и задачи реализации Подпрограммы 2

Цель Подпрограммы 2 - совершенствование, развитие и обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности важных объектов от угроз природного и техногенного характера на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Задачами Подпрограммы 2 являются:

- осуществление мероприятий по защите населения и территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности;

- укрепление материально-технической базы органов управления гражданской обороной, звена территориальной подсистемы РСЧС, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- осуществление мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах городского округа;

- создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, интегрированной к окружной системе оповещения на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

### 1.4. Целевые показатели достижения целей и задач

Основными целевыми показателями Подпрограммы 2 являются:

- абзац исключен. - Постановление администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 28.12.2019 N 1302;

- степень технической готовности объекта - автоматизированной системы централизованного оповещения населения об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, интегрированной к окружной системе оповещения на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- доля обеспеченности резерва материально-технических средств, используемых в целях гражданской обороны, защиты населения и территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от чрезвычайных ситуаций;

- доля капитально отремонтированных пожарных водоемов на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от плановых мероприятий;

- количество предписаний со стороны контролирующих надзорных органов по содержанию пожарных водоемов.

Перечень целевых показателей отражен в приложении N 1 к программе.

#### Методика расчета целевых показателей

1. Показатель "Количество предписаний со стороны контролирующих надзорных органов по содержанию пожарных водоемов" не требуют расчета. Указывается фактическое наличие предписаний за текущий год. Отсутствие предписаний указывает на качественную реализацию мероприятий муниципальной программы.

2. Показатель "Степень технической готовности объекта - автоматизированной системы централизованного оповещения населения об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, интегрированной к окружной системе оповещения на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" подтверждается фактом постановки объекта на баланс муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

3. Показатель "Доля капитально отремонтированных пожарных водоемов на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" определяется по формуле:

Дпв = (ПВкр / ПВпл) x 100%, где:

Дпв - доля капитально отремонтированных пожарных водоемов, %;

ПВкр - количество капитально отремонтированных пожарных водоемов, ед.;

ПВпл - количество пожарных водоемов, планируемых к капитальному ремонту, ед.

Информация предоставляется отделом ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". Увеличение значения является положительной динамикой показателя в рамках муниципальной подпрограммы.

4. Показатель "Доля обеспеченности резерва материально-технических средств, используемых в целях гражданской обороны, защиты населения и территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от чрезвычайных ситуаций" определяется по формуле:

Дмтс = (Мсф / Мсп) x 100, где:

Дмтс - доля обеспечения резервом материально-технических средств (%);

Мсф - фактическое значение;

Мсп - плановое значение.

Информация предоставляется отделом ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". Увеличение значения является положительной динамикой показателя в рамках муниципальной подпрограммы.

### 1.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы 2 будут реализованы в 2019 - 2028 годах. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

### 1.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств городского бюджета. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из лимитов бюджетных ассигнований.

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 2 представлена в приложении N 2 к программе.

Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Для выполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой, могут привлекаться средства федерального, окружного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 1.7. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы

и меры управления рисками

В ходе реализации Подпрограммы 2 могут возникнуть определенные риски, которые могут отрицательно повлиять на реализацию подпрограммы.

Финансово-экономические риски, связанные с неисполнением доходной части городского бюджета.

Риски, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, необходимых для реализации подпрограммы, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": некорректное планирование закупок, отсутствие заявок на участие в торгах, несвоевременная поставка товаров, работ, услуг исполнителями муниципальных контрактов.

При создании автоматизированной системы централизованного оповещения населения об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время есть вероятность возникновения следующих рисков:

- невыполнение подрядными организациями условий договора в плане качества и сроков проведения монтажных и наладочных работ;

- поставка оборудования с нарушением сроков, поставка некачественного оборудования;

- поломка оборудования при монтаже, при вводе в строй.

Основные пути минимизации этих рисков:

- осуществление контроля установки и монтажа оборудования;

- определение в договоре штрафных санкций за несвоевременное и/или некачественное выполнение работ;

- проведение предварительной работы по выбору поставщика, предлагающего наилучшие условия;

- определение в договоре штрафных санкций за его нарушение в отношении сроков и качества товара.

Организационные и управленческие риски - несвоевременное принятие управленческих решений, отставание от сроков реализации мероприятий.

В целях минимизации указанных рисков необходимо создать эффективную систему управления по распределению полномочий и ответственности должностных лиц, ответственных за реализацию подпрограммы.

### 1.8. Мероприятия подпрограммы 2

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 с указанием объемов и источников финансирования представлен в приложении N 3 к программе.

### 1.9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 должна обеспечить:

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций для населения;

- повышение пожарной безопасности на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- повышение уровня информированности населения о мерах безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций любого характера, в том числе террористической и экстремистской направленности.

## XII. Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности эксплуатации

автомобильных дорог местного значения и доступности

общественных транспортных услуг"

### 1.1. Паспорт подпрограммы 3 "Обеспечение безопасности

эксплуатации автомобильных дорог местного значения

и доступности общественных транспортных услуг"

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных дорог местного значения и доступности общественных транспортных услуг" (далее - Подпрограмма 3) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара", муниципальное казенное учреждение "Чистый город" |
| Цели подпрограммы | Организация безопасности эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, междворовых проездов и доступности общественных транспортных услуг |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения; - организация ремонтов междворовых проездов; - обеспечение доступности общественных транспортных услуг |
| Целевые показатели подпрограммы | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения; - общая площадь междворовых проездов, расположенных на территории муниципального образования, техническое состояние которых улучшено в рамках подпрограммы; - доля доступности общественного транспорта на территории муниципального образования |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма 3 реализуется в сроки с 2019 по 2028 годы. Этапы реализации Подпрограммы 3 не выделяются |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 4 548 984,44507 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 277 973,1 тыс. руб.; 2020 год - 146 459,0 тыс. руб.; 2021 год - 332 913,66795 тыс. руб.; 2022 год - 464 312,71928 тыс. руб.; 2023 год - 417 679,85842 тыс. руб.; 2024 год - 507 057,77971 тыс. руб.; 2025 год - 791 255,05361 тыс. руб.; 2026 год - 825 725,72008 тыс. руб.; 2027 год - 383 456,21250 тыс. руб.; 2028 год - 402 151,33352 тыс. руб. Из них: объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств из окружного бюджета составляет 1 586 763,70000 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 150 962,4 тыс. руб.; 2020 год - 18 270,7 тыс. руб.; 2021 год - 60 603,90000 тыс. руб.; 2022 год - 196 486,80000 тыс. руб.; 2023 год - 160 271,00000 тыс. руб.; 2024 год - 184 539,10000 тыс. руб.; 2025 год - 403 357,20000 тыс. руб.; 2026 год - 412 272,60000 тыс. руб.; за счет средств городского бюджета составляет 2 962 220,74507 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 127 010,7 тыс. руб.; 2020 год - 128 188,3 тыс. руб.; 2021 год - 272 309,76795 тыс. руб.; 2022 год - 267 825,91928 тыс. руб.; 2023 год - 257 408,85842 тыс. руб.; 2024 год - 322 518,67971 тыс. руб.; 2025 год - 387 897,85361 тыс. руб.; 2026 год - 413 453,12008 тыс. руб.; 2027 год - 383 456,21250 тыс. руб.; 2028 год - 402 151,33352 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - увеличение площади междворовых проездов, расположенных на территории муниципального образования, техническое состояние которых улучшено в рамках подпрограммы; - доступность общественного транспорта на территории муниципального образования |

### 1.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 3

Автомобильные дороги общего пользования местного значения, дворовые территории и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов в существующем жилищном фонде в черте муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" не отвечают в полной мере современным требованиям. Это связано с увеличением транспортного потока с 8 000 до 16 000 единиц техники в сутки в период с 2008 по 2013 годы. На территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 15 820 единиц автотранспорта, большая часть которого находится в городе Нарьян-Маре.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее - местные дороги) составляет 41,1 км, из которых более 80% не соответствуют нормативным требованиям эксплуатации.

В связи с потребностью приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в существующем жилищном фонде в черте муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в соответствие с современными нормами комфортности появилась необходимость разработки данной Подпрограммы, в которой предусматриваются мероприятия, направленные на реконструкцию, ремонт дорог общего пользования местного значения, по обустройству автостоянок, тротуаров и междворовых проездов.

### 1.3. Цель и задачи реализации Подпрограммы 3

Цель Подпрограммы 3 - организация безопасности эксплуатации автомобильных дорог местного значения, междворовых проездов и доступности общественных транспортных услуг.

Задачами Подпрограммы 3 являются:

- обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- организация ремонта междворовых проездов;

- обеспечение доступности общественных транспортных услуг.

### 1.4. Целевые показатели достижения целей и задач

Основными целевыми показателями Подпрограммы 3 являются:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения;

- общая площадь междворовых проездов, расположенных на территории муниципального образования, техническое состояние которых улучшено в рамках подпрограммы;

- доля доступности общественного транспорта на территории муниципального образования.

#### Методика расчета целевых показателей Подпрограммы 3

1. Показатель "Доля доступности общественного транспорта на территории муниципального образования" определяется путем соотношения количества фактически имеющихся маршрутов общественного транспорта на территории муниципального образования к количеству требуемых маршрутов общественного транспорта на территории города по формуле:

Ддот = (Кфом /Ктом) x 100%, где:

Ддот - доля доступности общественного транспорта на территории муниципального образования;

Кфом - количество фактически имеющихся маршрутов общественного транспорта на территории муниципального образования;

Ктом - количество требуемых маршрутов общественного транспорта на территории города.

2. Показатель "Общая площадь междворовых проездов, расположенных на территории муниципального образования, техническое состояние которых улучшено в рамках подпрограммы".

Указывается площадь отремонтированных междворовых проездов за отчетный год нарастающим итогом.

Информация предоставляется управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

3. Показатель "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения".

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

Днорм = Пнорм / Побщ x 100%, где:

Днорм - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения, %;

Пнорм - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км;

Побщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.

Информация предоставляется управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

### 1.5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Мероприятия Подпрограммы 3 будут реализованы в 2019 - 2028 годах. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

### 1.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3

Финансирование Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств окружного и городского бюджетов. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из лимитов бюджетных ассигнований.

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 3 представлена в приложении N 2 к программе.

Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

### 1.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3

и меры управления рисками

В ходе реализации Подпрограммы 3 могут возникнуть определенные риски, которые могут отрицательно повлиять на реализацию подпрограммы.

Финансово-экономические риски, связанные с неисполнением доходной части городского бюджета.

Риски, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, необходимых для реализации подпрограммы, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": некорректное планирование закупок, отсутствие заявок на участие в торгах, несвоевременная поставка товаров, работ, услуг исполнителями муниципальных контрактов.

Организационные и управленческие риски - несвоевременное принятие управленческих решений, отставание от сроков реализации мероприятий.

В целях минимизации указанных рисков необходимо создать эффективную систему управления по распределению полномочий и ответственности должностных лиц, ответственных за реализацию подпрограммы.

### 1.8. Мероприятия Подпрограммы 3

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 с указанием объемов и источников финансирования представлен в приложении N 3 к программе.

### 1.9. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 должна обеспечить к 2023 году:

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- улучшение технического состояния междворовых проездов, расположенных на территории муниципального образования;

- доступность общественного транспорта на территории муниципального образования.

## XIII. Подпрограмма 4 "Обеспечение предоставления

качественных услуг потребителям в сфере

жилищно-коммунального хозяйства, степени устойчивости

и надежности функционирования коммунальных систем

на территории муниципального образования"

### 1.1. Паспорт Подпрограммы 4 "Обеспечение предоставления

качественных услуг потребителям в сфере

жилищно-коммунального хозяйства, степени устойчивости

и надежности функционирования коммунальных систем

на территории муниципального образования"

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 4 "Обеспечение предоставления качественных услуг потребителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем на территории муниципального образования" (далее - Подпрограмма 4) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара", муниципальное казенное учреждение "Чистый город" |
| Цели подпрограммы | Организация бесперебойной подачи энергетических ресурсов потребителям на территории муниципального образования, повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение проведения работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимних условиях; - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе капитального ремонта линейных объектов |
| Целевые показатели подпрограммы | - доля реализованных муниципальным образованием в отчетном году мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период с участием средств окружного бюджета от запланированного количества мероприятий, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии; - увеличение численности населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг в рамках реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры; - увеличение протяженности модернизированных инженерных сетей |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма 4 реализуется в сроки с 2019 по 2028 годы. Этапы реализации Подпрограммы 4 не выделяются |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 185 241,97902 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 38 909,8 тыс. руб.; 2020 год - 35 452,4 тыс. руб.; 2021 год - 30 752,34475 тыс. руб.; 2022 год - 22 470,09844 тыс. руб.; 2023 год - 15 220,78364 тыс. руб.; 2024 год - 434 274,46117 тыс. руб., 2025 год - 78 581,69253 тыс. руб.; 2026 год - 287 166,14849 тыс. руб.; 2027 год - 130 516,00000 тыс. руб.: 2028 год - 111 898,25000 тыс. руб. Из них: объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств из окружного бюджета составляет 1 049 852,00000 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 33 564,8 тыс. руб.; 2020 год - 29 811,3 тыс. руб.; 2021 год - 26 420,10000 тыс. руб.; 2022 год - 21 576,40000 тыс. руб.; 2023 год - 14 455,00000 тыс. руб.; 2024 год - 420 987,10000 тыс. руб.; 2025 год - 31 809,90000 тыс. руб., 2026 год - 238 695,90000 тыс. руб.; 2027 год - 123 990,20000 тыс. руб.; 2028 год - 108 541,30000 тыс. руб. за счет средств городского бюджета составляет 130 248,02207 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 4 995,4 тыс. руб.; 2020 год - 4 654,5 тыс. руб.; 2021 год - 4 057,11649 тыс. руб.; 2022 год - 667,40000 тыс. руб.; 2023 год - 447,10000 тыс. руб.; 2024 год - 13 123,99700 тыс. руб.; 2025 год - 44 052,60858 тыс. руб.; 2026 год - 48 367,15000 тыс. руб.; 2027 год - 6 525,80000 тыс. руб.; 2028 год - 3 356,95000 тыс. руб. иные источники - 5 141,95695 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 349,6 тыс. руб.; 2020 год - 986,6 тыс. руб.; 2021 год - 275,12826 тыс. руб.; 2022 год - 226,29844 тыс. руб.; 2023 год - 318,68364 тыс. руб.; 2024 год - 163,36417 тыс. руб.; 2025 год - 2 719,18395 тыс. руб.; 2026 год - 103,09849 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - доля реализованных муниципальным образованием в отчетном году мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период с участием средств окружного бюджета от запланированного количества мероприятий, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, 100%; - численность населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг в рамках реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, 25 735 чел.; - протяженность модернизированных инженерных сетей 0,616 км |

### 1.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 4

Город Нарьян-Мар расположен за Полярным кругом. Подготовка к потреблению топливно-энергетических ресурсов в условиях Крайнего Севера занимает одну из крупнейших расходных статей в жизнеобеспечении объектов жилищно-коммунального хозяйства, социально-бытовой и культурной сфер.

Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей является единой теплосетевой организацией, в хозяйственном ведении которой находятся:

- тепловые сети (по всем видам собственности) протяженностью 50,7 км.;

- водопроводные сети - 52, 82 км;

- канализационные сети - 35,2 км.

По существующим сетям, из которых более 50% требуют проведения капитального ремонта, обеспечиваются централизованными отоплением и водой социально значимые объекты, расположенные на территории муниципального образования.

Подготовка коммунальной инфраструктуры города начинается ежегодно весной. Ресурсоснабжающими организациями осуществляются осмотры объектов жилищно-коммунального хозяйства, составляются планы-графики работ, необходимые для подготовки объектов ЖКХ к эксплуатации в зимних условиях.

Бесперебойная поставка ресурсов потребителям - задача любой ресурсоснабжающей организации. Для теплоснабжающей организации поставка потребителям тепла и воды в осенне-зимний период является первоочередной задачей. Для организации работ по подготовке коммунальной инфраструктуры задействованы все имеющиеся ресурсы предприятия, в том числе и финансовые, которых недостаточно для проведения капитального ремонта.

Реализация Подпрограммы 4 обеспечит проведение работ по подготовке коммунальных объектов к эксплуатации в осенне-зимних условиях.

1.3. Целью реализации Подпрограммы 4 является организация бесперебойной подачи энергетических ресурсов потребителям на территории муниципального образования, повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры.

Для достижения цели Подпрограммы 4 необходимо обеспечить:

- проведение работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимних условиях;

- реализацию мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

1.4. Основными целевыми показателями Подпрограммы 4 являются:

- доля реализованных муниципальным образованием в отчетном году мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период с участием средств окружного бюджета от запланированного количества мероприятий, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии;

- увеличение численности населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг в рамках реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры;

- увеличение протяженности модернизированных инженерных сетей.

Методика расчета целевых показателей Подпрограммы 4

1. Показатель "Доля реализованных муниципальным образованием в отчетном году мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период с участием средств окружного бюджета от запланированного количества мероприятий, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии" определяется по формуле:

Дрм = Мр / Мз х 100(%), где:

Мр - количество реализованных муниципальным образованием мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период с участием средств окружного бюджета за отчетный период (год), ед.;

Мз - запланированное муниципальными образованиями количество мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период с участием средств окружного бюджета, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии в отчетном периоде, ед.

2. Показатель "Увеличение численности населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг в рамках реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры" рассчитывается как сумма численности населения муниципального образования, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования (технологически связанных с объектами коммунальной инфраструктуры муниципального образования), в отношении которых реализуются мероприятия региональных проектов.

Информация предоставляется ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

3. Показатель "Увеличение протяженности модернизированных инженерных сетей" рассчитывается в отношении линейных объектов как сумма протяженности (в однотрубном исчислении) участков сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в отношении которых в рамках региональных проектов выполнены мероприятия по их строительству, реконструкции, капитальному ремонту.

Источники данных: проектная документация, исполнительная документация.

### 1.5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4

Подпрограмма реализуется с 2019 года по 2028 год. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

### 1.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4

Финансирование мероприятий Подпрограммы 4 осуществляется за счет средств окружного, городского бюджетов, иных источников (собственные средства предприятия).

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 утверждаются законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" о бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы рассчитаны в ценах соответствующих лет и подлежат уточнению при формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представлена в приложении N 2 к муниципальной программе.

### 1.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4

и меры управления рисками

Ключевыми рисками реализации Подпрограммы 4 является отсутствие или недостаточность средств городского бюджета для финансирования реализации программных мероприятий, несвоевременное принятие нормативно-правовых актов, нарушение обязательств при выполнении муниципального контракта по организации работ.

Для минимизации рисков реализации Подпрограммы 4 необходимо предоставление субсидий местным бюджетам на организацию мероприятий по подготовке жилищно-коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимних условиях при формировании проектов окружного бюджета, привлечение внебюджетных источников, а также организация системы контроля и мониторинга за исполнением условий муниципального контракта по ремонту коммунальных объектов.

Эффективный мониторинг выполнения мероприятий, своевременная корректировка перечня мероприятий и целевых показателей, координация деятельности соисполнителей и участников также будут способствовать успешной реализации Подпрограммы 4.

### 1.8. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий обозначен в приложении N 3 к муниципальной программе.

1.9. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

Реализация Подпрограммы 4 обеспечит проведение работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимних условиях и бесперебойную поставку тепла потребителям в зимний период года.

Реализация мероприятий в рамках регионального проекта "Региональная программа "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа на 2023 - 2030 годы", регионального проекта Ненецкого автономного округа "Модернизация коммунальной инфраструктуры" предполагает достижение следующих результатов:

- протяженность модернизированных инженерных сетей - 0,616 км;

- численность населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", для которого улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг в рамках реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, 25 735 чел.

### 1.1. Паспорт Подпрограммы 5 "Обеспечение комфортных условий

проживания на территории муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 5 "Обеспечение комфортных условий проживания на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее - Подпрограмма 5) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", муниципальное казенное учреждение "Чистый город", муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара" |
| Цели подпрограммы | Обеспечение условий для благоприятного проживания и отдыха жителей муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |
| Задачи подпрограммы | Организация проведения работ по санитарному содержанию и благоустройству территории города Нарьян-Мара |
| Целевые показатели подпрограммы | Отсутствие неустраненных предписаний контролирующих организаций по качеству санитарного содержания муниципальных объектов благоустройства |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма 5 реализуется в сроки с 2019 по 2028 годы. Этапы реализации Подпрограммы 5 не выделяются |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 612 769,52480 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 105 877,2 тыс. руб.; 2020 год - 92 133,3 тыс. руб.; 2021 год - 32 126,25051 тыс. руб.; 2022 год - 21 260,66844 тыс. руб.; 2023 год - 33 519,34403 тыс. руб.; 2024 год - 54 899,40168 тыс. руб.; 2025 год - 71 554,55848 тыс. руб.; 2026 год - 91 027,97623 тыс. руб.; 2027 год - 54 588,21379 тыс. руб.; 2028 год - 55 782,61164 тыс. руб. Из них: объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств из окружного бюджета составляет 5 203,40000 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 3 496,4 тыс. руб.; 2020 год - 90,0 тыс. руб.; 2021 год - 150,00000 тыс. руб.; 2022 год - 180,00000 тыс. руб.; 2024 год - 198,00000 тыс. руб.; 2025 год - 198,00000 тыс. руб.; 2026 год - 297,00000 тыс. руб.; 2027 год - 297,00000 тыс. руб.; 2028 год - 297,00000 тыс. руб.; за счет средств городского бюджета составляет 607 566,12480 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 102 380,8 тыс. руб.; 2020 год - 92 043,3 тыс. руб.; 2021 год - 31 976,25051 тыс. руб.; 2022 год - 21 080,66844 тыс. руб.; 2023 год - 33 519,34403 тыс. руб.; 2024 год - 54 701,40168 тыс. руб.; 2025 год - 71 356,55848 тыс. руб.; 2026 год - 90 730,97623 тыс. руб.; 2027 год - 54 291,21379 тыс. руб.; 2028 год - 55 485,61164 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение качества работ по санитарному содержанию территории и организации жизнеобеспечения города Нарьян-Мара |

### 1.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 5

Благоустройство территории города является одной из жизнеобеспечивающих сфер городского хозяйства, оказывающих непосредственное влияние на качество и уровень жизни населения. В последние годы благоустройству территории городского округа "Город Нарьян-Мар" придается большое значение. За прошедшие несколько лет облик города Нарьян-Мара - столицы Ненецкого автономного округа - существенно изменился. В городе строятся новые и реконструируются существующие тротуары, устанавливаются детские игровые площадки, малые архитектурные формы, выполняются работы по озеленению и благоустройству городской территории, сносу ветхих внеплановых строений.

Благоустроенные общественные территории необходимо содержать, в связи с чем ежегодно выделяются средства из бюджета на ремонт и содержание муниципальных объектов: автомобильных дорог, междворовых проездов, детских игровых площадок, помойниц - и ликвидацию несанкционированных свалок, на территории городских кладбищ поддерживается санитарный порядок, а также выполняются другие необходимые работы. Также обеспечивается освещение городских улиц и содержание пожарных водоемов. Для организации праздников территория города украшается флагами, гирляндами или яркими иллюминациями, в зависимости от тематики, дополнительно очищаются площади и пешеходные зоны.

Таким образом, проблема благоустройства и санитарного состояния городского округа "Город Нарьян-Мар" является одной из насущных, требующей каждодневного внимания власти города и принятия эффективных решений.

Подпрограмма 5 является основой для реализации мероприятий, направленных на создание и поддержание экологически, функционально, эстетически и информативно организованной городской среды.

### 1.3. Цели и задачи реализации Подпрограммы 5

Целью Подпрограммы 5 является обеспечение условий для благоприятного проживания и отдыха жителей муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар". Для ее достижения необходимо организовать проведение работ по санитарному содержанию и благоустройству территории города Нарьян-Мара.

### 1.4. Целевые показатели достижения цели и задач

Целевым показателем Подпрограммы 5 является отсутствие неустраненных предписаний контролирующих организаций по качеству санитарного содержания муниципальных объектов благоустройства.

Информацию о наличии (отсутствии) предписаний контролирующих организаций предоставляют МКУ "Чистый город", МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара".

### 1.5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5

Подпрограмма 5 реализуется с 2019 года по 2028 год. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

### 1.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5

Финансирование мероприятий Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств окружного и городского бюджетов.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 утверждаются законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" о бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы рассчитаны в ценах соответствующих лет и подлежат уточнению при формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 5 представлена в приложении N 2 к муниципальной программе.

### 1.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 5

и меры управления рисками

Ключевыми рисками реализации Подпрограммы 5 являются отсутствие или недостаточность средств муниципального бюджета для финансирования реализации программных мероприятий, несвоевременное принятие нормативно-правовых актов, нарушение обязательств при выполнении муниципального контракта по организации работ.

Для минимизации рисков реализации Подпрограммы 5 при формировании городского бюджета необходимо основываться на приоритетности мероприятий по жизнеобеспечению города. Эффективный мониторинг выполнения мероприятий, своевременная корректировка перечня мероприятий и целевых показателей, координация деятельности соисполнителей и участников также будут способствовать успешной реализации Подпрограммы 5.

### 1.8. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий обозначен в приложении N 3 к муниципальной программе.

### 1.9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5

При реализации Подпрограммы 5 ожидаются улучшение санитарного состояния территории города, повышение качества жизнеобеспечения города и комфортных условий для проживания на территории города Нарьян-Мара в целом.

## XV. Подпрограмма 6

"Создание дополнительных условий для обеспечения

жилищных прав граждан, проживающих в МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

### 1.1. Паспорт Подпрограммы 6

"Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных

прав граждан, проживающих в МО "Городской округ

"Город Нарьян-Мар"

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 6 "Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее - подпрограмма 6) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара", управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |
| Цели подпрограммы | - поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; - обеспечение компенсационных выплат гражданам, являющимся заемщиками ипотечных кредитов на приобретение (строительство) жилья; - создание условий для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда |
| Задачи подпрограммы | - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения (строительства) жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе, ипотечные жилищные кредиты; - предоставление компенсационных выплат гражданам на оплату части процентов за пользование кредитами на приобретение (строительство) жилья; - предоставление гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными |
| Целевые показатели подпрограммы | - количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения; - количество граждан, являющихся заемщиками ипотечных кредитов, получивших компенсационные выплаты на приобретение (строительство) жилья; - количество семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления гражданам компенсационных выплат в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 29.10.2018 N 3-ОЗ "О создании дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными, и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа"; - количество помещений/площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"; - количество помещений/площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, - количество помещений/площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа "Жилье" |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма 6 реализуется в сроки с 2019 по 2028 годы. Этапы реализации Подпрограммы 6 не выделяются |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 1 284 126,61622 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 158 569,6 тыс. руб.; 2020 год - 93 369,5 тыс. руб.; 2021 год - 44 621,40000 тыс. руб.; 2022 год - 189 398,80779 тыс. руб.; 2023 год - 166 182,81040 тыс. руб.; 2024 год - 195 909,82480 тыс. руб.; 2025 год - 249 067,27323 тыс. руб.; 2026 год - 155 237,30000 тыс. руб.; 2027 год - 16 095,60000 тыс. руб.; 2028 год - 15 674,50000 тыс. руб. Из них: объем финансирования Подпрограммы 6 за счет средств из окружного бюджета составляет 1 261 421,22979 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 157 997,9 тыс. руб.; 2020 год - 92 828,3 тыс. руб.; 2021 год - 44 182,50000 тыс. руб.; 2022 год - 187 846,48110 тыс. руб.; 2023 год - 164 182,43040 тыс. руб.; 2024 год - 190 541,13676 тыс. руб.; 2025 год - 239 404,43153 тыс. руб.; 2026 год - 153 943,00000 тыс. руб.; 2027 год - 15 290,80000 тыс. руб.; 2028 год - 15 204,25000 тыс. руб. за счет средств городского бюджета составляет 22 705,38643 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 571,7 тыс. руб.; 2020 год - 541,2 тыс. руб.; 2021 год - 438,90000 тыс. руб.; 2022 год - 1 552,32669 тыс. руб.; 2023 год - 2 000,38000 тыс. руб.; 2024 год - 5 368,68804 тыс. руб.; 2025 год - 9 662,84170 тыс. руб.; 2026 год - 1 294,30000 тыс. руб.; 2027 год - 804,80000 тыс. руб.; 2028 год - 470,25000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей и иных категорий граждан, сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |

### 1.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 6

По состоянию на 01.01.2019 на учете для улучшения жилищных условий по муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар" состоит 160 молодых семей.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья самостоятельно. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городском округе.

Социальная помощь в форме предоставления ежемесячных жилищных компенсационных выплат на оплату части процентов за пользование кредитами на приобретение (строительство) жилья оказывается в целях содействия гражданам со средним уровнем доходов в решении жилищных проблем (с помощью долгосрочных банковских кредитов) в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Данная мера поддержки предоставляется в рамках Временных правил предоставления компенсационных выплат гражданам, являющимся заемщиками ипотечных кредитов, в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденных постановлением Нарьян-Марского городского Совета от 27.05.2004 N 229, и позволяет погасить проценты при ипотечном кредитовании.

Одним из приоритетов государственной политики является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем и требует скорейшего решения, в том числе и путем предоставления компенсационных выплат гражданам при освобождении ими жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными.

### 1.3. Цели и задачи реализации Подпрограммы 6

Целями реализации подпрограммы 6 являются:

- поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- обеспечение компенсационных выплат гражданам, являющимся заемщиками ипотечных кредитов на приобретение (строительство) жилья;

- создание условий для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Для достижения указанных целей подпрограммы 6 необходимо:

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения (строительства) жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты;

- предоставление компенсационных выплат гражданам на оплату части процентов за пользование кредитами на приобретение (строительство) жилья;

- предоставление гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными.

### 1.4. Целевые показатели достижения цели и задач

Реализация поставленных целей и задач подпрограммы 6 выражается в количественных показателях и используется для оценки результативности реализации Программы:

1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

Количество молодых семей учитывается в каждом отчетном году отдельно с начала года нарастающим итогом.

Источники данных: списки молодых семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки, отчеты об исполнении муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

2. Количество граждан, являющихся заемщиками ипотечных кредитов, получающих компенсационные выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Количество граждан учитывается в каждом отчетном году отдельно с начала года, за исключением граждан, в отношении которых исполнены обязательства по договору в отчетном году.

Источники данных: списки граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки, отчеты об исполнении муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

3. Показатель "Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления гражданам компенсационных выплат в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 29.10.2018 N 3-ОЗ "О создании дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными, и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа".

Количество семей учитывается в каждом отчетном году отдельно с начала года нарастающим итогом (по дате отчуждения гражданами квартир).

Источники данных: отчет о расселении жилых помещений, включенных в окружные реестры подпрограммы "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа" государственной программы Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе".

4. Количество помещений/площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Источники данных: перечень объектов выкупа, отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления, на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

5. Количество помещений/площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Источники данных: перечень объектов выкупа, отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления, на выкуп жилых помещений собственников.

6. Количество помещений/площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа "Жилье".

Источники данных: перечень объектов выкупа, отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления, на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

### 1.5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6

Подпрограмма 6 реализуется с 2019 года по 2028 год. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

### 1.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6

Финансирование мероприятий Подпрограммы 6 осуществляется за счет средств окружного и городского бюджетов.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 утверждаются законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" о бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 6 рассчитаны в ценах соответствующих лет и подлежат уточнению при формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 6 представлена в приложении N 2 к муниципальной программе.

### 1.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 6

и меры управления рисками

Ключевыми рисками реализации Подпрограммы 6 является отсутствие или недостаточность средств для финансирования реализации программных мероприятий, несвоевременное принятие нормативно-правовых актов.

Для минимизации рисков реализации подпрограммы 6 необходимо предоставление субсидий местным бюджетам на организацию мероприятий.

Эффективный мониторинг выполнения мероприятий, своевременная корректировка перечня мероприятий и целевых показателей, координация деятельности соисполнителей и участников также будут способствовать успешной реализации Подпрограммы 6.

### 1.8. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий обозначен в приложении N 3 к муниципальной программе.

### 1.9. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

Результатом реализации мероприятий Подпрограммы 6 будет улучшение социально-бытовых и жилищных условий молодых семей и иных категорий граждан, удовлетворение жилищной потребности и снижение уровня социальной напряженности в обществе, улучшение демографической ситуации и обеспечение высокого качества жизни, сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

## Приложение N 1

к муниципальной программе

Перечень

целевых показателей муниципальной программы муниципального

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение

уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности

населения муниципального образования "Городской округ

"Город Нарьян-Мар"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 29.01.2026 N 104, от 20.04.2026 N 485) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь снесенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | кв. м | 2 659,0 | 12 387,7 | 605,5 | 2 548,8 | 4 265,3 | 11 662,4 | 5 915,4 | 8 421,1 | 4 636,5 | 0 | 0 |
| 2. | Количество предписаний контролирующих надзорных органов при осуществлении мероприятий по защите населения и территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Степень технической готовности объекта - автоматизированной системы централизованного оповещения населения об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, интегрированной к окружной системе оповещения на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | шт. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 4. | Исключен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семей | 0 | 5 | 13 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Количество граждан, являющихся заемщиками ипотечных кредитов, получающих компенсационные выплаты на приобретение (строительство) жилья | чел. | 16 | 15 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления гражданам компенсационных выплат | семей | 0 | 48 | 24 | 10 | 35 | 0 | 2 | 8 | 18 | 0 | 0 |
| 8. | Доля средств, фактически использованных на обеспечение деятельности МКУ "Чистый город", к общему объему средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ "Чистый город" | % | 0 | 0 | 0 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 |
| Подпрограмма 1 "Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество снесенных домов, признанных непригодными для проживания | домов | 12 | 15 | 1 | 5 | 10 | 19 | 11 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| 2. | Доля обеспечения граждан доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа "Город Нарьян-Мар" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Степень технической готовности объекта - автоматизированной системы централизованного оповещения населения об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, интегрированной к окружной системе оповещения на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | шт. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Доля капитально отремонтированных пожарных водоемов на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от плановых мероприятий | % | 0 | 12,5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество предписаний со стороны контролирующих надзорных органов по содержанию пожарных водоемов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля обеспеченности резерва материально-технических средств, используемых в целях гражданской обороны, защиты населения и территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от чрезвычайных ситуаций | % | 0 | 18 | 36 | 64 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных дорог местного значения и доступности общественных транспортных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 17,9 | 18,1 | 13,1 | 24,5 | 24,5 | 27,0 | 29,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| 2. | Общая площадь междворовых проездов, расположенных на территории муниципального образования, техническое состояние которых улучшено в рамках подпрограммы | м кв. | 0 | 582,0 | 1 394,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля доступности общественного транспорта на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение предоставления качественных услуг потребителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства и степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем на территории муниципального образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля реализованных муниципальным образованием в отчетном году мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период с участием средств окружного бюджета, от запланированного количества мероприятий, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Увеличение численности населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг в рамках реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | чел. |  |  |  |  |  |  | 6 343 | 6 343 | 6 989 | 6 989 | 25 735 |
| 3. | Увеличение протяженности модернизированных инженерных сетей | км |  |  |  |  |  |  | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение комфортных условий проживания на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсутствие неустраненных предписаний контролирующих организаций по качеству санитарного содержания муниципальных объектов благоустройства | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 6 "Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семей | 0 | 5 | 13 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Количество граждан, являющихся заемщиками ипотечных кредитов, получающих компенсационные выплаты на приобретение (строительство) жилья | чел. | 16 | 15 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления гражданам компенсационных выплат в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 29.10.2018 N 3-ОЗ "О создании дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными, и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа" | семей | 0 | 48 | 24 | 10 | 35 | 0 | 2 | 8 | 18 | 0 | 0 |
| 4. | Количество помещений/ площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | шт./ кв. м |  |  |  |  | 8/333,7 | 6/282,1 | 2/110,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество помещений/ площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | шт./ кв. м |  |  |  |  | 3/161,6 | 6/371,3 | 30/1 670,6 | 13/ 885,9 | 2/93,4 | 0 | 0 |
| 6. | Количество помещений/ площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа "Жилье" | шт./ кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 17/976,1 | 0 | 0 | 0 |

## Приложение N 2

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы муниципального

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение

уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности

населения муниципального образования "Городской округ

"Город Нарьян-Мар"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 20.04.2026 N 485) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МП "Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Всего, в том числе: | 8 577 117,23827 | 726 033,4 | 461 357,1 | 487 361,84079 | 763 357,21491 |
|  | окружной бюджет | 4 280 473,12979 | 413 898,4 | 178 087,7 | 134 359,30000 | 434 843,48110 |
|  | городской бюджет | 4 291 502,15153 | 311 785,4 | 282 282,8 | 352 727,41253 | 328 287,43537 |
|  | иные источники | 5 141,95695 | 349,6 | 986,6 | 275,12826 | 226,29844 |
| Подпрограмма 1 "Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан" | Итого, в том числе: | 844 892,78708 | 129 739,6 | 83 545,1 | 40 667,50213 | 62 258,60778 |
|  | окружной бюджет | 377 232,80000 | 67 876,9 | 37 087,4 | 3 002,80000 | 28 753,80000 |
|  | городской бюджет | 467 659,98708 | 61 862,7 | 46 457,7 | 37 664,70213 | 33 504,80778 |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа "Город Нарьян-Мар" | Итого городской бюджет | 101 101,88608 | 14 964,1 | 10 397,8 | 6 280,67545 | 3 656,31318 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных дорог местного значения и доступности общественных транспортных услуг" | Итого, в том числе: | 4 548 984,44507 | 277 973,1 | 146 459,0 | 332 913,66795 | 464 312,71928 |
|  | окружной бюджет | 1 586 763,70000 | 150 962,4 | 18 270,7 | 60 603,90000 | 196 486,80000 |
|  | городской бюджет | 2 962 220,74507 | 127 010,7 | 128 188,3 | 272 309,76795 | 267 825,91928 |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение предоставления качественных услуг потребителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем на территории муниципального образования" | Итого, в том числе: | 1 185 241,97902 | 38 909,8 | 35 452,4 | 30 752,34475 | 22 470,09844 |
|  | окружной бюджет | 1 049 852,00000 | 33 564,8 | 29 811,3 | 26 420,10000 | 21 576,40000 |
|  | городской бюджет | 130 248,02207 | 4 995,4 | 4 654,5 | 4 057,11649 | 667,40000 |
|  | иные источники | 5 141,95695 | 349,6 | 986,6 | 275,12826 | 226,29844 |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение комфортных условий проживания на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе: | 612 769,52480 | 105 877,2 | 92 133,3 | 32 126,25051 | 21 260,66844 |
|  | окружной бюджет | 5 203,40000 | 3 496,4 | 90,0 | 150,00000 | 180,00000 |
|  | городской бюджет | 607 566,12480 | 102 380,8 | 92 043,3 | 31 976,25051 | 21 080,66844 |
| Подпрограмма 6 "Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе: | 1 284 126,61622 | 158 569,6 | 93 369,5 | 44 621,40000 | 189 398,80779 |
|  | окружной бюджет | 1 261 421,22979 | 157 997,9 | 92 828,3 | 44 182,50000 | 187 846,48110 |
|  | городской бюджет | 22 705,38643 | 571,7 | 541,2 | 438,90000 | 1 552,32669 |

| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 708 732,22913 | 1 276 265,09652 | 1 380 658,47563 | 1 477 672,43036 | 646 495,31007 | 649 184,14086 |
| 376 278,63040 | 832 889,23676 | 804 231,63153 | 842 264,20000 | 139 578,00000 | 124 042,55000 |
| 332 134,91509 | 443 212,49559 | 573 707,66015 | 635 305,13187 | 506 917,31007 | 525 141,59086 |
| 318,68364 | 163,36417 | 2 719,18395 | 103,09849 | 0,00000 | 0,00000 |
| 72 019,36278 | 69 701,57965 | 179 735,38823 | 92 331,45408 | 56 417,69172 | 58 476,50071 |
| 37 370,20000 | 36 623,90000 | 129 462,10000 | 37 055,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 34 649,16278 | 33 077,67965 | 50 273,28823 | 55 275,75408 | 56 417,69172 | 58 476,50071 |
| 4 110,06986 | 14 422,04951 | 10 464,50955 | 26 183,83148 | 5 421,59206 | 5 200,94499 |
| 417 679,85842 | 507 057,77971 | 791 255,05361 | 825 725,72008 | 383 456,21250 | 402 151,33352 |
| 160 271,00000 | 184 539,10000 | 403 357,20000 | 412 272,60000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 257 408,85842 | 322 518,67971 | 387 897,85361 | 413 453,12008 | 383 456,21250 | 402 151,33352 |
| 15 220,78364 | 434 274,46117 | 78 581,69253 | 287 166,14849 | 130 516,00000 | 111 898,25000 |
| 14 455,00000 | 420 987,10000 | 31 809,90000 | 238 695,90000 | 123 990,20000 | 108 541,30000 |
| 447,10000 | 13 123,99700 | 44 052,60858 | 48 367,15000 | 6 525,80000 | 3 356,95000 |
| 318,68364 | 163,36417 | 2 719,18395 | 103,09849 | 0,00000 | 0,00000 |
| 33 519,34403 | 54 899,40168 | 71 554,55848 | 91 027,97623 | 54 588,21379 | 55 782,61164 |
| 0,00000 | 198,00000 | 198,00000 | 297,00000 | 297,00000 | 297,00000 |
| 33 519,34403 | 54 701,40168 | 71 356,55848 | 90 730,97623 | 54 291,21379 | 55 485,61164 |
| 166 182,81040 | 195 909,82480 | 249 067,27323 | 155 237,30000 | 16 095,60000 | 15 674,50000 |
| 164 182,43040 | 190 541,13676 | 239 404,43153 | 153 943,00000 | 15 290,80000 | 15 204,25000 |
| 2 000,38000 | 5 368,68804 | 9 662,84170 | 1 294,30000 | 804,80000 | 470,25000 |

## Приложение N 3

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы "Повышение уровня

жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения

муниципального образования "Городской округ

"Город Нарьян-Мар"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 26.07.2023 N 1094, от 14.12.2023 N 1723, от 21.12.2023 N 1759, от 01.02.2024 N 230, от 21.05.2024 N 736, от 04.06.2024 N 829, от 28.06.2024 N 922, от 17.07.2024 N 989, от 06.12.2024 N 1673, от 18.12.2024 N 1755, от 29.01.2025 N 153, от 14.05.2025 N 620, от 17.07.2025 N 1017, от 11.08.2025 N 1090, от 03.10.2025 N 1280, от 24.10.2025 N 1381, от 29.01.2026 N 104, от 26.02.2026 N 227, от 20.04.2026 N 485) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

### Таблица 1

|  | Наименование направления (мероприятия) | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| #### Подпрограмма 1 "Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания | Итого, в том числе | 27 387,34245 | 12 114,2 | 895,9 | 3 957,42950 | 10 419,81295 |
|  |  | окружной бюджет | 21 944,20000 | 10 286,0 | 0,0 | 3 002,80000 | 8 655,40000 |
|  |  | городской бюджет | 5 443,14245 | 1 828,2 | 895,9 | 954,62950 | 1 764,41295 |
| 1.1.1. | Снос жилищного фонда, непригодного для проживания | Итого, в том числе | 4 241,72950 | 1 510,0 | 870,0 | 861,72950 | 1 000,00000 |
|  |  | городской бюджет | 4 241,72950 | 1 510,0 | 870,0 | 861,72950 | 1 000,00000 |
| 1.1.2. | Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания | Итого, в том числе | 21 944,20000 | 10 286,0 | 0,0 | 3 002,80000 | 8 655,40000 |
|  |  | окружной бюджет | 21 944,20000 | 10 286,0 | 0,0 | 3 002,80000 | 8 655,40000 |
| 1.1.3. | Софинансирование расходных обязательств на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания | Итого, в том числе | 704,80000 | 318,2 | 25,9 | 92,90000 | 267,80000 |
|  |  | городской бюджет | 704,80000 | 318,2 | 25,9 | 92,90000 | 267,80000 |
|  | Проведение мероприятий по сносу, домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания | Итого, в том числе | 26 890,72950 | 12 114,2 | 895,9 | 3 957,42950 | 9 923,20000 |
|  |  | окружной бюджет | 21 944,20000 | 10 286,0 | 0,0 | 3 002,80000 | 8 655,40000 |
|  |  | городской бюджет | 4 946,52950 | 1 828,2 | 895,9 | 954,62950 | 1 267,80000 |
| 1.1.4. | Обеспечение расходных обязательств прошлых лет - оплата судебных расходов | Итого, в том числе | 496,61295 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 496,61295 |
|  |  | городской бюджет | 496,61295 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 496,61295 |
|  | Оплата по исполнительному листу по муниципальному контракту на выполнение работ по сносу многоквартирного жилого дома по адресу ул. Рыбников, д. 4 | Итого, в том числе | 496,61295 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 496,61295 |
|  |  | городской бюджет | 496,61295 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 496,61295 |
| 1.2. | Основное мероприятие: Повышение качества содержания жилищного фонда | Итого, в том числе | 34 636,49000 | 13 095,2 | 10 488,0 | 5 956,59000 | 5 096,70000 |
|  |  | городской бюджет | 34 636,49000 | 13 095,2 | 10 488,0 | 5 956,59000 | 5 096,70000 |
| 1.2.1. | Субсидии на компенсацию расходов, связанных с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых домов на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе | 33 245,49000 | 11 802,6 | 10 389,6 | 5 956,59000 | 5 096,70000 |
|  |  | городской бюджет | 33 245,49000 | 11 802,6 | 10 389,6 | 5 956,59000 | 5 096,70000 |
|  | Компенсация расходов, связанных с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных ям | Итого, в том числе | 33 245,49000 | 11 802,6 | 10 389,6 | 5 956,59000 | 5 096,70000 |
|  |  | городской бюджет | 33 245,49000 | 11 802,6 | 10 389,6 | 5 956,59000 | 5 096,70000 |
| 1.2.2. | Субсидии на компенсацию расходов, связанных с водоотведением в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям | Итого, в том числе | 1 391,00000 | 1 292,6 | 98,4 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 1 391,00000 | 1 292,6 | 98,4 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Компенсация расходов, связанных с водоотведением в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям | Итого, в том числе | 1 391,00000 | 1 292,6 | 98,4 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 1 391,00000 | 1 292,6 | 98,4 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Основное мероприятие: Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами | Итого, в том числе | 125 261,77745 | 34 559,4 | 33 926,8 | 30 753,48263 | 26 022,09482 |
|  |  | городской бюджет | 125 261,77745 | 34 559,4 | 33 926,8 | 30 753,48263 | 26 022,09482 |
| 1.3.1. | Субсидии на компенсацию недополученных доходов при оказании населению услуг общественных бань на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе | 37 350,30000 | 28 557,4 | 8 792,9 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 37 350,30000 | 28 557,4 | 8 792,9 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Компенсация недополученных доходов при оказании населению услуг общественных бань | Итого, в том числе | 37 350,30000 | 28 557,4 | 8 792,9 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 37 350,30000 | 28 557,4 | 8 792,9 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3.2. | Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными коммунальными услугами | Итого, в том числе | 9 672,35872 | 6 002,0 | 3 161,7 | 174,56390 | 334,09482 |
|  |  | городской бюджет | 9 672,35872 | 6 002,0 | 3 161,7 | 174,56390 | 334,09482 |
|  | Проектирование коллектора от КГ 1 до КНС в п. Новый г. Нарьян-Мара | Итого, в том числе | 304,50000 | 304,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 304,50000 | 304,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Проектирование подключения многоквартирных домов N 1б по ул. Рыбников и N 19 по ул. Рабочей в г. Нарьян-Маре к централизованной системе водоотведения | Итого, в том числе | 177,50000 | 177,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 177,50000 | 177,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство канализационного коллектора от КГ1 до КНС в п. Новый г. Нарьян-Мара | Итого, в том числе | 3 159,50000 | 3 159,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 3 159,50000 | 3 159,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подключение жилого дома N 2 по ул. Комсомольская к сетям центрального водоснабжения | Итого, в том числе | 1 535,00000 | 1 535,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 1 535,00000 | 1 535,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Проектирование подключения дома N 26 по ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре к городским сетям канализационной сети | Итого, в том числе | 123,00000 | 123,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 123,00000 | 123,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Проектирование подключения жилого дома N 2 по ул. Комсомольская к сетям центрального водоснабжения | Итого, в том числе | 156,50000 | 156,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 156,50000 | 156,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Проведение государственной экспертизы проектной документации на строительство канализационного коллектора от КГ1 до КНС в п. Новый г. Нарьян-Мара | Итого, в том числе | 124,00000 | 124,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 124,00000 | 124,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Проведение технологической экспертизы установленного оборудования объекта капитального строительства "Реконструкция II очереди канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре" | Итого, в том числе | 422,00000 | 422,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 422,00000 | 422,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Энергопотребление КНС объекта "Перевод на полное благоустройство жилых домов п. Новый в г. Нарьян-Маре" | Итого, в том числе | 20,00000 | 0,0 | 20,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 20,00000 | 0,0 | 20,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Корректировка проекта "Реконструкция II очереди канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре" | Итого, в том числе | 2 246,20000 | 0,0 | 2 246,2 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 2 246,20000 | 0,0 | 2 246,2 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подключение жилого дома N 2 по ул. Комсомольская к сетям центрального водоснабжения | Итого, в том числе | 895,50000 | 0,0 | 895,5 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 895,50000 | 0,0 | 895,5 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Технологическое присоединение жилых домов к централизованным системам теплоснабжения | Итого, в том числе | 174,56390 | 0,0 | 0,0 | 174,56390 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 174,56390 | 0,0 | 0,0 | 174,56390 | 0,00000 |
|  | Энергопотребление КНС объекта "Перевод на полное благоустройство жилых домов п. Новый в г. Нарьян-Маре" | Итого, в том числе | 47,76149 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 47,76149 |
|  |  | городской бюджет | 47,76149 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 47,76149 |
|  | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Ненецкого автономного округа до 2028 года | Итого, в том числе | 286,33333 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 286,33333 |
|  |  | городской бюджет | 286,33333 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 286,33333 |
| 1.3.3. | Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с оказанием населению услуг общественных бань на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе | 73 508,53198 | 0,0 | 21 125,4 | 29 619,13198 | 22 764,00000 |
|  |  | городской бюджет | 73 508,53198 | 0,0 | 21 125,4 | 29 619,13198 | 22 764,00000 |
|  | Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, возникающих в связи с оказанием населению услуг общественных бань | Итого, в том числе | 73 508,53198 | 0,0 | 21 125,4 | 29 619,13198 | 22 764,00000 |
|  |  | городской бюджет | 73 508,53198 | 0,0 | 21 125,4 | 29 619,13198 | 22 764,00000 |
| 1.3.4. | Исполнение судебных решений | Итого, в том числе | 846,80000 | 0,0 | 846,8 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 846,80000 | 0,0 | 846,8 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Оплата по исполнительному листу ФС 026797986 от 17.03.2020 по объекту строительства "Реконструкция II очереди канализационных сооружений в г. Нарьян-Маре" | Итого, в том числе | 846,80000 | 0,0 | 846,8 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 846,80000 | 0,0 | 846,8 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3.5. | Обеспечение расходных обязательств прошлых лет - оплата судебных расходов | Итого, в том числе | 3 883,78675 | 0,0 | 0,0 | 959,78675 | 2 924,00000 |
|  |  | городской бюджет | 3 883,78675 | 0,0 | 0,0 | 959,78675 | 2 924,00000 |
|  | Оплата по исполнительному листу по объекту строительства "Строительство блочных локальных очистных сооружений (БЛОС) по ул. Бондарная в г. Нарьян-Маре" | Итого, в том числе | 3 883,78675 | 0,0 | 0,0 | 959,78675 | 2 924,00000 |
|  |  | городской бюджет | 3 883,78675 | 0,0 | 0,0 | 959,78675 | 2 924,00000 |
| 1.4. | Основное мероприятие: Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | Итого, в том числе | 87 247,78511 | 59 372,1 | 17 154,7 | 0,00000 | 10 720,98511 |
|  |  | окружной бюджет | 84 630,35555 | 57 590,9 | 16 640,1 | 0,00000 | 10 399,35555 |
|  |  | городской бюджет | 2 617,42956 | 1 781,2 | 514,6 | 0,00000 | 321,62956 |
| 1.4.1. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | Итого, в том числе | 84 630,35555 | 57 590,9 | 16 640,1 | 0,00000 | 10 399,35555 |
|  |  | окружной бюджет | 84 630,35555 | 57 590,9 | 16 640,1 | 0,00000 | 10 399,35555 |
| 1.4.2. | Софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | Итого, в том числе | 2 617,42956 | 1 781,2 | 514,6 | 0,00000 | 321,62956 |
|  |  | городской бюджет | 2 617,42956 | 1 781,2 | 514,6 | 0,00000 | 321,62956 |
|  | Разработка проекта и установление санитарно-защитной зоны открытой площадки с грунтовым покрытием объекта размещения отходов г. Нарьян-Мара | Итого, в том числе | 1 757,70000 | 1 757,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 1 705,00000 | 1 705,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 52,70000 | 52,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение административно-бытового комплекса для размещения персонала на открытой площадке с грунтовым покрытием объекта размещения отходов г. Нарьян-Мара | Итого, в том числе | 300,00000 | 300,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 291,00000 | 291,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 9,00000 | 9,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Поставка мусоросортировочного комплекса | Итого, в том числе | 4 690,00000 | 4 690,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 4 549,30000 | 4 549,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 140,70000 | 140,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Поставка установки термического обезвреживания отходов | Итого, в том числе | 12 117,30000 | 12 117,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 11 753,80000 | 11 753,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 363,50000 | 363,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение гусеничного трактора | Итого, в том числе | 24 101,40000 | 12 166,6 | 11 934,8 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 23 378,40000 | 11 801,6 | 11 576,8 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 723,00000 | 365,0 | 358,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение мини-погрузчиков | Итого, в том числе | 3 081,70000 | 3 081,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 2 989,20000 | 2 989,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 92,50000 | 92,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение самосвала | Итого, в том числе | 6 022,30000 | 6 022,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 5 841,70000 | 5 841,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 180,60000 | 180,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение погрузчика фронтального | Итого, в том числе | 6 210,00000 | 6 210,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 6 023,70000 | 6 023,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 186,30000 | 186,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Поставка автомобильных весов (40 т) | Итого, в том числе | 545,90000 | 545,9 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 529,50000 | 529,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 16,40000 | 16,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Поставка автомобильных весов (30 т) | Итого, в том числе | 376,00000 | 376,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 364,80000 | 364,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 11,20000 | 11,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Поставка шредера двухвального | Итого, в том числе | 9 923,40000 | 4 961,7 | 4 961,7 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 9 625,60000 | 4 812,8 | 4 812,8 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 297,80000 | 148,9 | 148,9 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Устройство площадки на полигоне | Итого, в том числе | 6 228,30000 | 6 228,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 6 041,40000 | 6 041,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 186,90000 | 186,9 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Выполнение работ по монтажу ВЛИ-0,4 кВ в районе объекта размещения отходов г. Нарьян-Мара | Итого, в том числе | 298,80000 | 298,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 289,80000 | 289,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 9,00000 | 9,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Выполнение работ по устройству уличного освещения объекта размещения отходов г. Нарьян-Мара | Итого, в том числе | 299,10000 | 299,1 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 290,10000 | 290,1 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 9,00000 | 9,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Выполнение работ по замене трансформатора на объекте размещения отходов г. Нарьян-Мара | Итого, в том числе | 317,20000 | 158,6 | 158,6 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 307,80000 | 153,9 | 153,9 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 9,40000 | 4,7 | 4,7 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Монтаж ВРУ (Вводно-распределительное устройство) на ТП объекта размещения отходов г. Нарьян-Мара | Итого, в том числе | 158,10000 | 158,1 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 153,30000 | 153,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 4,80000 | 4,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Монтаж распределительного шкафа на объекте размещения отходов г. Нарьян-Мара | Итого, в том числе | 99,60000 | 0,0 | 99,6 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 96,60000 | 0,0 | 96,6 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 3,00000 | 0,0 | 3,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | Итого, в том числе | 10 720,98511 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 10 720,98511 |
|  |  | окружной бюджет | 10 399,35555 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 10 399,35555 |
|  |  | городской бюджет | 321,62956 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 321,62956 |
| 1.5. | Основное мероприятие "Мероприятия по восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе | 31 678,40000 | 10 598,7 | 21 079,7 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 20 447,30000 | 0,0 | 20 447,3 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 11 231,10000 | 10 598,7 | 632,4 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5.1. | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям для финансового обеспечения затрат, связанных с деятельностью предприятия, в целях восстановления их платежеспособности | Итого, в том числе | 10 598,70000 | 10 598,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 10 598,70000 | 10 598,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5.2. | Субсидии на софинансирование расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности в части полномочий по восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального комплекса, осуществляющих деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Итого, в том числе | 20 447,30000 | 0,0 | 20 447,3 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 20 447,30000 | 0,0 | 20 447,3 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5.3. | Софинансирование расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности в части полномочий по восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального комплекса, осуществляющих деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Итого, в том числе | 632,40000 | 0,0 | 632,4 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 632,40000 | 0,0 | 632,4 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Субсидия муниципальному унитарному предприятию "Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию" для финансового обеспечения затрат, связанных с деятельностью предприятия, в целях восстановления его платежеспособности | Итого, в том числе | 31 678,40000 | 10 598,7 | 21 079,7 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 20 447,30000 | 0,0 | 20 447,3 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 11 231,10000 | 10 598,7 | 632,4 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6. | Основное мероприятие "Региональный проект Ненецкого автономного округа "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | Итого, в том числе | 9 999,01490 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 9 999,01490 |
|  |  | окружной бюджет | 9 699,04445 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 9 699,04445 |
|  |  | городской бюджет | 299,97045 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 299,97045 |
| 1.6.1. | Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Итого, в том числе | 9 999,01490 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 9 999,01490 |
|  |  | окружной бюджет | 9 699,04445 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 9 699,04445 |
|  |  | городской бюджет | 299,97045 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 299,97045 |
|  | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | Итого, в том числе | 9 999,01490 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 9 999,01490 |
|  |  | окружной бюджет | 9 699,04445 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 9 699,04445 |
|  |  | городской бюджет | 299,97045 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 299,97045 |
|  | Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  | 316 210,80991 | 129 739,6 | 83 545,1 | 40 667,50213 | 62 258,60778 |
|  | за счет средств окружного бюджета |  | 136 720,90000 | 67 876,9 | 37 087,4 | 3 002,80000 | 28 753,80000 |
|  | за счет средств городского бюджета |  | 179 489,90991 | 61 862,7 | 46 457,7 | 37 664,70213 | 33 504,80778 |
| #### Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа "Город Нарьян-Мар" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: Мероприятия в сфере обеспечения общественного порядка, профилактики терроризма, экстремизма | Итого, в том числе | 2 315,07500 | 833,5 | 611,9 | 512,70000 | 356,97500 |
|  |  | городской бюджет | 2 315,07500 | 833,5 | 611,9 | 512,70000 | 356,97500 |
| 2.1.1. | Обеспечение общественного порядка, профилактика терроризма, экстремизма | Итого, в том числе | 2 315,07500 | 833,5 | 611,9 | 512,70000 | 356,97500 |
|  |  | городской бюджет | 2 315,07500 | 833,5 | 611,9 | 512,70000 | 356,97500 |
|  | Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке действия при совершении в отношении них правонарушений, а также печатных изданий, направленных на противодействие идеологии терроризма и экстремизма. | Итого, в том числе | 50,00000 | 50,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 50,00000 | 50,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Денежное поощрение членам народной дружины МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", участвующим в охране общественного порядка | Итого, в том числе | 1 370,00000 | 770,0 | 600,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 1 370,00000 | 770,0 | 600,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Страхование от несчастных случаев членов народной дружины МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", участвующих в охране общественного порядка | Итого, в том числе | 45,07500 | 13,5 | 11,9 | 12,70000 | 6,97500 |
|  |  | городской бюджет | 45,07500 | 13,5 | 11,9 | 12,70000 | 6,97500 |
|  | Материальное стимулирование народных дружинников за участие в охране общественного порядка на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе | 850,00000 | 0,0 | 0,0 | 500,00000 | 350,00000 |
|  |  | городской бюджет | 850,00000 | 0,0 | 0,0 | 500,00000 | 350,00000 |
| 2.2. | Основное мероприятие: Мероприятия в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Итого, в том числе | 32 252,41363 | 14 130,6 | 9 705,9 | 5 116,57545 | 3 299,33818 |
|  |  | городской бюджет | 32 252,41363 | 14 130,6 | 9 705,9 | 5 116,57545 | 3 299,33818 |
| 2.2.1. | Обеспечение противопаводковых мероприятий | Итого, в том числе | 3 922,57840 | 453,3 | 1 963,0 | 1 100,00000 | 406,27840 |
|  |  | городской бюджет | 3 922,57840 | 453,3 | 1 963,0 | 1 100,00000 | 406,27840 |
|  | Выполнение работ по разработке (выравниванию) песка с целью защиты г. Нарьян-Мара от затопления паводковыми водами | Итого, в том числе | 3 857,57840 | 388,3 | 1 963,0 | 1 100,00000 | 406,27840 |
|  |  | городской бюджет | 3 857,57840 | 388,3 | 1 963,0 | 1 100,00000 | 406,27840 |
|  | Осуществление закупок (услуг) по сбору гидрометеорологической информации в период весеннего половодья | Итого, в том числе | 65,00000 | 65,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 65,00000 | 65,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.2. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Итого, в том числе | 5 635,62900 | 4 490,0 | 377,8 | 594,80000 | 173,02900 |
|  |  | городской бюджет | 5 635,62900 | 4 490,0 | 377,8 | 594,80000 | 173,02900 |
|  | Осуществление закупок (услуг), предоставляемых предприятиями и организациями для предупреждения и ликвидации последствий ЧС | Итого, в том числе | 289,92900 | 221,6 | 24,3 | 1,40000 | 42,62900 |
|  |  | городской бюджет | 289,92900 | 221,6 | 24,3 | 1,40000 | 42,62900 |
|  | Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС | Итого, в том числе | 786,80000 | 0,0 | 63,0 | 593,40000 | 130,40000 |
|  |  | городской бюджет | 786,80000 | 0,0 | 63,0 | 593,40000 | 130,40000 |
|  | Создание муниципальной системы оповещения населения об опасностях и чрезвычайных ситуациях | Итого, в том числе | 2 190,00000 | 2 190,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 2 190,00000 | 2 190,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Содержание и обслуживание местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе | 290,50000 | 0,0 | 290,5 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 290,50000 | 0,0 | 290,5 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Организация обучения неработающего населения основам гражданской обороны | Итого, в том числе | 100,00000 | 100,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 100,00000 | 100,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Поставка специализированного прицепного устройства для обеспечения пожарной безопасности в муниципальных и населенных пунктах | Итого, в том числе | 648,70000 | 648,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 648,70000 | 648,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Поставка комплекта пневмодомкратов для проведения аварийно-спасательных работ | Итого, в том числе | 232,20000 | 232,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 232,20000 | 232,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Поставка быстровозводимого пневмокаркасного модуля (палатки) с системой жизнеобеспечения | Итого, в том числе | 1 050,00000 | 1 050,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 1 050,00000 | 1 050,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Аттестационный контроль режимно-секретного подразделения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе | 47,50000 | 47,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 47,50000 | 47,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.3. | Обеспечение пожарной безопасности | Итого, в том числе | 21 171,59229 | 9 187,3 | 7 365,1 | 2 507,17545 | 2 112,01684 |
|  |  | городской бюджет | 21 171,59229 | 9 187,3 | 7 365,1 | 2 507,17545 | 2 112,01684 |
|  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Итого, в том числе | 15 555,80000 | 8 190,7 | 7 365,1 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 15 555,80000 | 8 190,7 | 7 365,1 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт пожарных водоемов | Итого, в том числе | 996,60000 | 996,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 996,60000 | 996,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Содержание пожарных водоемов | Итого, в том числе | 4 619,19229 | 0,0 | 0,0 | 2 507,17545 | 2 112,01684 |
|  |  | городской бюджет | 4 619,19229 | 0,0 | 0,0 | 2 507,17545 | 2 112,01684 |
| 2.2.4. | Мероприятия в области гражданской обороны | Итого, в том числе | 1 522,61394 | 0,0 | 0,0 | 914,60000 | 608,01394 |
|  |  | городской бюджет | 1 522,61394 | 0,0 | 0,0 | 914,60000 | 608,01394 |
|  | Содержание и обслуживание местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе | 1 373,41394 | 0,0 | 0,0 | 765,40000 | 608,01394 |
|  |  | городской бюджет | 1 373,41394 | 0,0 | 0,0 | 765,40000 | 608,01394 |
|  | Оказание услуг по организации обучения неработающего населения МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" основам гражданской обороны | Итого, в том числе | 100,00000 | 0,0 | 0,0 | 100,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 100,00000 | 0,0 | 0,0 | 100,00000 | 0,00000 |
|  | Оказание услуг по изготовлению (приобретению) печатной продукции по вопросам гражданской обороны и защиты населения | Итого, в том числе | 49,20000 | 0,0 | 0,0 | 49,20000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 49,20000 | 0,0 | 0,0 | 49,20000 | 0,00000 |
| 2.3. | Основное мероприятие: "Обеспечение безопасности информации и режимно-секретные мероприятия" | Итого, в том числе | 731,40000 | 0,0 | 80,0 | 651,40000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 731,40000 | 0,0 | 80,0 | 651,40000 | 0,00000 |
| 2.3.1. | Мероприятия по защите государственной тайны | Итого, в том числе | 731,40000 | 0,0 | 80,0 | 651,40000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 731,40000 | 0,0 | 80,0 | 651,40000 | 0,00000 |
|  | Аттестационный контроль режимно-секретного подразделения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе | 731,40000 | 0,0 | 80,0 | 651,40000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 731,40000 | 0,0 | 80,0 | 651,40000 | 0,00000 |
|  | Итого по Подпрограмме 2, в том числе: |  | 35 298,88863 | 14 964,1 | 10 397,8 | 6 280,67545 | 3 656,31318 |
|  | за счет средств городского бюджета |  | 35 298,88863 | 14 964,1 | 10 397,8 | 6 280,67545 | 3 656,31318 |
| #### Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных дорог местного значения и доступности общественных транспортных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение доступности автомобильного транспорта общего пользования для населения МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе | 205 858,82869 | 49 125,9 | 50 853,7 | 53 430,03099 | 52 449,19770 |
|  |  | городской бюджет | 205 858,82869 | 49 125,9 | 50 853,7 | 53 430,03099 | 52 449,19770 |
| 3.1.1. | Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Итого, в том числе | 205 858,82869 | 49 125,9 | 50 853,7 | 53 430,03099 | 52 449,19770 |
|  |  | городской бюджет | 205 858,82869 | 49 125,9 | 50 853,7 | 53 430,03099 | 52 449,19770 |
| 3.2. | Основное мероприятие: Обеспечение содержание автомобильных дорог местного значения | Итого, в том числе | 98 462,80000 | 51 565,0 | 46 897,8 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 98 462,80000 | 51 565,0 | 46 897,8 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2.1. | Содержание объектов дорожного хозяйства | Итого, в том числе | 98 462,80000 | 51 565,0 | 46 897,8 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 98 462,80000 | 51 565,0 | 46 897,8 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Уборка территории и аналогичная деятельность | Итого, в том числе | 98 462,80000 | 51 565,0 | 46 897,8 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 98 462,80000 | 51 565,0 | 46 897,8 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3. | Основное мероприятие: Обеспечение условий для приведения улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры города в соответствии со стандартами качества и требованиями безопасной эксплуатации | Итого, в том числе | 282 886,33449 | 106 179,2 | 20 984,0 | 56 566,84353 | 99 156,29096 |
|  |  | окружной бюджет | 130 160,90000 | 80 570,5 | 0,0 | 0,00000 | 49 590,40000 |
|  |  | городской бюджет | 152 725,43449 | 25 608,7 | 20 984,0 | 56 566,84353 | 49 565,89096 |
| 3.3.1. | Обследование и разработка проектных документаций на автомобильные дороги местного значения г. Нарьян-Мара | Итого, в том числе | 5 441,20000 | 5 062,4 | 378,8 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 5 441,20000 | 5 062,4 | 378,8 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Проведение паспортизации и диагностики автомобильных дорого местного значения в г. Нарьян-Маре | Итого, в том числе | 1 636,80000 | 1 636,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 1 636,80000 | 1 636,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Устройство тротуара с автостоянкой между многоквартирным домом N 29 по ул. Ленина и школой N 1 | Итого, в том числе | 297,00000 | 297,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 297,00000 | 297,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Проведение государственной экспертизы по проекту "Разработка проектной документации на строительство перехода через р. Городецкая на автомобильной дороге к полигону твердых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре" | Итого, в том числе | 4,70000 | 4,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 4,70000 | 4,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Разработка ПСД на реконструкцию ул. Заводская в г. Нарьян-Маре | Итого, в том числе | 3 123,90000 | 3 123,9 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 3 123,90000 | 3 123,9 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Разработка проектной документации по устройству тротуаров с освещением по ул. Мира г. Нарьян-Мара | Итого, в том числе | 300,00000 | 0,0 | 300,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 300,00000 | 0,0 | 300,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Инженерные изыскания для подготовки документации по проектированию и планировке участка дороги по ул. Мира г. Нарьян-Мара | Итого, в том числе | 78,80000 | 0,0 | 78,8 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 78,80000 | 0,0 | 78,8 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3.2. | Приобретение техники для обеспечения содержания улично-дорожной сети автомобильных дорог местного значения г. Нарьян-Мара | Итого, в том числе | 107 964,97683 | 10 142,7 | 20 605,2 | 53 182,44353 | 24 034,63330 |
|  |  | городской бюджет | 107 964,97683 | 10 142,7 | 20 605,2 | 53 182,44353 | 24 034,63330 |
|  | Лизинг | Итого, в том числе | 53 810,44852 | 5 569,3 | 20 605,2 | 27 635,94852 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 53 810,44852 | 5 569,3 | 20 605,2 | 27 635,94852 | 0,00000 |
|  | Приобретение техники | Итого, в том числе | 49 581,12831 | 0,0 | 0,0 | 25 546,49501 | 24 034,63330 |
|  |  | городской бюджет | 49 581,12831 | 0,0 | 0,0 | 25 546,49501 | 24 034,63330 |
|  | Приобретение и установка, техническое обслуживание и сопровождение системы автоматизации ГЛОНАС | Итого, в том числе | 1 792,70000 | 1 792,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 1 792,70000 | 1 792,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение дополнительного оборудования для МКМ 1904 | Итого, в том числе | 826,60000 | 826,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 826,60000 | 826,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение автотранспортной техники ПУМ-4853 на базе трактора Беларус 82.1 с щеточным оборудованием | Итого, в том числе | 1 954,00000 | 1 954,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 1 954,00000 | 1 954,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3.3. | Приведение улично-дорожной сети и пешеходных переходов в нормативное состояние | Итого, в том числе | 14 431,39980 | 9 589,7 | 0,0 | 2 844,40000 | 1 997,29980 |
|  |  | городской бюджет | 14 431,39980 | 9 589,7 | 0,0 | 2 844,40000 | 1 997,29980 |
|  | Приобретение ограждений | Итого, в том числе | 498,70000 | 498,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 498,70000 | 498,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство пешеходного перехода на автомобильной дороге по ул. им. С.Н.Калмыкова в г. Нарьян-Маре | Итого, в том числе | 449,10000 | 449,1 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 449,10000 | 449,1 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство тротуаров в районе дома N 3 по пр. им. капитана Матросова в г. Нарьян-Маре | Итого, в том числе | 64,90000 | 64,9 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 64,90000 | 64,9 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Устройство тротуаров в районе дома N 43а по ул. им. В.И.Ленина, г. Нарьян-Мар | Итого, в том числе | 526,80000 | 526,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 526,80000 | 526,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Устройство тротуара по ул. им. В.И.Ленина, д. 50 до ул. Рыбников, г. Нарьян-Мар | Итого, в том числе | 1 100,00000 | 1 100,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 1 100,00000 | 1 100,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Устройство тротуара по ул. Ненецкая по четной стороне улицы от перекрестка ул. Ненецкой с ул. Выучейского до перекрестка ул. Ненецкой и ул. Оленной | Итого, в том числе | 290,00000 | 290,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 290,00000 | 290,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Устройство тротуара по ул. им. В.И.Ленина, д. 5 до ул. Первомайская, д. 34 г. Нарьян-Мар | Итого, в том числе | 1 077,90000 | 1 077,9 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 1 077,90000 | 1 077,9 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Выполнение работ по устройству тротуаров в г. Нарьян-Мар по ул. Калмыкова | Итого, в том числе | 1 277,40000 | 1 277,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 1 277,40000 | 1 277,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Ремонт междворовых проездов и автомобильных дорог в г. Нарьян-Маре, закупка материалов | Итого, в том числе | 4 305,00000 | 4 305,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 4 305,00000 | 4 305,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | "Обустройство автобусной остановки "ул. Аэродромная" в микрорайоне "Старый аэропорт" | Итого, в том числе | 2 844,40000 | 0,0 | 0,0 | 2 844,40000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 2 844,40000 | 0,0 | 0,0 | 2 844,40000 | 0,00000 |
|  | Приобретение светофоров | Итого, в том числе | 487,33645 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 487,33645 |
|  |  | городской бюджет | 487,33645 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 487,33645 |
|  | Обустройство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта в г. Нарьян-Маре | Итого, в том числе | 1 509,96335 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 1 509,96335 |
|  |  | городской бюджет | 1 509,96335 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 1 509,96335 |
| 3.3.4. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности за счет целевых денежных средств недропользователей в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве | Итого, в том числе | 872,20000 | 872,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 872,20000 | 872,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3.5. | Софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности за счет средств городского бюджета | Итого, в том числе | 8,80000 | 8,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 8,80000 | 8,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство пешеходных переходов в районе образовательных организаций | Итого, в том числе | 881,00000 | 881,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 872,20000 | 872,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 8,80000 | 8,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3.6. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности | Итого, в том числе | 129 288,70000 | 79 698,3 | 0,0 | 0,00000 | 49 590,40000 |
|  |  | окружной бюджет | 129 288,70000 | 79 698,3 | 0,0 | 0,00000 | 49 590,40000 |
| 3.3.7. | Софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности | Итого, в том числе | 1 306,10000 | 805,1 | 0,0 | 0,00000 | 501,00000 |
|  |  | городской бюджет | 1 306,10000 | 805,1 | 0,0 | 0,00000 | 501,00000 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Мира, Торговый проезд, пер. М.Баева (закупка строительных материалов) | Итого, в том числе | 55 058,10000 | 55 058,1 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 54 507,50000 | 54 507,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 550,60000 | 550,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Внедрение системы автоматизированного управления наружным освещением на автомобильных дорогах | Итого, в том числе | 25 445,30000 | 25 445,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 25 190,80000 | 25 190,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 254,50000 | 254,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Аэродромная, ул. Полярных летчиков, проезд Торговый (закупка строительных материалов) | Итого, в том числе | 7 767,95320 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 7 767,95320 |
|  |  | окружной бюджет | 7 690,26868 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 7 690,26868 |
|  |  | городской бюджет | 77,68452 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 77,68452 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Аэродромная, ул. Полярных летчиков, проезд Торговый, ул. Светлая, ул. Рябиновая, ул. Южная, ул. Красная | Итого, в том числе | 42 323,44680 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 42 323,44680 |
|  |  | окружной бюджет | 41 900,13132 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 41 900,13132 |
|  |  | городской бюджет | 423,31548 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 423,31548 |
| 3.3.8. | Исполнение судебных решений | Итого, в том числе | 540,00000 | 0,0 | 0,0 | 540,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 540,00000 | 0,0 | 0,0 | 540,00000 | 0,00000 |
|  | Оплата судебной экспертизы по объекту "Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре (I этап)" | Итого, в том числе | 540,00000 | 0,0 | 0,0 | 540,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 540,00000 | 0,0 | 0,0 | 540,00000 | 0,00000 |
| 3.3.9. | Обеспечение расходных обязательств прошлых лет - оплата судебных расходов | Итого, в том числе | 23 032,95786 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 23 032,95786 |
|  |  | городской бюджет | 23 032,95786 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 23 032,95786 |
|  | Оплата по исполнительному листу по объекту "Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре (I этап)" | Итого, в том числе | 23 032,95786 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 23 032,95786 |
|  |  | городской бюджет | 23 032,95786 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 23 032,95786 |
| 3.4. | Региональный проект Ненецкого автономного округа "Региональная и местная дорожная сеть" | Итого, в том числе | 299 684,11000 | 71 103,0 | 18 984,6 | 61 216,21000 | 148 380,30000 |
|  |  | окружной бюджет | 296 162,90000 | 70 391,9 | 18 270,7 | 60 603,90000 | 146 896,40000 |
|  |  | городской бюджет | 3 521,21000 | 711,1 | 713,9 | 612,31000 | 1 483,90000 |
| 3.4.1. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Итого, в том числе | 238 783,60000 | 70 391,9 | 18 270,7 | 60 603,90000 | 89 517,10000 |
|  |  | окружной бюджет | 238 783,60000 | 70 391,9 | 18 270,7 | 60 603,90000 | 89 517,10000 |
| 3.4.2. | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Итого, в том числе | 2 941,61000 | 711,1 | 713,9 | 612,31000 | 904,30000 |
|  |  | городской бюджет | 2 941,61000 | 711,1 | 713,9 | 612,31000 | 904,30000 |
|  | Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре (1 этап) | Итого, в том числе | 103 585,75000 | 50 505,1 | 7 476,8 | 22 704,25000 | 22 899,60000 |
|  |  | окружной бюджет | 102 334,00000 | 50 000,0 | 7 186,2 | 22 477,20000 | 22 670,60000 |
|  |  | городской бюджет | 1 251,75000 | 505,1 | 290,6 | 227,05000 | 229,00000 |
|  | Реконструкция ул. Полярная в г. Нарьян-Маре | Итого, в том числе | 70 617,66000 | 20 597,9 | 11 507,8 | 38 511,96000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 69 603,10000 | 20 391,9 | 11 084,5 | 38 126,70000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 1 014,56000 | 206,0 | 423,3 | 385,26000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Заводская в г. Нарьян-Маре | Итого, в том числе | 67 521,80000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 67 521,80000 |
|  |  | окружной бюджет | 66 846,50000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 66 846,50000 |
|  |  | городской бюджет | 675,30000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 675,30000 |
| 3.4.3. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности | Итого, в том числе | 57 379,30000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 57 379,30000 |
|  |  | окружной бюджет | 57 379,30000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 57 379,30000 |
| 3.4.4. | Софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности | Итого, в том числе | 579,60000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 579,60000 |
|  |  | городской бюджет | 579,60000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 579,60000 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Первомайская, ул. Рыбников | Итого, в том числе | 57 958,90000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 57 958,90000 |
|  |  | окружной бюджет | 57 379,30000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 57 379,30000 |
|  |  | городской бюджет | 579,60000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 579,60000 |
| 3.5. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе | 334 766,41405 | 0,0 | 8 738,9 | 161 700,58343 | 164 326,93062 |
|  |  | городской бюджет | 334 766,41405 | 0,0 | 8 738,9 | 161 700,58343 | 164 326,93062 |
| 3.5.1. | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Чистый город" | Итого, в том числе | 334 766,41405 | 0,0 | 8 738,9 | 161 700,58343 | 164 326,93062 |
|  |  | городской бюджет | 334 766,41405 | 0,0 | 8 738,9 | 161 700,58343 | 164 326,93062 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Чистый город" | Итого, в том числе | 334 766,41405 | 0,0 | 8 738,9 | 161 700,58343 | 164 326,93062 |
|  |  | городской бюджет | 334 766,41405 | 0,0 | 8 738,9 | 161 700,58343 | 164 326,93062 |
|  | Итого по Подпрограмме 3, в том числе: |  | 1 221 658,48723 | 277 973,1 | 146 459,0 | 332 913,66795 | 464 312,71928 |
|  | за счет средств окружного бюджета |  | 426 323,80000 | 150 962,4 | 18 270,7 | 60 603,90000 | 196 486,80000 |
|  | за счет средств городского бюджета |  | 795 334,68723 | 127 010,7 | 128 188,3 | 272 309,76795 | 267 825,91928 |
| #### Подпрограмма 4 "Обеспечение предоставления качественных услуг потребителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем на территории муниципального образования" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие: Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду | Итого, в том числе | 116 950,84319 | 34 963,4 | 32 005,0 | 27 512,34475 | 22 470,09844 |
|  |  | окружной бюджет | 111 372,60000 | 33 564,8 | 29 811,3 | 26 420,10000 | 21 576,40000 |
|  |  | городской бюджет | 3 740,61649 | 1 049,0 | 1 207,1 | 817,11649 | 667,40000 |
|  |  | иные источники | 1 837,62670 | 349,6 | 986,6 | 275,12826 | 226,29844 |
| 4.1.1. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по организации в границах поселений, городского округа электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду | Итого, в том числе | 111 372,60000 | 33 564,8 | 29 811,3 | 26 420,10000 | 21 576,40000 |
|  |  | окружной бюджет | 111 372,60000 | 33 564,8 | 29 811,3 | 26 420,10000 | 21 576,40000 |
| 4.1.2. | Софинансирование расходных обязательств по организации в границах поселений, городского округа электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду | Итого, в том числе | 3 740,61649 | 1 049,0 | 1 207,1 | 817,11649 | 667,40000 |
|  |  | городской бюджет | 3 740,61649 | 1 049,0 | 1 207,1 | 817,11649 | 667,40000 |
|  | Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду | Итого, в том числе | 116 950,84319 | 34 963,4 | 32 005,0 | 27 512,34475 | 22 470,09844 |
|  |  | окружной бюджет | 111 372,60000 | 33 564,8 | 29 811,3 | 26 420,10000 | 21 576,40000 |
|  |  | городской бюджет | 3 740,61649 | 1 049,0 | 1 207,1 | 817,11649 | 667,40000 |
|  |  | иные источники | 1 837,62670 | 349,6 | 986,6 | 275,12826 | 226,29844 |
|  | Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ТК 14/51 до ТК14/79 (от ж.д. 4 до ж.д. 10 по 2-му переулку) | Итого, в том числе | 1 267,80000 | 1 267,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 1 217,10000 | 1 217,1 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 38,00000 | 38,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 12,70000 | 12,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт сети ГВС от ТК/39 до ТК 14/44 в районе ж.д. N 6 по ул. Титова | Итого, в том числе | 394,60000 | 394,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 378,80000 | 378,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 11,80000 | 11,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 4,00000 | 4,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт сети ГВС от ТК11/2 до ТК11/2А по ул. Хатанзейского | Итого, в том числе | 910,40000 | 910,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 874,00000 | 874,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 27,30000 | 27,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 9,10000 | 9,1 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт сети ТС от здания РКЦ до здания школы-интернат (ТК7/22А до ТК7/21А) | Итого, в том числе | 1 889,20000 | 1 889,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 1 813,60000 | 1 813,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 56,70000 | 56,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 18,90000 | 18,9 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение аэрационного оборудования для замены системы аэрации городских КОС | Итого, в том числе | 1 525,70000 | 1 525,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 1 464,70000 | 1 464,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 45,80000 | 45,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 15,20000 | 15,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение насосных станций для илового рецикла городских КОС | Итого, в том числе | 4 122,60000 | 4 122,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 3 957,70000 | 3 957,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 123,70000 | 123,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 41,20000 | 41,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт КНС-6 по ул. Швецова | Итого, в том числе | 882,60000 | 882,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 847,30000 | 847,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 26,50000 | 26,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 8,80000 | 8,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ТК 2/10 до ТК 2/11А в р-не ж.д. 41 А по ул. Южная, ж.д. 25 по ул. Пионерская | Итого, в том числе | 2 215,40000 | 2 215,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 2 126,70000 | 2 126,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 66,50000 | 66,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 22,20000 | 22,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт транзитного водопровода в подвальном помещении ж.д. Ленина, 29б | Итого, в том числе | 670,30000 | 670,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 643,50000 | 643,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 20,10000 | 20,1 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 6,70000 | 6,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение электромагнитных счетчиков для выполнения капитального ремонта артезианских скважин водозабора Озерный | Итого, в том числе | 605,50000 | 605,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 581,30000 | 581,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 18,20000 | 18,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 6,00000 | 6,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт участка сети канализации от КК-3 до КК-35 с демонтажем септика район ж.д. N 2 по пер. Ольховый | Итого, в том числе | 339,60000 | 339,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 326,00000 | 326,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 10,20000 | 10,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 3,40000 | 3,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение газовых горелок для котельной N 15 | Итого, в том числе | 1 034,10000 | 1 034,1 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 992,80000 | 992,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 31,00000 | 31,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 10,30000 | 10,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение резервуаров очищенной воды для котельных N 7, 14, 12 (75 м. куб. - 3, 35 м куб. - 1) | Итого, в том числе | 4 924,70000 | 4 924,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 4 727,70000 | 4 727,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 147,70000 | 147,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 49,30000 | 49,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт котла N 1 и N 2 котельной N 4 | Итого, в том числе | 1 164,70000 | 1 164,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 1 118,10000 | 1 118,1 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 34,90000 | 34,9 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 11,70000 | 11,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение насоса для второго контура системы отопления котельной N 5 | Итого, в том числе | 392,20000 | 392,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 376,50000 | 376,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 11,80000 | 11,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 3,90000 | 3,9 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение насосов для первого контура системы отопления котельной N 1 | Итого, в том числе | 319,00000 | 319,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 306,20000 | 306,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 9,60000 | 9,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 3,20000 | 3,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение насоса для сетевого контура системы отопления котельной N 13 | Итого, в том числе | 219,60000 | 219,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 210,80000 | 210,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 6,60000 | 6,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 2,20000 | 2,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение насоса подпитки для системы отопления и ГВС котельной N 13 | Итого, в том числе | 170,70000 | 170,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 163,90000 | 163,9 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 5,10000 | 5,1 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 1,70000 | 1,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение насоса системы ХВС котельной N 13 | Итого, в том числе | 153,90000 | 153,9 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 147,70000 | 147,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 4,60000 | 4,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 1,60000 | 1,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение насоса для циркуляционного контура системы ГВС котельной N 4 | Итого, в том числе | 121,90000 | 121,9 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 117,00000 | 117,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 3,70000 | 3,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 1,20000 | 1,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение насосов для циркуляционного контура системы ГВС котельной N 9 | Итого, в том числе | 77,10000 | 77,1 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 74,00000 | 74,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 2,30000 | 2,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 0,80000 | 0,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение гидроаккумуляторов и мембран для гидроаккумулятора для систем теплоснабжения котельных N 3, N 5, N 11, N 17 | Итого, в том числе | 728,60000 | 728,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 699,50000 | 699,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 21,90000 | 21,9 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 7,20000 | 7,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт транзитного водопровода в подвальном помещении ж.д. N 38 по ул. Ленина | Итого, в том числе | 426,50000 | 426,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 409,50000 | 409,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 12,80000 | 12,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 4,20000 | 4,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт сетей ТС, ХВС, ГВС от ТК 14/44 "А" до здания по адресу Титова, 10 | Итого, в том числе | 216,30000 | 216,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 207,60000 | 207,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 6,50000 | 6,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 2,20000 | 2,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ТК 2-39 до ТК 2-40А в р-не дома N 26 А по ул. Октябрьская | Итого, в том числе | 691,80000 | 691,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 664,10000 | 664,1 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 20,80000 | 20,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 6,90000 | 6,9 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт ПК-11 в районе ж.д. N 55 по ул. Ленина | Итого, в том числе | 209,30000 | 209,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 201,00000 | 201,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 6,30000 | 6,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 2,00000 | 2,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт сетей ТС от ТК 5М-15Б до ж.д. N 16 по ул. Сапрыгина | Итого, в том числе | 3 765,90000 | 3 765,9 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 3 615,20000 | 3 615,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 113,00000 | 113,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 37,70000 | 37,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение отопительного котла N 3 и сопутствующего оборудования для выполнения капитального ремонта котельной N 9 | Итого, в том числе | 657,10000 | 657,1 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 630,80000 | 630,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 19,70000 | 19,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 6,60000 | 6,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение газового оборудования для котла N 3 в целях выполнения капитального ремонта котельной N 9 | Итого, в том числе | 749,00000 | 749,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 719,00000 | 719,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 22,50000 | 22,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 7,50000 | 7,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение разборных пластинчатых теплообменников GXD-051-H-5-PR-179 для выполнения капитального ремонта котельной N 5 | Итого, в том числе | 1 221,00000 | 1 221,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 1 172,20000 | 1 172,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 36,60000 | 36,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 12,20000 | 12,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение разборных пластинчатых теплообменников S 100 для выполнения капитального ремонта котельной N 14 | Итого, в том числе | 1 877,80000 | 1 877,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 1 802,70000 | 1 802,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 56,30000 | 56,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 18,80000 | 18,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение шкафов управления мешалок FLYGT SR 4630.412 1/5 кВт для выполнения капитального ремонта КОС | Итого, в том числе | 208,30000 | 208,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 200,00000 | 200,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 6,20000 | 6,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 2,10000 | 2,1 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение газового оборудования для выполнения капитального ремонта котельной N 14 | Итого, в том числе | 301,50000 | 301,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 289,50000 | 289,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 9,00000 | 9,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 3,00000 | 3,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение электромагнитных счетчиков-расходомеров для выполнения капитального ремонта системы учета водоразборных колонок | Итого, в том числе | 362,50000 | 362,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 348,00000 | 348,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 10,90000 | 10,9 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 3,60000 | 3,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение клапана Иртыш КСВ Ду 200 РУ 10 для выполнения ремонта КНС-3 | Итого, в том числе | 146,20000 | 146,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 140,30000 | 140,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 4,40000 | 4,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 1,50000 | 1,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ТК 14/23А до ТК 14/51 в районе проезда Ноябрьский | Итого, в том числе | 5 549,00000 | 0,0 | 5 549,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 5 327,00000 | 0,0 | 5 327,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 166,50000 | 0,0 | 166,5 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 55,50000 | 0,0 | 55,5 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт сетей ТС, ХВС от ТК2/45 до ТК2/50 по ул. Явтысого дом N 5 (включая ввода в дома Пионерская, 24б, Явтысого, 3а, 3, 5а, 5) | Итого, в том числе | 4 148,00000 | 0,0 | 4 148,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 3 982,20000 | 0,0 | 3 982,2 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 124,40000 | 0,0 | 124,4 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 41,40000 | 0,0 | 41,4 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт участка трубопровода самотечной канализации КНСN1 с обустройством шпунтовой стенки котлована в г. Нарьян-Маре, НАО | Итого, в том числе | 3 345,90000 | 0,0 | 3 345,9 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 3 212,10000 | 0,0 | 3 212,1 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 100,40000 | 0,0 | 100,4 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 33,40000 | 0,0 | 33,4 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт водопроводного колодца ВК-82 на пересечении ул. Ленина - Пионерская (I этап) | Итого, в том числе | 311,90000 | 0,0 | 311,9 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 299,40000 | 0,0 | 299,4 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 9,40000 | 0,0 | 9,4 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 3,10000 | 0,0 | 3,1 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт ПК-6 по ул. 60 лет Октября | Итого, в том числе | 804,70000 | 0,0 | 804,7 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 103,40000 | 0,0 | 103,4 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 24,10000 | 0,0 | 24,1 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 677,20000 | 0,0 | 677,2 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт объекта "Энергоснабжение котельной N 14, по адресу ул. Рабочая, д. 18а, Нарьян-Мар, НАО" | Итого, в том числе | 8 865,00000 | 0,0 | 8 865,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 8 510,30000 | 0,0 | 8 510,3 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 266,00000 | 0,0 | 266,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 88,70000 | 0,0 | 88,7 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт сетей ГВС и ХВС от ТК 11/2 до котельной N 11 по ул. Хатанзейского | Итого, в том числе | 809,70000 | 0,0 | 809,7 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 777,30000 | 0,0 | 777,3 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 24,30000 | 0,0 | 24,3 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 8,10000 | 0,0 | 8,1 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС и ХВС от т. А до т. Б в районе м-на "Универсам" по ул. Ленина | Итого, в том числе | 3 049,90000 | 0,0 | 3 049,9 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 2 927,90000 | 0,0 | 2 927,9 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 91,50000 | 0,0 | 91,5 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 30,50000 | 0,0 | 30,5 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт сети ТС, ГВС, ХВС от ТК 1/37 до т. Б по ул. Ленина в районе м-на "Универсам" | Итого, в том числе | 1 435,70000 | 0,0 | 1 435,7 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 1 378,30000 | 0,0 | 1 378,3 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 43,00000 | 0,0 | 43,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 14,40000 | 0,0 | 14,4 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт сети ТС, ГВС, ХВС от ж.д. N 31а до ж.д. N 33 по ул. Ленина | Итого, в том числе | 873,80000 | 0,0 | 873,8 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 838,80000 | 0,0 | 838,8 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 26,20000 | 0,0 | 26,2 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 8,80000 | 0,0 | 8,8 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт водовода подвального помещения по адресу: проезд им. Кап. Матросова, ж.д. N 6 | Итого, в том числе | 764,70000 | 0,0 | 764,7 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 734,20000 | 0,0 | 734,2 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 22,90000 | 0,0 | 22,9 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 7,60000 | 0,0 | 7,6 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт водовода от ВНС-2 до котельной N 9 | Итого, в том числе | 1 792,10000 | 0,0 | 1 792,1 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 1 720,40000 | 0,0 | 1 720,4 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 53,80000 | 0,0 | 53,8 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 17,90000 | 0,0 | 17,9 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт сети ТС, ГВС, ХВС от ТК 7/20 до ТК 7/20В ул. Октябрьская дом N 7 | Итого, в том числе | 1 112,66226 | 0,0 | 0,0 | 1 112,66226 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 1 068,48957 | 0,0 | 0,0 | 1 068,48957 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 33,04607 | 0,0 | 0,0 | 33,04607 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 11,12662 | 0,0 | 0,0 | 11,12662 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт объекта "Энергоснабжение котельной N 4 по адресу: ул. 60 лет Октября д. 10а, Нарьян-Мар, НАО" | Итого, в том числе | 1 876,76900 | 0,0 | 0,0 | 1 876,76900 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 1 802,26127 | 0,0 | 0,0 | 1 802,26127 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 55,74004 | 0,0 | 0,0 | 55,74004 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 18,76769 | 0,0 | 0,0 | 18,76769 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт объекта "Энергоснабжение котельной N 9, по адресу ул. Ленина, д. 4а, Нарьян-Мар, НАО" | Итого, в том числе | 3 778,62100 | 0,0 | 0,0 | 3 778,62100 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 3 628,60975 | 0,0 | 0,0 | 3 628,60975 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 112,22504 | 0,0 | 0,0 | 112,22504 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 37,78621 | 0,0 | 0,0 | 37,78621 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от жилого дома N 32 по ул. Ленина до ТК 1/32 | Итого, в том числе | 1 180,71787 | 0,0 | 0,0 | 1 180,71787 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 1 133,84337 | 0,0 | 0,0 | 1 133,84337 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 35,06732 | 0,0 | 0,0 | 35,06732 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 11,80718 | 0,0 | 0,0 | 11,80718 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ТК 13/4 до ТК 13/7 по ул. Заводская | Итого, в том числе | 2 781,39967 | 0,0 | 0,0 | 2 781,39967 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 2 670,97810 | 0,0 | 0,0 | 2 670,97810 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 82,60757 | 0,0 | 0,0 | 82,60757 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 27,81400 | 0,0 | 0,0 | 27,81400 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт водопроводного колодца ВК-53 по ул. Ленина | Итого, в том числе | 462,86400 | 0,0 | 0,0 | 462,86400 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 444,48830 | 0,0 | 0,0 | 444,48830 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 13,74706 | 0,0 | 0,0 | 13,74706 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 4,62864 | 0,0 | 0,0 | 4,62864 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт водопроводных колодцев по ул. Ленина ВК - 84, 64а, 19, 20, 20а, 20б, 57 | Итого, в том числе | 986,69431 | 0,0 | 0,0 | 986,69431 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 947,52255 | 0,0 | 0,0 | 947,52255 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 29,30482 | 0,0 | 0,0 | 29,30482 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 9,86694 | 0,0 | 0,0 | 9,86694 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт водовода от жилого дома N 9а по ул. Рыбников до ВК-57Б | Итого, в том числе | 94,13779 | 0,0 | 0,0 | 94,13779 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 90,40052 | 0,0 | 0,0 | 90,40052 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 2,79589 | 0,0 | 0,0 | 2,79589 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 0,94138 | 0,0 | 0,0 | 0,94138 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ж.д. N 43 до ж.д. N 44 по ул. Южная | Итого, в том числе | 824,71379 | 0,0 | 0,0 | 824,71379 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 791,97265 | 0,0 | 0,0 | 791,97265 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 24,49400 | 0,0 | 0,0 | 24,49400 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 8,24714 | 0,0 | 0,0 | 8,24714 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети ТС от ТК 26/7 до т. Б в районе ж.д. N 52а по ул. Ленина | Итого, в том числе | 625,64080 | 0,0 | 0,0 | 625,64080 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 600,80286 | 0,0 | 0,0 | 600,80286 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 18,58153 | 0,0 | 0,0 | 18,58153 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 6,25641 | 0,0 | 0,0 | 6,25641 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт резервуара очищенной питьевой воды V=35 м3 котельной N 13 Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС | Итого, в том числе | 1 985,10463 | 0,0 | 0,0 | 1 985,10463 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 1 906,29597 | 0,0 | 0,0 | 1 906,29597 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 58,95761 | 0,0 | 0,0 | 58,95761 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 19,85105 | 0,0 | 0,0 | 19,85105 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт резервуара очищенной питьевой воды V=50 м3 котельной N 26 Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС | Итого, в том числе | 2 066,32302 | 0,0 | 0,0 | 2 066,32302 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 1 984,29000 | 0,0 | 0,0 | 1 984,29000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 61,36979 | 0,0 | 0,0 | 61,36979 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 20,66323 | 0,0 | 0,0 | 20,66323 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт котлов N 1 и N 2 котельной N 15 Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС | Итого, в том числе | 3 320,04732 | 0,0 | 0,0 | 3 320,04732 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 3 188,24144 | 0,0 | 0,0 | 3 188,24144 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 98,60541 | 0,0 | 0,0 | 98,60541 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 33,20047 | 0,0 | 0,0 | 33,20047 | 0,00000 |
|  | Приобретение оборудования (котел с комплектующими) для пополнения аварийного запаса для котельной N 14 | Итого, в том числе | 3 408,80929 | 0,0 | 0,0 | 3 408,80929 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 3 273,47956 | 0,0 | 0,0 | 3 273,47956 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 101,24164 | 0,0 | 0,0 | 101,24164 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 34,08809 | 0,0 | 0,0 | 34,08809 | 0,00000 |
|  | Приобретение материалов (трубной продукции) для пополнения аварийного запаса | Итого, в том числе | 3 007,84000 | 0,0 | 0,0 | 3 007,84000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 2 888,42409 | 0,0 | 0,0 | 2 888,42409 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 89,33270 | 0,0 | 0,0 | 89,33270 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 30,08321 | 0,0 | 0,0 | 30,08321 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт сети ТС, ГВС, ХВС от ТК 14/44 ул. Титова дом N 6, 8 до ТК 14/32 ул. Рабочая д. N 27, 37а | Итого, в том числе | 6 584,55128 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 6 584,55128 |
|  |  | окружной бюджет | 6 323,14460 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 6 323,14460 |
|  |  | городской бюджет | 195,56117 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 195,56117 |
|  |  | иные источники | 65,84551 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 65,84551 |
|  | Капитальный ремонт котельной N 9 Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС за счет замены котла ПКН N 1 | Итого, в том числе | 2 783,38100 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 2 783,38100 |
|  |  | окружной бюджет | 2 672,88077 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 2 672,88077 |
|  |  | городской бюджет | 82,66642 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 82,66642 |
|  |  | иные источники | 27,83381 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 27,83381 |
|  | Капитальный ремонт котла N 1 котельной N 23 Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС | Итого, в том числе | 2 545,19180 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 2 545,19180 |
|  |  | окружной бюджет | 2 444,14768 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 2 444,14768 |
|  |  | городской бюджет | 75,59220 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 75,59220 |
|  |  | иные источники | 25,45192 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 25,45192 |
|  | Капитальный ремонт котлов N 1, 2, 4, 5 котельной N 28 Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС | Итого, в том числе | 2 059,65495 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 2 059,65495 |
|  |  | окружной бюджет | 1 977,88665 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 1 977,88665 |
|  |  | городской бюджет | 61,17175 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 61,17175 |
|  |  | иные источники | 20,59655 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 20,59655 |
|  | Капитальный ремонт котла N 2 котельной N 14 Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС | Итого, в том числе | 1 723,40695 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 1 723,40695 |
|  |  | окружной бюджет | 1 654,98769 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 1 654,98769 |
|  |  | городской бюджет | 51,18519 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 51,18519 |
|  |  | иные источники | 17,23407 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 17,23407 |
|  | Капитальный ремонт сети ТС, ГВС, ХВС от МКД 6а до МКД 6б по ул. Рыбников | Итого, в том числе | 2 600,65000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 2 600,65000 |
|  |  | окружной бюджет | 2 497,40420 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 2 497,40420 |
|  |  | городской бюджет | 77,23930 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 77,23930 |
|  |  | иные источники | 26,00650 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 26,00650 |
|  | Капитальный ремонт сети ТС, ХВС от ж.д. 12 до ж.д. 12а по ул. Меньшикова | Итого, в том числе | 620,22600 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 620,22600 |
|  |  | окружной бюджет | 595,60303 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 595,60303 |
|  |  | городской бюджет | 18,42071 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 18,42071 |
|  |  | иные источники | 6,20226 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 6,20226 |
|  | Капитальный ремонт водопроводного колодца ВК 53, расположенного на пересечении улиц им. В.И.Ленина и им. И.П.Выучейского г. Нарьян-Мар, НАО | Итого, в том числе | 724,06400 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 724,06400 |
|  |  | окружной бюджет | 695,31866 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 695,31866 |
|  |  | городской бюджет | 21,50470 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 21,50470 |
|  |  | иные источники | 7,24064 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 7,24064 |
|  | Приобретение материалов и оборудования для пополнения аварийного запаса материально-технических средств | Итого, в том числе | 2 828,97246 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 2 828,97246 |
|  |  | окружной бюджет | 2 715,02672 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 2 715,02672 |
|  |  | городской бюджет | 84,05856 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 84,05856 |
|  |  | иные источники | 29,88718 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 29,88718 |
|  | Иные мероприятия | Итого, в том числе | 254,60000 | 0,0 | 254,6 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 254,60000 | 0,0 | 254,6 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2. | Основное мероприятие: Модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры | Итого, в том числе | 10 633,80000 | 3 946,4 | 3 447,4 | 3 240,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 10 633,80000 | 3 946,4 | 3 447,4 | 3 240,00000 | 0,00000 |
| 4.2.1. | Организация газоснабжения населения МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе | 913,80000 | 706,4 | 207,4 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 913,80000 | 706,4 | 207,4 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Проектирование сети газопровода от ул. 60-летия Октября до дома N 32 по ул. Набережной г. Нарьян-Мара | Итого, в том числе | 706,40000 | 706,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 706,40000 | 706,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий сети газопровода от ул. 60-летия Октября до дома N 32 по ул. Набережной г. Нарьян-Мара | Итого, в том числе | 207,40000 | 0,0 | 207,4 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 207,40000 | 0,0 | 207,4 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2.2. | Проектирование работ в целях реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа "Чистая вода" | Итого, в том числе | 9 720,00000 | 3 240,0 | 3 240,0 | 3 240,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 9 720,00000 | 3 240,0 | 3 240,0 | 3 240,00000 | 0,00000 |
|  | Проектирование работ по реконструкции участков наружного водопровода в г. Нарьян-Маре | Итого, в том числе | 9 720,00000 | 3 240,0 | 3 240,0 | 3 240,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 9 720,00000 | 3 240,0 | 3 240,0 | 3 240,00000 | 0,00000 |
|  | Итого по Подпрограмме 4, в том числе: |  | 127 584,64319 | 38 909,8 | 35 452,4 | 30 752,34475 | 22 470,09844 |
|  | за счет средств окружного бюджета |  | 111 372,60000 | 33 564,8 | 29 811,3 | 26 420,10000 | 21 576,40000 |
|  | за счет средств городского бюджета |  | 14 374,41649 | 4 995,4 | 4 654,5 | 4 057,11649 | 667,40000 |
|  | иные источники |  | 1 837,62670 | 349,6 | 986,6 | 275,12826 | 226,29844 |
| #### Подпрограмма 5 "Обеспечение комфортных условий проживания на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие: Обеспечение условий для благоприятного проживания и отдыха жителей муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе | 221 595,79279 | 94 775,9 | 81 980,7 | 27 248,02433 | 17 591,16846 |
|  |  | окружной бюджет | 3 196,40000 | 3 196,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 218 399,39279 | 91 579,5 | 81 980,7 | 27 248,02433 | 17 591,16846 |
| 5.1.1. | Организация освещения улиц | Итого, в том числе | 56 434,79928 | 21 749,4 | 21 895,5 | 6 326,47928 | 6 463,42000 |
|  |  | городской бюджет | 56 434,79928 | 21 749,4 | 21 895,5 | 6 326,47928 | 6 463,42000 |
| 5.1.2. | Уборка территории и аналогичная деятельность | Итого, в том числе | 78 131,70909 | 35 979,6 | 32 940,2 | 5 219,64075 | 3 992,26834 |
|  |  | городской бюджет | 78 131,70909 | 35 979,6 | 32 940,2 | 5 219,64075 | 3 992,26834 |
|  | Санитарное содержание и обустройство территории спортивно-игровых площадок | Итого, в том числе | 11 202,30000 | 6 453,0 | 4 749,3 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 11 202,30000 | 6 453,0 | 4 749,3 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Санитарное содержание территории пешеходной зоны | Итого, в том числе | 41 885,70000 | 21 519,8 | 20 365,9 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 41 885,70000 | 21 519,8 | 20 365,9 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Содержание и ликвидация помойниц | Итого, в том числе | 176,82300 | 0,0 | 0,0 | 176,82300 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 176,82300 | 0,0 | 0,0 | 176,82300 | 0,00000 |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | Итого, в том числе | 2 883,40000 | 1 157,9 | 1 166,0 | 559,50000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 2 883,40000 | 1 157,9 | 1 166,0 | 559,50000 | 0,00000 |
|  | Санитарное содержание междворовых проездов | Итого, в том числе | 12 802,30000 | 6 664,6 | 6 137,7 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 12 802,30000 | 6 664,6 | 6 137,7 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение оборудования для производства рукавов высокого давления | Итого, в том числе | 184,30000 | 184,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 184,30000 | 184,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Содержание спортивных и детских игровых площадок (комплексов) | Итого, в том числе | 3 687,10741 | 0,0 | 0,0 | 2 304,60359 | 1 382,50382 |
|  |  | городской бюджет | 3 687,10741 | 0,0 | 0,0 | 2 304,60359 | 1 382,50382 |
|  | Содержание площадок для выгула домашних животных | Итого, в том числе | 952,40576 | 0,0 | 521,3 | 232,75110 | 198,35466 |
|  |  | городской бюджет | 952,40576 | 0,0 | 521,3 | 232,75110 | 198,35466 |
|  | Приобретение материалов для контейнерных площадок | Итого, в том числе | 2 632,53439 | 0,0 | 0,0 | 1 392,65752 | 1 239,87687 |
|  |  | городской бюджет | 2 632,53439 | 0,0 | 0,0 | 1 392,65752 | 1 239,87687 |
|  | Приобретение тары для временного размещения твердых коммунальных отходов | Итого, в том числе | 99,63617 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 99,63617 |
|  |  | городской бюджет | 99,63617 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 99,63617 |
|  | Содержание контейнерных площадок | Итого, в том числе | 1 625,20236 | 0,0 | 0,0 | 553,30554 | 1 071,89682 |
|  |  | городской бюджет | 1 625,20236 | 0,0 | 0,0 | 553,30554 | 1 071,89682 |
| 5.1.3. | Организация мероприятий | Итого, в том числе | 4 081,80000 | 1 261,6 | 1 433,6 | 506,90000 | 879,70000 |
|  |  | городской бюджет | 4 081,80000 | 1 261,6 | 1 433,6 | 506,90000 | 879,70000 |
|  | Организация мероприятий | Итого, в том числе | 4 081,80000 | 1 261,6 | 1 433,6 | 506,90000 | 879,70000 |
|  |  | городской бюджет | 4 081,80000 | 1 261,6 | 1 433,6 | 506,90000 | 879,70000 |
| 5.1.4. | Организация благоустройства и озеленения | Итого, в том числе | 56 452,54442 | 24 591,9 | 17 274,5 | 9 323,72430 | 5 262,42012 |
|  |  | городской бюджет | 56 452,54442 | 24 591,9 | 17 274,5 | 9 323,72430 | 5 262,42012 |
|  | Организация благоустройства и озеленения | Итого, в том числе | 43 532,84442 | 15 116,0 | 17 274,5 | 5 879,92430 | 5 262,42012 |
|  |  | городской бюджет | 43 532,84442 | 15 116,0 | 17 274,5 | 5 879,92430 | 5 262,42012 |
|  | Устройство покрытия из брусчатки в районе дома N 44 по ул. Ленина | Итого, в том числе | 3 352,20000 | 3 352,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 3 352,20000 | 3 352,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство территории между домами N 19 и N 21 по ул. Ленина | Итого, в том числе | 2 183,00000 | 2 183,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 2 183,00000 | 2 183,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Устройство парковочной площадки, лестничного схода и пандуса в районе дома N 32 по ул. Октябрьская | Итого, в том числе | 597,70000 | 597,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 597,70000 | 597,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Устройство площадок для выгула собак в городе Нарьян-Маре | Итого, в том числе | 3 343,00000 | 3 343,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 3 343,00000 | 3 343,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство площади Ленина | Итого, в том числе | 3 443,80000 | 0,0 | 0,0 | 3 443,80000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 3 443,80000 | 0,0 | 0,0 | 3 443,80000 | 0,00000 |
| 5.1.5. | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности | Итого, в том числе | 4 300,06000 | 1 298,2 | 1 806,6 | 606,90000 | 588,36000 |
|  |  | городской бюджет | 4 300,06000 | 1 298,2 | 1 806,6 | 606,90000 | 588,36000 |
|  | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности | Итого, в том числе | 3 782,46000 | 1 298,2 | 1 289,0 | 606,90000 | 588,36000 |
|  |  | городской бюджет | 3 782,46000 | 1 298,2 | 1 289,0 | 606,90000 | 588,36000 |
|  | Выполнение ремонтных работ памятников, находящихся в собственности муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе | 517,60000 | 0,0 | 517,6 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 517,60000 | 0,0 | 517,6 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1.6. | Приобретение и установка элементов праздничного и тематического оформления города Нарьян-Мара | Итого, в том числе | 8 984,54000 | 3 863,0 | 510,4 | 4 206,14000 | 405,00000 |
|  |  | городской бюджет | 8 984,54000 | 3 863,0 | 510,4 | 4 206,14000 | 405,00000 |
|  | Устройство стендов для обустройства общественных зон | Итого, в том числе | 940,04000 | 0,0 | 510,4 | 429,64000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 940,04000 | 0,0 | 510,4 | 429,64000 | 0,00000 |
|  | Приобретение уличных светодинамических елей | Итого, в том числе | 1 003,39576 | 0,0 | 0,0 | 1 003,39576 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 1 003,39576 | 0,0 | 0,0 | 1 003,39576 | 0,00000 |
|  | Декоративное оформление города Нарьян-Мара | Итого, в том числе | 3 178,10424 | 0,0 | 0,0 | 2 773,10424 | 405,00000 |
|  |  | городской бюджет | 3 178,10424 | 0,0 | 0,0 | 2 773,10424 | 405,00000 |
| 5.1.7. | Подключение объектов городской инфраструктуры к сетям электроснабжения | Итого, в том числе | 61,80000 | 32,1 | 0,0 | 29,70000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 61,80000 | 32,1 | 0,0 | 29,70000 | 0,00000 |
|  | Технологическое присоединение к электрическим сетям | Итого, в том числе | 29,70000 | 0,0 | 0,0 | 29,70000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 29,70000 | 0,0 | 0,0 | 29,70000 | 0,00000 |
| 5.1.8. | Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий за счет целевых денежных средств недропользователей в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве | Итого, в том числе | 3 196,40000 | 3 196,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 3 196,40000 | 3 196,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1.9. | Софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий за счет целевых денежных средств недропользователей в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве | Итого, в том числе | 1 663,00000 | 1 663,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 1 663,00000 | 1 663,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Устройство тротуаров с автостоянкой между многоквартирным домом N 29 по ул. Ленина и школой N 1 | Итого, в том числе | 4 859,40000 | 4 859,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 3 196,40000 | 3 196,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 1 663,00000 | 1 663,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1.10. | Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования | Итого, в том числе | 8 289,14000 | 1 140,7 | 6 119,9 | 1 028,54000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 8 289,14000 | 1 140,7 | 6 119,9 | 1 028,54000 | 0,00000 |
|  | Оплата труда работников, принятых на временные работы | Итого, в том числе | 4 254,70000 | 760,1 | 3 494,6 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 4 254,70000 | 760,1 | 3 494,6 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Устройство перехода через ручей "Городецкий" | Итого, в том числе | 515,30000 | 0,0 | 515,3 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 515,30000 | 0,0 | 515,3 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Устройство пешеходного перехода в районе ул. Пионерская | Итого, в том числе | 688,80000 | 0,0 | 688,8 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 688,80000 | 0,0 | 688,8 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение комбинированного станка по дереву | Итого, в том числе | 803,80000 | 380,6 | 423,2 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 803,80000 | 380,6 | 423,2 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение тары для временного размещения твердых коммунальных отходов | Итого, в том числе | 998,00000 | 0,0 | 998,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 998,00000 | 0,0 | 998,0 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение элементов спортивных и детских игровых площадок (комплексов) | Итого, в том числе | 540,00000 | 0,0 | 0,0 | 540,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 540,00000 | 0,0 | 0,0 | 540,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение и установка малых архитектурных форм на общественных территориях города Нарьян-Мара | Итого, в том числе | 488,54000 | 0,0 | 0,0 | 488,54000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 488,54000 | 0,0 | 0,0 | 488,54000 | 0,00000 |
| 5.2. | Основное мероприятие: Организация ритуальных услуг и обеспечение работ по благоустройству и содержанию общественных мест захоронения на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе | 29 801,62616 | 11 101,3 | 10 152,6 | 4 878,22618 | 3 669,49998 |
|  |  | окружной бюджет | 720,00000 | 300,0 | 90,0 | 150,00000 | 180,00000 |
|  |  | городской бюджет | 29 081,62616 | 10 801,3 | 10 062,6 | 4 728,22618 | 3 489,49998 |
| 5.2.1. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по содержанию на территории Ненецкого автономного округа мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов | Итого, в том числе | 720,00000 | 300,0 | 90,0 | 150,00000 | 180,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 720,00000 | 300,0 | 90,0 | 150,00000 | 180,00000 |
| 5.2.2. | Софинансирование субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по содержанию на территории Ненецкого автономного округа мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов | Итого, в том числе | 15,60000 | 9,3 | 2,8 | 1,60000 | 1,90000 |
|  |  | городской бюджет | 15,60000 | 9,3 | 2,8 | 1,60000 | 1,90000 |
|  | Содержание мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов | Итого, в том числе | 735,60000 | 309,3 | 92,8 | 151,60000 | 181,90000 |
|  |  | окружной бюджет | 720,00000 | 300,0 | 90,0 | 150,00000 | 180,00000 |
|  |  | городской бюджет | 15,60000 | 9,3 | 2,8 | 1,60000 | 1,90000 |
| 5.2.3. | Организация и содержание мест захоронения | Итого, в том числе | 20 090,32616 | 9 027,5 | 8 240,2 | 1 733,52618 | 1 089,09998 |
|  |  | городской бюджет | 20 090,32616 | 9 027,5 | 8 240,2 | 1 733,52618 | 1 089,09998 |
|  | Организация и содержание мест захоронения | Итого, в том числе | 17 267,70000 | 9 027,5 | 8 240,2 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 17 267,70000 | 9 027,5 | 8 240,2 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Содержание мест захоронения | Итого, в том числе | 2 822,62616 | 0,0 | 0,0 | 1 733,52618 | 1 089,09998 |
|  |  | городской бюджет | 2 822,62616 | 0,0 | 0,0 | 1 733,52618 | 1 089,09998 |
| 5.2.4. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Итого, в том числе | 3 584,10000 | 1 764,5 | 1 819,6 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 3 584,10000 | 1 764,5 | 1 819,6 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Итого, в том числе | 3 584,10000 | 1 764,5 | 1 819,6 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 3 584,10000 | 1 764,5 | 1 819,6 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.2.5. | Субсидия в целях финансового возмещения затрат, возникающих в связи с оказанием гарантированного перечня услуг по погребению на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе | 5 391,60000 | 0,0 | 0,0 | 2 993,10000 | 2 398,50000 |
|  |  | городской бюджет | 5 391,60000 | 0,0 | 0,0 | 2 993,10000 | 2 398,50000 |
|  | Финансовое возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием гарантированного перечня услуг по погребению на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе | 5 391,60000 | 0,0 | 0,0 | 2 993,10000 | 2 398,50000 |
|  |  | городской бюджет | 5 391,60000 | 0,0 | 0,0 | 2 993,10000 | 2 398,50000 |
|  | Итого по Подпрограмме 5, в том числе: |  | 251 397,41895 | 105 877,2 | 92 133,3 | 32 126,25051 | 21 260,66844 |
|  | за счет средств окружного бюджета |  | 3 916,40000 | 3 496,4 | 90,0 | 150,00000 | 180,00000 |
|  | за счет средств городского бюджета |  | 247 481,01895 | 102 380,8 | 92 043,3 | 31 976,25051 | 21 080,66844 |
| #### Подпрограмма 6 "Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие: Обеспечение жильем молодых семей | Итого, в том числе | 50 481,40000 | 8 102,6 | 19 117,6 | 10 099,30000 | 13 161,90000 |
|  |  | окружной бюджет | 49 592,30000 | 8 102,6 | 18 926,4 | 9 796,30000 | 12 767,00000 |
|  |  | городской бюджет | 889,10000 | 0,0 | 191,2 | 303,00000 | 394,90000 |
| 6.1.1. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Итого, в том числе | 50 481,40000 | 8 102,6 | 19 117,6 | 10 099,30000 | 13 161,90000 |
|  |  | окружной бюджет | 49 592,30000 | 8 102,6 | 18 926,4 | 9 796,30000 | 12 767,00000 |
|  |  | городской бюджет | 889,10000 | 0,0 | 191,2 | 303,00000 | 394,90000 |
| 6.2. | Основное мероприятие: Компенсационные выплаты гражданам, являющимся заемщиками ипотечных кредитов на приобретение (строительство) жилья | Итого, в том числе | 1 114,32669 | 571,7 | 350,0 | 135,90000 | 56,72669 |
|  |  | городской бюджет | 1 114,32669 | 571,7 | 350,0 | 135,90000 | 56,72669 |
| 6.2.1. | Жилищные компенсационные выплаты по оплате процентов за пользование кредитом на приобретение (строительство) жилья | Итого, в том числе | 1 114,32669 | 571,7 | 350,0 | 135,90000 | 56,72669 |
|  |  | городской бюджет | 1 114,32669 | 571,7 | 350,0 | 135,90000 | 56,72669 |
| 6.3. | Основное мероприятие: Создание в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными | Итого, в том числе | 397 679,28110 | 149 895,3 | 73 901,9 | 34 386,20000 | 139 495,88110 |
|  |  | окружной бюджет | 397 679,28110 | 149 895,3 | 73 901,9 | 34 386,20000 | 139 495,88110 |
| 6.3.1. | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными | Итого, в том числе | 397 679,28110 | 149 895,3 | 73 901,9 | 34 386,20000 | 139 495,88110 |
|  |  | окружной бюджет | 397 679,28110 | 149 895,3 | 73 901,9 | 34 386,20000 | 139 495,88110 |
| 6.4. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по выкупу жилых помещений собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Итого, в том числе | 12 275,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 12 275,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 11 906,60000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 11 906,60000 |
|  |  | городской бюджет | 368,40000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 368,40000 |
| 6.4.1. | Субсидии местным бюджетам на выкуп жилых помещений собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Итого, в том числе | 11 906,60000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 11 906,60000 |
|  |  | окружной бюджет | 11 906,60000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 11 906,60000 |
| 6.4.2. | Софинансирование расходных обязательств на выкуп жилых помещений собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Итого, в том числе | 368,40000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 368,40000 |
|  |  | городской бюджет | 368,40000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 368,40000 |
| 6.5. | Основное мероприятие "Региональный проект Ненецкого автономного округа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Итого, в том числе | 24 409,30000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 24 409,30000 |
|  |  | окружной бюджет | 23 677,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 23 677,00000 |
|  |  | городской бюджет | 732,30000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 732,30000 |
| 6.5.1. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Итого, в том числе | 21 309,30000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 21 309,30000 |
|  |  | окружной бюджет | 21 309,30000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 21 309,30000 |
| 6.5.2. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств окружного бюджета | Итого, в том числе | 2 367,70000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 2 367,70000 |
|  |  | окружной бюджет | 2 367,70000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 2 367,70000 |
| 6.5.3. | Софинансирование расходных обязательств на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации за счет средств городского бюджета | Итого, в том числе | 732,30000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 732,30000 |
|  |  | городской бюджет | 732,30000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 732,30000 |
|  | Итого по Подпрограмме 6, в том числе: |  | 485 959,30779 | 158 569,6 | 93 369,5 | 44 621,40000 | 189 398,80779 |
|  | за счет средств окружного бюджета |  | 482 855,18110 | 157 997,9 | 92 828,3 | 44 182,50000 | 187 846,48110 |
|  | за счет средств городского бюджета |  | 3 104,12669 | 571,7 | 541,2 | 438,90000 | 1 552,32669 |
|  | ВСЕГО по программе, в том числе: |  | 2 438 109,55570 | 726 033,4 | 461 357,1 | 487 361,84079 | 763 357,21491 |
|  | окружной бюджет |  | 1 161 188,88110 | 413 898,4 | 178 087,7 | 134 359,30000 | 434 843,48110 |
|  | городской бюджет |  | 1 275 083,04790 | 311 785,4 | 282 282,8 | 352 727,41253 | 328 287,43537 |
|  | иные источники |  | 1 837,62670 | 349,6 | 986,6 | 275,12826 | 226,29844 |

### Таблица 2

|  | Наименование направления (мероприятия) | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 "Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания | Итого, в том числе | 39 937,53467 | 38 826,00000 | 770,95000 | 292,44567 | 48,13900 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 37 370,20000 | 37 370,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 2 567,33467 | 1 455,80000 | 770,95000 | 292,44567 | 48,13900 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.1. | Снос жилищного фонда, непригодного для проживания | Городской бюджет | 1 411,53467 | 300,00000 | 770,95000 | 292,44567 | 48,13900 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.2. | Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания | Окружной бюджет | 37 370,20000 | 37 370,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.3. | Софинансирование расходных обязательств на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания | Городской бюджет | 1 155,80000 | 1 155,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Проведение мероприятий по сносу, домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания | Итого, в том числе | 39 937,53467 | 38 826,00000 | 770,95000 | 292,44567 | 48,13900 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 37 370,20000 | 37 370,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 2 567,33467 | 1 455,80000 | 770,95000 | 292,44567 | 48,13900 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Основное мероприятие: Повышение качества содержания жилищного фонда | Итого городской бюджет, в том числе: | 38 393,76419 | 5 395,60000 | 5 876,17000 | 6 364,84627 | 6 893,64043 | 6 898,65895 | 6 964,84854 |
| 1.2.1. | Субсидии на компенсацию расходов, связанных с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых домов на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого городской бюджет, в том числе: | 38 393,76419 | 5 395,60000 | 5 876,17000 | 6 364,84627 | 6 893,64043 | 6 898,65895 | 6 964,84854 |
|  | Компенсация расходов, связанных с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных ям | Городской бюджет | 38 393,76419 | 5 395,60000 | 5 876,17000 | 6 364,84627 | 6 893,64043 | 6 898,65895 | 6 964,84854 |
|  | Компенсация расходов, связанных с водоотведением в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям | городской бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Основное мероприятие: Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами | Итого городской бюджет, в том числе: | 237 311,65831 | 27 797,76278 | 25 297,75965 | 36 801,87629 | 46 383,57465 | 49 519,03277 | 51 511,65217 |
| 1.3.1. | Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными коммунальными услугами | Итого городской бюджет, в том числе: | 32,33133 | 32,33133 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Энергопотребление КНС объекта "Перевод на полное благоустройство жилых домов п. Новый в г. Нарьян-Маре" | Городской бюджет | 32,33133 | 32,33133 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3.2. | Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с оказанием населению услуг общественных бань на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого городской бюджет, в том числе: | 29 188,94965 | 26 547,90000 | 2 641,04965 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, возникающих в связи с оказанием населению услуг общественных бань | Городской бюджет | 29 188,94965 | 26 547,90000 | 2 641,04965 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3.3. | Субсидия в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению услуг общественных бань на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Городской бюджет | 206 872,84588 | 0,00000 | 22 656,71000 | 36 801,87629 | 46 383,57465 | 49 519,03277 | 51 511,65217 |
| 1.3.4. | Обеспечение расходных обязательств прошлых лет - оплата судебных расходов | Итого городской бюджет, в том числе: | 1 217,53145 | 1 217,53145 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Оплата по исполнительному листу по объекту строительства "Строительство блочных локальных очистных сооружений (БЛОС) по ул. Бондарная в г. Нарьян-Маре" | Городской бюджет | 1 217,53145 | 1 217,53145 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3.5. | Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг общественных туалетов, расположенных на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Городской бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Основное мероприятие: Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | Итого, в том числе | 100 633,82000 | 0,00000 | 11 546,40000 | 89 087,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 95 832,90000 | 0,00000 | 11 200,00000 | 84 632,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 4 800,92000 | 0,00000 | 346,40000 | 4 454,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4.1. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | Окружной бюджет | 95 832,90000 | 0,00000 | 11 200,00000 | 84 632,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4.2. | Софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | Городской бюджет | 4 800,92000 | 0,00000 | 346,40000 | 4 454,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение и установка системы видеонаблюдения на площадках для сбора коммунальных отходов | Итого, в том числе | 2 835,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 835,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 2 693,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 693,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 141,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 141,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение автомобильных весов (40 т) и оборудования с выполнением монтажных работ | Итого, в том числе | 2 753,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 753,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 2 615,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 615,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 137,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 137,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение инсинераторов (1000 кг/ч) с выполнением пусконаладочных работ | Итого, в том числе | 83 498,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 83 498,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 79 323,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 79 323,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 4 175,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 175,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | Итого, в том числе | 11 546,40000 | 0,00000 | 11 546,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 11 200,00000 | 0,00000 | 11 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 346,40000 | 0,00000 | 346,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5. | Региональный проект "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа" | Итого, в том числе | 112 405,20000 | 0,00000 | 26 210,30000 | 47 188,80000 | 39 006,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 107 308,80000 | 0,00000 | 25 423,90000 | 44 829,20000 | 37 055,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 5 096,40000 | 0,00000 | 786,40000 | 2 359,60000 | 1 950,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5.1. | Оказание финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания | Окружной бюджет | 107 308,80000 | 0,00000 | 25 423,90000 | 44 829,20000 | 37 055,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5.2. | Софинансирование расходных обязательств на финансовую поддержку бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания | Городской бюджет | 5 096,40000 | 0,00000 | 786,40000 | 2 359,60000 | 1 950,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Проведение мероприятий по сносу, домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания | Итого, в том числе | 112 405,20000 | 0,00000 | 26 210,30000 | 47 188,80000 | 39 006,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 107 308,80000 | 0,00000 | 25 423,90000 | 44 829,20000 | 37 055,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 5 096,40000 | 0,00000 | 786,40000 | 2 359,60000 | 1 950,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  | 528 681,97717 | 72 019,36278 | 69 701,57965 | 179 735,38823 | 92 331,45408 | 56 417,69172 | 58 476,50071 |
|  | за счет средств окружного бюджета |  | 240 511,90000 | 37 370,20000 | 36 623,90000 | 129 462,10000 | 37 055,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | за счет средств городского бюджета |  | 288 170,07717 | 34 649,16278 | 33 077,67965 | 50 273,28823 | 55 275,75408 | 56 417,69172 | 58 476,50071 |
|  | Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа "Город Нарьян-Мар" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: Мероприятия в сфере обеспечения общественного порядка, профилактики терроризма, экстремизма | Итого городской бюджет, в том числе: | 1 772,55400 | 155,58000 | 283,07000 | 409,54000 | 307,80500 | 308,12700 | 308,43200 |
| 2.1.1. | Обеспечение общественного порядка, профилактика терроризма, экстремизма | Итого городской бюджет, в том числе: | 1 772,55400 | 155,58000 | 283,07000 | 409,54000 | 307,80500 | 308,12700 | 308,43200 |
|  | Страхование от несчастных случаев членов народной дружины МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", участвующих в охране общественного порядка | Городской бюджет | 42,70400 | 5,58000 | 7,42000 | 6,84000 | 7,30500 | 7,62700 | 7,93200 |
|  | Материальное стимулирование народных дружинников за участие в охране общественного порядка на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Городской бюджет | 1 705,35000 | 150,00000 | 251,15000 | 402,70000 | 300,50000 | 300,50000 | 300,50000 |
|  | Обеспечение деятельности народной дружины МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Городской бюджет | 24,50000 | 0,00000 | 24,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Основное мероприятие: Мероприятия в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Итого городской бюджет, в том числе: | 63 084,58545 | 3 782,60186 | 13 977,30951 | 10 054,96955 | 25 263,72648 | 5 113,46506 | 4 892,51299 |
| 2.2.1. | Обеспечение противопаводковых мероприятий | Итого городской бюджет, в том числе: | 2 839,64727 | 250,84800 | 886,15788 | 799,94139 | 300,90000 | 300,90000 | 300,90000 |
|  | Выполнение работ по разработке (выравниванию) песка с целью защиты г. Нарьян-Мара от затопления паводковыми водами | Городской бюджет | 2 839,64727 | 250,84800 | 886,15788 | 799,94139 | 300,90000 | 300,90000 | 300,90000 |
| 2.2.2. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Итого городской бюджет, в том числе: | 2 754,96334 | 567,24900 | 1 397,72201 | 80,05400 | 522,82333 | 93,52500 | 93,59000 |
|  | Осуществление закупок (услуг), предоставляемых предприятиями и организациями для предупреждения и ликвидации последствий ЧС | Городской бюджет | 13,38800 | 1,34900 | 1,41000 | 6,05400 | 1,46000 | 1,52500 | 1,59000 |
|  | Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС | Городской бюджет | 2 741,57534 | 565,90000 | 1 396,31201 | 74,00000 | 521,36333 | 92,00000 | 92,00000 |
| 2.2.3. | Обеспечение пожарной безопасности | Итого городской бюджет, в том числе: | 32 337,73415 | 2 426,63486 | 6 558,56228 | 2 565,24450 | 15 133,68357 | 2 972,64160 | 2 680,96734 |
|  | Содержание пожарных водоемов | Городской бюджет | 15 008,15019 | 2 065,80739 | 2 236,89228 | 2 236,89228 | 2 814,94930 | 2 972,64160 | 2 680,96734 |
|  | Демонтаж пожарных водоемов | Городской бюджет | 360,82747 | 360,82747 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение оборудования и материалов для ремонта пожарных водоемов | Городской бюджет | 4 321,67000 | 0,00000 | 4 321,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Устройство пожарных гидрантов | Городской бюджет | 668,75057 | 0,00000 | 0,00000 | 328,35222 | 340,39835 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Устройство пожарных водоемов в районе дома N 11 по ул. Бондарная, дома N 99 по ул. Мира, дома N 22-В по ул. Красная | Городской бюджет | 11 978,33592 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 978,33592 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.4. | Мероприятия в области гражданской обороны | Итого, в том числе | 25 142,24069 | 537,87000 | 5 134,86734 | 6 599,72966 | 9 306,31958 | 1 746,39846 | 1 817,05565 |
|  | Содержание и обслуживание местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Городской бюджет | 8 976,71934 | 489,30000 | 986,77734 | 2 205,37331 | 1 731,81458 | 1 746,39846 | 1 817,05565 |
|  | Оказание услуг по изготовлению (приобретению) печатной продукции по вопросам гражданской обороны и защиты населения | Городской бюджет | 197,64500 | 48,57000 | 51,50000 | 54,00000 | 43,57500 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Создание муниципальной системы оповещения населения об опасностях и чрезвычайных ситуациях | Городской бюджет | 15 967,87635 | 0,00000 | 4 096,59000 | 4 340,35635 | 7 530,93000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.5. | Исполнение судебных актов | Итого городской бюджет, в том числе: | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3. | Основное мероприятие: "Обеспечение безопасности информации и режимно-секретные мероприятия" | Итого городской бюджет, в том числе: | 945,85800 | 171,88800 | 161,67000 | 0,00000 | 612,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3.1. | Мероприятия по защите государственной тайны | Итого городской бюджет, в том числе: | 945,85800 | 171,88800 | 161,67000 | 0,00000 | 612,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Аттестационный контроль режимно-секретного подразделения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Городской бюджет | 945,85800 | 171,88800 | 161,67000 | 0,00000 | 612,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого по Подпрограмме 2 | Городской бюджет | 65 802,99745 | 4 110,06986 | 14 422,04951 | 10 464,50955 | 26 183,83148 | 5 421,59206 | 5 200,94499 |
|  | Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных дорог местного значения и доступности общественных транспортных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение доступности автомобильного транспорта общего пользования для населения МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого городской бюджет, в том числе: | 430 954,21083 | 57 671,54665 | 60 914,91474 | 74 194,05992 | 77 415,20825 | 80 510,18606 | 80 248,29521 |
| 3.1.1. | Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Городской бюджет | 430 954,21083 | 57 671,54665 | 60 914,91474 | 74 194,05992 | 77 415,20825 | 80 510,18606 | 80 248,29521 |
| 3.2. | Основное мероприятие: Обеспечение условий для приведения улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры города в соответствии со стандартами качества и требованиями безопасной эксплуатации | Итого, в том числе | 1 166 025,28683 | 31 244,37712 | 118 299,92813 | 460 003,14585 | 435 842,83574 | 50 746,66666 | 69 888,33333 |
|  |  | окружной бюджет | 860 096,70000 | 7 395,20000 | 69 145,60000 | 403 357,20000 | 380 198,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 305 928,58683 | 23 849,17712 | 49 154,32813 | 56 645,94585 | 55 644,13574 | 50 746,66666 | 69 888,33333 |
| 3.2.1. | Обследование и разработка проектных документаций на автомобильные дороги местного значения г. Нарьян-Мара | Итого городской бюджет, в том числе: | 1 677,30180 | 0,00000 | 1 677,30180 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Разработка проектно-сметной документации на "Строительство автомобильных дорог в районе кадастровых кварталов 83:00:050017 и 83:00:050029 в г. Нарьян-Маре" | Городской бюджет | 942,15000 | 0,00000 | 942,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Разработка проектно-сметной документации на "Строительство автомобильных дорог в районе кадастровых кварталов 83:00:050601, 83:00:050602 и 83:00:050702 в г. Нарьян-Маре" | Городской бюджет | 735,15180 | 0,00000 | 735,15180 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2.2. | Приобретение техники для обеспечения содержания улично-дорожной сети автомобильных дорог местного значения г. Нарьян-Мара | Итого городской бюджет, в том числе: | 228 859,18999 | 18 713,99998 | 34 604,00001 | 32 457,19001 | 22 449,00000 | 50 746,66666 | 69 888,33333 |
|  | Приобретение техники | Городской бюджет | 228 859,18999 | 18 713,99998 | 34 604,00001 | 32 457,19001 | 22 449,00000 | 50 746,66666 | 69 888,33333 |
| 3.2.3. | Приведение улично-дорожной сети и пешеходных переходов в нормативное состояние | Итого городской бюджет, в том числе: | 27 702,05920 | 5 060,37714 | 9 457,22632 | 0,00000 | 13 184,45574 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение светофоров | Городской бюджет | 142,70000 | 0,00000 | 142,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта в г. Нарьян-Маре | Городской бюджет | 812,60000 | 0,00000 | 812,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство тротуара на автомобильной дороге по ул. им. А.П.Пырерко в г. Нарьян-Маре | Городской бюджет | 645,84061 | 645,84061 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре (пересечение с ул. Ленина до ул. Октябрьской) | Городской бюджет | 3 824,62486 | 1 632,67486 | 2 191,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Ремонт тротуаров на автомобильной дороге по ул. им. В.И.Ленина (от ул. Авиаторов до ул. Первомайская) в г. Нарьян-Маре | Городской бюджет | 1 285,62635 | 1 285,62635 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство ливневой канализации | Городской бюджет | 3 237,95808 | 1 354,52496 | 1 883,43312 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Устройство заземления опор освещения по ул. Авиаторов | Городской бюджет | 141,71036 | 141,71036 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Устройство искусственных дорожных неровностей | Городской бюджет | 4 426,54320 | 0,00000 | 4 426,54320 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Устройство тротуара автомобильной дороги по ул. Первомайская (район от ул. Хатанзейского до ул. Полярная) | Городской бюджет | 3 915,86499 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 915,86499 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Устройство тротуара автомобильной дороги по ул. Хатанзейского (район от ул. им. А.П.Пырерко до ул. Первомайская) | Городской бюджет | 5 857,47665 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 857,47665 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Устройство остановки общественного транспорта на автомобильной дороге по ул. Авиаторов | Городской бюджет | 3 411,11410 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 411,11410 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2.4. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности | Окружной бюджет | 860 096,70000 | 7 395,20000 | 69 145,60000 | 403 357,20000 | 380 198,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2.5. | Софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности | Городской бюджет | 44 482,95000 | 74,80000 | 3 167,40000 | 21 230,07000 | 20 010,68000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Аэродромная, ул. Полярных летчиков, проезд Торговый, ул. Светлая, ул. Рябиновая, ул. Южная, ул. Красная | Итого, в том числе | 7 470,00000 | 7 470,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 7 395,20000 | 7 395,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 74,80000 | 74,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение коммунальной техники | Итого, в том числе | 136 754,63452 | 0,00000 | 10 226,70000 | 126 527,93452 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 127 881,77265 | 0,00000 | 7 680,40000 | 120 201,37265 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 8 872,86187 | 0,00000 | 2 546,30000 | 6 326,56187 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения на полигон ТБО в г. Нарьян-Маре с разработкой ПСД | Итого, в том числе | 566 448,55000 | 0,00000 | 8 216,20000 | 171 433,27000 | 386 799,08000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 538 454,50000 | 0,00000 | 8 134,00000 | 162 861,40000 | 367 459,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 27 994,05000 | 0,00000 | 82,20000 | 8 571,87000 | 19 339,98000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Мира, пер. М. Баева (закупка строительных материалов) | Итого, в том числе | 10 496,45000 | 0,00000 | 10 496,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 10 391,40000 | 0,00000 | 10 391,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 105,05000 | 0,00000 | 105,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение и установка проекционных пешеходных переходов на автомобильных дорогах | Итого, в том числе | 8 490,58333 | 0,00000 | 8 490,58333 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 8 405,66814 | 0,00000 | 8 405,66814 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 84,91519 | 0,00000 | 84,91519 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение и установка комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения | Итого, в том числе | 3 900,00000 | 0,00000 | 3 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 3 861,00000 | 0,00000 | 3 861,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 39,00000 | 0,00000 | 39,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение и установка светодиодного светового потолка на автомобильной дороге общего пользования местного значения "улица Смидовича" | Итого, в том числе | 14 865,54733 | 0,00000 | 14 865,54733 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 14 716,83186 | 0,00000 | 14 716,83186 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 148,71547 | 0,00000 | 148,71547 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение и установка отапливаемых павильонов на автобусных остановках | Итого, в том числе | 47 857,51934 | 0,00000 | 16 117,51934 | 31 740,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 46 109,30000 | 0,00000 | 15 956,30000 | 30 153,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 1 748,21934 | 0,00000 | 161,21934 | 1 587,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Разработка проектной документации на выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт ул. им. 60-летия СССР в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа" | Итого, в том числе | 10 460,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 230,00000 | 5 230,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 9 936,84110 | 0,00000 | 0,00000 | 4 968,44110 | 4 968,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 523,15890 | 0,00000 | 0,00000 | 261,55890 | 261,60000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Разработка проектной документации на выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа" | Итого, в том числе | 16 360,54500 | 0,00000 | 0,00000 | 8 180,24500 | 8 180,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 15 542,38381 | 0,00000 | 0,00000 | 7 771,18381 | 7 771,20000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 818,16119 | 0,00000 | 0,00000 | 409,06119 | 409,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Ремонт автомобильной дороги переулок Рыбацкий | Итого, в том числе | 18 394,00420 | 0,00000 | 0,00000 | 18 394,00420 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 17 474,23745 | 0,00000 | 0,00000 | 17 474,23745 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 919,76675 | 0,00000 | 0,00000 | 919,76675 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Ремонт автомобильной дороги проезд имени капитана Матросова | Итого, в том числе | 40 431,14628 | 0,00000 | 0,00000 | 40 431,14628 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 38 409,46499 | 0,00000 | 0,00000 | 38 409,46499 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 2 021,68129 | 0,00000 | 0,00000 | 2 021,68129 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по пер. Брусничный и ул. Радужная (закупка строительных материалов) | Итого, в том числе | 21 078,00395 | 0,00000 | 0,00000 | 21 078,00395 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 20 024,06726 | 0,00000 | 0,00000 | 20 024,06726 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 1 053,93669 | 0,00000 | 0,00000 | 1 053,93669 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия улица им. В.И.Ленина участок от кванториума до МФЦ | Итого, в том числе | 1 572,66605 | 0,00000 | 0,00000 | 1 572,66605 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 1 494,03274 | 0,00000 | 0,00000 | 1 494,03274 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 78,63331 | 0,00000 | 0,00000 | 78,63331 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2.6. | Обеспечение расходных обязательств прошлых лет - оплата судебных расходов | Итого городской бюджет, в том числе: | 3 004,27684 | 0,00000 | 248,40000 | 2 755,87684 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Оплата по исполнительному листу по объекту "Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре (I этап)" | Городской бюджет | 3 004,27684 | 0,00000 | 248,40000 | 2 755,87684 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2.7. | Исполнение судебных актов | Итого городской бюджет, в том числе: | 202,80900 | 0,00000 | 0,00000 | 202,80900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Чистый город" | Городской бюджет | 202,80900 | 0,00000 | 0,00000 | 202,80900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3. | Региональный проект Ненецкого автономного округа "Региональная и местная дорожная сеть" | Итого, в том числе | 270 979,20000 | 154 420,00000 | 116 559,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 268 269,30000 | 152 875,80000 | 115 393,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 2 709,90000 | 1 544,20000 | 1 165,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3.1. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения | Окружной бюджет | 208 034,40000 | 152 875,80000 | 55 158,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3.2. | Софинансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения | Городской бюджет | 2 101,40000 | 1 544,20000 | 557,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Заводская в г. Нарьян-Маре | Итого, в том числе | 210 135,80000 | 154 420,00000 | 55 715,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 208 034,40000 | 152 875,80000 | 55 158,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 2 101,40000 | 1 544,20000 | 557,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3.3. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности | Окружной бюджет | 60 234,90000 | 0,00000 | 60 234,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3.4. | Софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности | Городской бюджет | 608,50000 | 0,00000 | 608,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Авиаторов, ул. Хатанзейского | Итого, в том числе | 60 843,40000 | 0,00000 | 60 843,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 60 234,90000 | 0,00000 | 60 234,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 608,50000 | 0,00000 | 608,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.4. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого городской бюджет, в том числе: | 1 256 592,92459 | 174 343,93465 | 211 283,73684 | 204 256,28964 | 238 720,06807 | 213 850,15237 | 214 138,74302 |
| 3.4.1. | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Чистый город" | Итого городской бюджет, в том числе: | 1 256 592,92459 | 174 343,93465 | 211 283,73684 | 204 256,28964 | 238 720,06807 | 213 850,15237 | 214 138,74302 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Чистый город" | Городской бюджет | 1 256 592,92459 | 174 343,93465 | 211 283,73684 | 204 256,28964 | 238 720,06807 | 213 850,15237 | 214 138,74302 |
| 3.5. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий за счет средств муниципального дорожного фонда" | Итого городской бюджет, в том числе: | 169 012,33559 | 0,00000 | 0,00000 | 52 801,55820 | 39 985,60802 | 38 349,20741 | 37 875,96196 |
| 3.5.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Городской бюджет | 79 142,71201 | 0,00000 | 0,00000 | 21 731,51223 | 19 518,14841 | 19 183,14841 | 18 709,90296 |
| 3.5.2. | Уплата налога на имущество организаций | Городской бюджет | 79 709,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 211,61300 | 19 166,05900 | 19 166,05900 | 19 166,05900 |
| 3.5.3. | Разработка проектных документаций на автомобильные дороги местного значения г. Нарьян-Мара | Итого городской бюджет, в том числе: | 3 913,70420 | 0,00000 | 0,00000 | 3 913,70420 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Разработка проектно-сметной документации на "Строительство автомобильных дорог в районе кадастровых кварталов 83:00:050601, 83:00:050602 и 83:00:050702 в г. Нарьян-Маре" | Городской бюджет | 1 715,35420 | 0,00000 | 0,00000 | 1 715,35420 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Разработка проектно-сметной документации на "Строительство автомобильных дорог в районе кадастровых кварталов 83:00:050017 и 83:00:050029 в г. Нарьян-Маре" | Городской бюджет | 2 198,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 198,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.5.4. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого городской бюджет, в том числе: | 6 246,12938 | 0,00000 | 0,00000 | 4 944,72877 | 1 301,40061 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. им. В.И. Ленина | Городской бюджет | 4 944,72877 | 0,00000 | 0,00000 | 4 944,72877 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. им. В.И.Ленина (участок в районе домов 25, 27В по ул. им. В.И.Ленина) | Городской бюджет | 1 301,40061 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 301,40061 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.6. | Основное мероприятие: "Региональный проект "Развитие (модернизация) общественного транспорта Ненецкого автономного округа до 2030 года" | Итого, в том числе | 33 762,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33 762,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 32 073,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32 073,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 1 688,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 688,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.6.1. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по приобретению автобусов в целях обновления парка общественного транспорта | Окружной бюджет | 32 073,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32 073,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.6.2. | Софинансирование мероприятий по приобретению автобусов в целях обновления парка общественного транспорта | Городской бюджет | 1 688,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 688,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого по Подпрограмме 3, в том числе: |  | 3 327 325,95784 | 417 679,85842 | 507 057,77971 | 791 255,05361 | 825 725,72008 | 383 456,21250 | 402 151,33352 |
|  | за счет средств окружного бюджета |  | 1 160 439,90000 | 160 271,00000 | 184 539,10000 | 403 357,20000 | 412 272,60000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | за счет средств городского бюджета |  | 2 166 886,05784 | 257 408,85842 | 322 518,67971 | 387 897,85361 | 413 453,12008 | 383 456,21250 | 402 151,33352 |
|  | Подпрограмма 4 "Обеспечение предоставления качественных услуг потребителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем на территории муниципального образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие: Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду | Итого, в том числе | 58 673,11883 | 15 220,78364 | 16 156,96417 | 16 985,37253 | 10 309,99849 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 53 217,80000 | 14 455,00000 | 15 513,70000 | 13 552,60000 | 9 696,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 2 150,98858 | 447,10000 | 479,90000 | 713,58858 | 510,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 3 304,33025 | 318,68364 | 163,36417 | 2 719,18395 | 103,09849 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.1. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по организации в границах поселений, городского округа электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду | Окружной бюджет | 23 249,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 552,60000 | 9 696,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.2. | Софинансирование расходных обязательств по организации в границах поселений, городского округа электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду | Городской бюджет | 2 150,98858 | 447,10000 | 479,90000 | 713,58858 | 510,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду: | Итого, в том числе | 58 673,11883 | 15 220,78364 | 16 156,96417 | 16 985,37253 | 10 309,99849 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 53 217,80000 | 14 455,00000 | 15 513,70000 | 13 552,60000 | 9 696,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 2 150,98858 | 447,10000 | 479,90000 | 713,58858 | 510,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 3 304,33025 | 318,68364 | 163,36417 | 2 719,18395 | 103,09849 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт "Энергоснабжение котельной N 3, по адресу ул. Выучейского, д. 25, г. Нарьян-Мар, НАО" | Итого, в том числе | 4 329,08900 | 4 329,08900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 4 157,22417 | 4 157,22417 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 128,57394 | 128,57394 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 43,29089 | 43,29089 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт "Энергоснабжение котельной N 7, по адресу ул. Студенческая, д. 1А, г. Нарьян-Мар, НАО" | Итого, в том числе | 4 241,39500 | 4 241,39500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 4 073,01162 | 4 073,01162 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 125,96943 | 125,96943 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 42,41395 | 42,41395 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт котельной N 9 Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС за счет замены котла ПКН N 2 | Итого, в том числе | 2 047,35333 | 2 047,35333 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 1 966,07341 | 1 966,07341 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 60,80639 | 60,80639 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 20,47353 | 20,47353 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт котла N 2 котельной N 23 Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС | Итого, в том числе | 1 721,29720 | 1 721,29720 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 1 652,96170 | 1 652,96170 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 51,12253 | 51,12253 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 17,21297 | 17,21297 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 1/36 до ТК 1/18 в районе ж.д. N 17 по ул. Октябрьская | Итого, в том числе | 1 264,33448 | 1 264,33448 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 1 214,14041 | 1 214,14041 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 37,55073 | 37,55073 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 12,64334 | 12,64334 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт сети ТС, ГВС, ХВС МКД N 8 по ул. 60-лет Октября от ТК 4/1 | Итого, в том числе | 717,52884 | 717,52884 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 689,04294 | 689,04294 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 21,31061 | 21,31061 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 7,17529 | 7,17529 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт сети ХВС от ЦВУ до ВК-19 и от ЦВУ до ВК "А" в районе ВНС-1А по ул. Южная, Пионерская | Итого, в том числе | 899,78579 | 899,78579 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 702,54575 | 702,54575 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 21,76637 | 21,76637 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 175,47367 | 175,47367 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение материалов для создания аварийного запаса материально-технических средств | Итого, в том числе | 3 402,59417 | 0,00000 | 3 402,59417 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 3 265,67849 | 0,00000 | 3 265,67849 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 101,09521 | 0,00000 | 101,09521 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 35,82047 | 0,00000 | 35,82047 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт водовода в две нитки от ВНС 6 (р-н дома N 5 по ул. Ленина) до ВК 4 ПГ (р-н дома N 5 по ул. Победы) | Итого, в том числе | 12 754,37000 | 0,00000 | 12 754,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 12 248,02151 | 0,00000 | 12 248,02151 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 378,80479 | 0,00000 | 378,80479 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 127,54370 | 0,00000 | 127,54370 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт котла N 3 котельной N 12 Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС | Итого, в том числе | 4 828,92965 | 0,00000 | 0,00000 | 4 828,92965 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 4 541,60833 | 0,00000 | 0,00000 | 4 541,60833 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 239,03202 | 0,00000 | 0,00000 | 239,03202 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 48,28930 | 0,00000 | 0,00000 | 48,28930 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт котельной N 12 Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС за счет замены котла N 2 | Итого, в том числе | 5 231,80795 | 0,00000 | 0,00000 | 5 231,80795 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 2 498,49167 | 0,00000 | 0,00000 | 2 498,49167 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 131,66798 | 0,00000 | 0,00000 | 131,66798 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 2 601,64830 | 0,00000 | 0,00000 | 2 601,64830 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт котельной N 11 Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС за счет замены газогорелочного устройства на котле Vitomax - 200 N 4 | Итого, в том числе | 3 557,22575 | 0,00000 | 0,00000 | 3 557,22575 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 3 345,45166 | 0,00000 | 0,00000 | 3 345,45166 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 176,20183 | 0,00000 | 0,00000 | 176,20183 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 35,57226 | 0,00000 | 0,00000 | 35,57226 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт котельной N 19 Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС за счет замены газогорелочных устройств | Итого, в том числе | 3 367,40918 | 0,00000 | 0,00000 | 3 367,40918 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 3 167,04834 | 0,00000 | 0,00000 | 3 167,04834 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 166,68675 | 0,00000 | 0,00000 | 166,68675 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 33,67409 | 0,00000 | 0,00000 | 33,67409 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт котельной N 18 Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС за счет замены горелки на котле N 1 | Итого, в том числе | 1 356,13826 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 356,13826 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 1 275,44804 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 275,44804 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 67,12884 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 67,12884 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 13,56138 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13,56138 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт котельной N 2 Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС за счет замены горелки на котле N 1 | Итого, в том числе | 3 601,59637 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 601,59637 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 3 387,30139 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 387,30139 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 178,27902 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 178,27902 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 36,01596 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36,01596 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт котельной N 8 Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС за счет замены горелки на котле N 1 | Итого, в том числе | 1 515,11551 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 515,11551 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 1 424,96613 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 424,96613 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 74,99822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 74,99822 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 15,15116 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,15116 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт котельной N 1 Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС за счет замены горелки на котле N 5 | Итого, в том числе | 3 836,99901 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 836,99901 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 3 608,69756 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 608,69756 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 189,93146 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 189,93146 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | иные источники | 38,36999 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38,36999 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Иные мероприятия | Итого, в том числе | 0,14934 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,14934 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 0,08688 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,08688 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 0,06246 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,06246 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2. | Основное мероприятие: Модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры | Итого, в том числе | 336 347,61700 | 0,00000 | 160 900,89700 | 19 218,32000 | 156 228,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 322 647,60000 | 0,00000 | 155 973,40000 | 18 257,30000 | 148 416,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 13 700,01700 | 0,00000 | 4 927,49700 | 961,02000 | 7 811,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2.1. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства и реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры | Окружной бюджет | 93 302,20000 | 0,00000 | 75 044,90000 | 18 257,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2.2. | Софинансирование субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства и реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры | Городской бюджет | 3 282,02000 | 0,00000 | 2 321,00000 | 961,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Техническое перевооружение котельной N 14 по ул. Рабочая, 18А | Итого, в том числе | 96 584,22000 | 0,00000 | 77 365,90000 | 19 218,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 93 302,20000 | 0,00000 | 75 044,90000 | 18 257,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 3 282,02000 | 0,00000 | 2 321,00000 | 961,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2.3. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по организации в границах поселений, городского округа электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в части проведения капитального ремонта линейных объектов инженерной инфраструктуры | Окружной бюджет | 229 345,40000 | 0,00000 | 80 928,50000 | 0,00000 | 148 416,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2.4. | Софинансирование расходных обязательств по организации в границах поселений, городского округа электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в части проведения капитального ремонта линейных объектов инженерной инфраструктуры | Городской бюджет | 10 417,99700 | 0,00000 | 2 606,49700 | 0,00000 | 7 811,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Ленина от КК-6 (перекресток улиц Ленина и 60 лет СССР) до КК-78А (перекресток улиц Ленина и Пионерская) в г. Нарьян-Маре методом санации | Итого, в том числе | 83 534,99700 | 0,00000 | 83 534,99700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 80 928,50000 | 0,00000 | 80 928,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 2 606,49700 | 0,00000 | 2 606,49700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитальный ремонт самотечной канализации по ул. Выучейского от КГ-140 до ГКНС методом санации | Итого, в том числе | 156 228,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 156 228,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 148 416,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 148 416,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 7 811,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 811,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3. | Основное мероприятие: Мероприятия по восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе | 267 216,60000 | 0,00000 | 257 216,60000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 249 500,00000 | 0,00000 | 249 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 17 716,60000 | 0,00000 | 7 716,60000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3.1. | Субсидии на софинансирование расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части полномочий по восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального комплекса | Окружной бюджет | 249 500,00000 | 0,00000 | 249 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3.2. | Софинансирование расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части полномочий по восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального комплекса | Городской бюджет | 7 716,60000 | 0,00000 | 7 716,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с деятельностью предприятия, для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности | Итого, в том числе | 257 216,60000 | 0,00000 | 257 216,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 249 500,00000 | 0,00000 | 249 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 7 716,60000 | 0,00000 | 7 716,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3.3. | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с деятельностью предприятия, для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности | Городской бюджет | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.4. | Основное мероприятие: Реализация инфраструктурных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства за счет средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетному кредиту | Итого городской бюджет, в том числе: | 68 182,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32 378,00000 | 35 804,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.4.1. | Приобретение котельной N 19 (ул. им. В.И.Ленина, д. 29Б/1) | Итого городской бюджет, в том числе: | 9 205,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 205,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение котельной N 19 (ул. им. В.И.Ленина, д. 29Б/1) | Городской бюджет | 9 205,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 205,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.4.2. | Приобретение котельной N 20 (проезд имени капитана Матросова, д. 2) | Итого городской бюджет, в том числе: | 11 869,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 869,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение котельной N 20 (проезд имени капитана Матросова, д. 2) | Городской бюджет | 11 869,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 869,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.4.3. | Приобретение котельной N 21 (ул. Ненецкая район дома N 2) | Итого городской бюджет, в том числе: | 11 304,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 304,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение котельной N 21 (ул. Ненецкая район дома N 2) | Городской бюджет | 11 304,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 304,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.4.4. | Приобретение двух котлов, двух насосов, четырех теплообменников (в целях проведения капитального ремонта котельной N 19, за счет замены оборудования) | Городской бюджет | 9 342,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 342,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.4.5. | Приобретение двух котлов, двух насосов, четырех теплообменников (в целях проведения капитального ремонта котельной N 20, за счет замены оборудования) | Городской бюджет | 9 342,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 342,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.4.6. | Приобретение двух котлов, двух насосов, четырех теплообменников (в целях проведения капитального ремонта котельной N 21, за счет замены оборудования) | Городской бюджет | 9 342,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 342,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.4.7. | Приобретение двух газогорелочных устройств (в целях проведения капитального ремонта котельной N 20, за счет замены оборудования) | Городской бюджет | 3 889,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 889,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.4.8. | Приобретение двух газогорелочных устройств (в целях проведения капитального ремонта котельной N 21, за счет замены оборудования) | Городской бюджет | 3 889,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 889,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.5. | Основное мероприятие: "Региональный проект Ненецкого автономного округа "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | Итого, в том числе | 62 060,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 62 060,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 58 957,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58 957,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 3 103,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 103,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.5.1. | Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | Итого, в том числе | 62 060,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 62 060,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 58 957,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58 957,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 3 103,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 103,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство модульной котельной N 13 в п. Лесозавод Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС | Итого, в том числе | 62 060,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 62 060,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 58 957,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58 957,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 3 103,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 103,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.6. | Основное мероприятие: "Региональный проект "Региональная программа "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа на 2023 - 2030 годы" | Итого, в том числе | 265 177,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 762,95000 | 130 516,00000 | 111 898,25000 |
|  |  | окружной бюджет | 254 156,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 624,80000 | 123 990,20000 | 108 541,30000 |
|  |  | городской бюджет | 11 020,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 138,15000 | 6 525,80000 | 3 356,95000 |
| 4.6.1. | Субсидии местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства за счет казначейских инфраструктурных кредитов | Окружной бюджет | 52 784,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 085,00000 | 16 101,00000 | 16 598,00000 |
| 4.6.2. | Субсидии местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета, за исключением казначейских инфраструктурных кредитов | Окружной бюджет | 201 372,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 539,80000 | 107 889,20000 | 91 943,30000 |
| 4.6.3. | Софинансирование субсидии местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Городской бюджет | 11 020,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 138,15000 | 6 525,80000 | 3 356,95000 |
|  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Мар | Итого, в том числе | 265 177,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 762,95000 | 130 516,00000 | 111 898,25000 |
|  |  | окружной бюджет | 254 156,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 624,80000 | 123 990,20000 | 108 541,30000 |
|  |  | городской бюджет | 11 020,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 138,15000 | 6 525,80000 | 3 356,95000 |
|  | Итого по Подпрограмме 4, в том числе: |  | 1 057 657,33583 | 15 220,78364 | 434 274,46117 | 78 581,69253 | 287 166,14849 | 130 516,00000 | 111 898,25000 |
|  | за счет средств окружного бюджета |  | 938 479,40000 | 14 455,00000 | 420 987,10000 | 31 809,90000 | 238 695,90000 | 123 990,20000 | 108 541,30000 |
|  | за счет средств городского бюджета |  | 115 873,60558 | 447,10000 | 13 123,99700 | 44 052,60858 | 48 367,15000 | 6 525,80000 | 3 356,95000 |
|  | иные источники |  | 3 304,33025 | 318,68364 | 163,36417 | 2 719,18395 | 103,09849 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма 5 "Обеспечение комфортных условий проживания на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие: Обеспечение условий для благоприятного проживания и отдыха жителей муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого городской бюджет, в том числе: | 315 383,58997 | 29 849,43403 | 50 458,82168 | 66 174,63694 | 71 649,82512 | 48 120,54090 | 49 130,33130 |
| 5.1.1. | Организация освещения улиц | Итого городской бюджет, в том числе: | 81 817,58063 | 9 838,28117 | 9 142,13452 | 10 422,87796 | 20 921,61790 | 15 242,09340 | 16 250,57568 |
|  | Организация освещения улиц | Городской бюджет | 79 740,91396 | 9 838,28117 | 9 142,13452 | 10 422,87796 | 18 844,95123 | 15 242,09340 | 16 250,57568 |
|  | Разработка проектно-сметной документации на освещение ул. Смидовича (район от ул. Ненецкая до ул. им. Н.Е Сапрыгина) | Городской бюджет | 2 076,66667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 076,66667 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1.2. | Уборка территории и аналогичная деятельность | Итого городской бюджет, в том числе: | 126 494,24661 | 5 885,61620 | 13 350,50172 | 20 167,37776 | 28 700,24781 | 29 195,25156 | 29 195,25156 |
|  | Содержание спортивных и детских игровых площадок (комплексов) | Городской бюджет | 16 243,43522 | 3 042,58496 | 3 100,00000 | 2 531,19002 | 2 523,22008 | 2 523,22008 | 2 523,22008 |
|  | Содержание площадок для выгула домашних животных | Городской бюджет | 2 747,95634 | 216,21000 | 224,32997 | 454,76640 | 617,54999 | 617,54999 | 617,54999 |
|  | Приобретение материалов для контейнерных площадок | Городской бюджет | 15 955,94688 | 2 352,00904 | 390,30000 | 2 912,23100 | 3 433,80228 | 3 433,80228 | 3 433,80228 |
|  | Содержание контейнерных площадок | Городской бюджет | 274,81220 | 274,81220 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Содержание контейнеров и контейнерных площадок | Городской бюджет | 15 103,72795 | 0,00000 | 259,04748 | 2 097,29510 | 4 191,59217 | 4 277,89660 | 4 277,89660 |
|  | Содержание территорий общего пользования, пешеходных коммуникаций, автостоянок | Городской бюджет | 76 168,36802 | 0,00000 | 9 376,82427 | 12 171,89524 | 17 934,08329 | 18 342,78261 | 18 342,78261 |
| 5.1.3. | Организация мероприятий | Итого городской бюджет, в том числе: | 16 891,67952 | 870,58855 | 2 402,62226 | 5 751,47175 | 4 190,75192 | 1 837,46846 | 1 838,77658 |
|  | Организация мероприятий | Городской бюджет | 16 891,67952 | 870,58855 | 2 402,62226 | 5 751,47175 | 4 190,75192 | 1 837,46846 | 1 838,77658 |
| 5.1.4. | Организация благоустройства и озеленения | Итого городской бюджет, в том числе: | 39 332,69923 | 9 022,03596 | 6 098,62766 | 8 420,59327 | 15 791,44234 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Организация благоустройства и озеленения | Городской бюджет | 39 332,69923 | 9 022,03596 | 6 098,62766 | 8 420,59327 | 15 791,44234 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1.5. | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности | Итого городской бюджет, в том числе: | 8 302,53759 | 859,69791 | 757,83452 | 1 127,15605 | 1 866,39415 | 1 845,72748 | 1 845,72748 |
|  | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности | Городской бюджет | 8 091,95738 | 859,69791 | 547,25431 | 1 127,15605 | 1 866,39415 | 1 845,72748 | 1 845,72748 |
|  | Выполнение ремонтных работ памятных знаков, находящихся в собственности муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Городской бюджет | 210,58021 | 0,00000 | 210,58021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1.6. | Приобретение и установка элементов праздничного и тематического оформления города Нарьян-Мара | Итого городской бюджет, в том числе: | 6 820,30393 | 1 570,85626 | 4 137,30100 | 1 112,14667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение уличных светодинамических елей | Городской бюджет | 895,36071 | 895,36071 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Декоративное оформление города Нарьян-Мара | Городской бюджет | 4 493,07655 | 240,69555 | 3 637,20100 | 615,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение декоративного элемента для новогоднего оформления входной группы площади Марад сей г. Нарьян-Мара | Городской бюджет | 1 431,86667 | 434,80000 | 500,10000 | 496,96667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1.7. | Подключение объектов городской инфраструктуры к сетям электроснабжения | Итого городской бюджет, в том числе: | 2 088,93393 | 0,00000 | 1 879,56000 | 30,00293 | 179,37100 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Технологическое присоединение к электрическим сетям | Городской бюджет | 2 088,93393 | 0,00000 | 1 879,56000 | 30,00293 | 179,37100 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1.8. | Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования | Итого городской бюджет, в том числе: | 31 821,20853 | 1 802,35798 | 11 893,44000 | 18 125,41055 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Устройство информационных стендов | Городской бюджет | 869,35000 | 314,58000 | 554,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство пешеходной зоны вдоль МКД N 13 по ул. Меньшикова в г. Нарьян-Маре | Городской бюджет | 1 487,77798 | 1 487,77798 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение элементов спортивных и детских игровых площадок (комплексов) | Городской бюджет | 23 781,34266 | 0,00000 | 10 000,00000 | 13 781,34266 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретение и установка малых архитектурных форм на общественных территориях города Нарьян-Мара | Городской бюджет | 3 880,23168 | 0,00000 | 1 338,67000 | 2 541,56168 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Технологическое присоединение объектов ливневой канализации к централизованной системе водоотведения | Городской бюджет | 1 802,50621 | 0,00000 | 0,00000 | 1 802,50621 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1.9. | Реализация мероприятий в области охраны окружающей среды | Городской бюджет | 1 814,40000 | 0,00000 | 796,80000 | 1 017,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.2. | Основное мероприятие: Организация ритуальных услуг и обеспечение работ по благоустройству и содержанию общественных мест захоронения на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе | 45 988,51588 | 3 669,91000 | 4 440,58000 | 5 379,92154 | 19 378,15111 | 6 467,67289 | 6 652,28034 |
|  |  | окружной бюджет | 1 287,00000 | 0,00000 | 198,00000 | 198,00000 | 297,00000 | 297,00000 | 297,00000 |
|  |  | городской бюджет | 44 701,51588 | 3 669,91000 | 4 242,58000 | 5 181,92154 | 19 081,15111 | 6 170,67289 | 6 355,28034 |
| 5.2.1. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по содержанию на территории Ненецкого автономного округа мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов | Окружной бюджет | 1 287,00000 | 0,00000 | 198,00000 | 198,00000 | 297,00000 | 297,00000 | 297,00000 |
| 5.2.2. | Софинансирование субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по содержанию на территории Ненецкого автономного округа мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов | Городской бюджет | 53,03000 | 0,00000 | 2,00000 | 10,43000 | 15,70000 | 15,70000 | 9,20000 |
|  | Содержание мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов | Итого, в том числе | 1 340,03000 | 0,00000 | 200,00000 | 208,43000 | 312,70000 | 312,70000 | 306,20000 |
|  |  | окружной бюджет | 1 287,00000 | 0,00000 | 198,00000 | 198,00000 | 297,00000 | 297,00000 | 297,00000 |
|  |  | городской бюджет | 53,03000 | 0,00000 | 2,00000 | 10,43000 | 15,70000 | 15,70000 | 9,20000 |
| 5.2.3. | Организация и содержание мест захоронения | Итого городской бюджет, в том числе: | 20 929,75318 | 1 088,01000 | 1 186,92000 | 1 186,92000 | 14 619,25174 | 1 424,32572 | 1 424,32572 |
|  | Содержание мест захоронения | Городской бюджет | 7 715,04335 | 1 088,01000 | 1 186,92000 | 1 186,92000 | 1 404,54191 | 1 424,32572 | 1 424,32572 |
|  | Разработка проектно-сметной документации "Городское кладбище в г. Нарьян-Маре" | Городской бюджет | 6 475,27549 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 475,27549 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство территории кладбища "Безымянное" | Городской бюджет | 6 739,43434 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 739,43434 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.2.4. | Субсидия в целях финансового возмещения затрат, возникающих в связи с оказанием гарантированного перечня услуг по погребению на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого городской бюджет, в том числе: | 23 718,73270 | 2 581,90000 | 3 053,66000 | 3 984,57154 | 4 446,19937 | 4 730,64717 | 4 921,75462 |
|  | Финансовое возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием гарантированного перечня услуг по погребению на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Городской бюджет | 23 718,73270 | 2 581,90000 | 3 053,66000 | 3 984,57154 | 4 446,19937 | 4 730,64717 | 4 921,75462 |
|  | Итого по Подпрограмме 5, в том числе: |  | 361 372,10585 | 33 519,34403 | 54 899,40168 | 71 554,55848 | 91 027,97623 | 54 588,21379 | 55 782,61164 |
|  | за счет средств окружного бюджета |  | 1 287,00000 | 0,00000 | 198,00000 | 198,00000 | 297,00000 | 297,00000 | 297,00000 |
|  | за счет средств городского бюджета |  | 360 085,10585 | 33 519,34403 | 54 701,40168 | 71 356,55848 | 90 730,97623 | 54 291,21379 | 55 485,61164 |
|  | Подпрограмма 6 "Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие: Обеспечение жильем молодых семей | Итого, в том числе | 89 264,27323 | 12 032,90000 | 12 405,20000 | 16 842,37323 | 16 213,70000 | 16 095,60000 | 15 674,50000 |
|  |  | окружной бюджет | 85 603,18153 | 11 671,90000 | 12 033,00000 | 16 000,23153 | 15 403,00000 | 15 290,80000 | 15 204,25000 |
|  |  | городской бюджет | 3 661,09170 | 361,00000 | 372,20000 | 842,14170 | 810,70000 | 804,80000 | 470,25000 |
| 6.1.1. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Итого, в том числе | 89 264,27323 | 12 032,90000 | 12 405,20000 | 16 842,37323 | 16 213,70000 | 16 095,60000 | 15 674,50000 |
|  |  | окружной бюджет | 85 603,18153 | 11 671,90000 | 12 033,00000 | 16 000,23153 | 15 403,00000 | 15 290,80000 | 15 204,25000 |
|  |  | городской бюджет | 3 661,09170 | 361,00000 | 372,20000 | 842,14170 | 810,70000 | 804,80000 | 470,25000 |
| 6.2. | Основное мероприятие: Создание в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными | Итого окружной бюджет, в том числе: | 301 915,36720 | 99 504,91040 | 16 956,45680 | 56 099,90000 | 129 354,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.2.1. | Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными | Окружной бюджет | 301 915,36720 | 99 504,91040 | 16 956,45680 | 56 099,90000 | 129 354,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.3. | Региональный проект "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа" | Итого, в том числе | 282 863,40000 | 35 059,00000 | 156 601,90000 | 81 533,00000 | 9 669,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 272 538,80000 | 34 007,20000 | 151 903,80000 | 77 441,90000 | 9 185,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 10 324,60000 | 1 051,80000 | 4 698,10000 | 4 091,10000 | 483,60000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.3.1. | Оказание финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на выкуп жилых помещений собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Окружной бюджет | 272 538,80000 | 34 007,20000 | 151 903,80000 | 77 441,90000 | 9 185,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.3.2. | Софинансирование расходных обязательств на финансовую поддержку бюджетам муниципальных образований на выкуп жилых помещений собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Городской бюджет | 10 309,60000 | 1 051,80000 | 4 698,10000 | 4 076,10000 | 483,60000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.3.3. | Перечисление денежных средств на депозитный счет нотариуса в связи с выкупом жилого помещения в муниципальную собственность | Городской бюджет | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.4. | Основное мероприятие: "Региональный проект Ненецкого автономного округа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Итого, в том числе | 29 532,26800 | 19 586,00000 | 9 946,26800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 28 646,29996 | 18 998,42000 | 9 647,87996 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 885,96804 | 587,58000 | 298,38804 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.4.1. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | Окружной бюджет | 25 781,66996 | 17 098,57800 | 8 683,09196 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.4.2. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств окружного бюджета | Окружной бюджет | 2 864,63000 | 1 899,84200 | 964,78800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.4.3. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городского бюджета | Городской бюджет | 885,96804 | 587,58000 | 298,38804 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.5. | Региональный проект "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения" | Итого, в том числе | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.5.1. | Оказание финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) объектов муниципальной собственности в целях предоставления жилых помещений гражданам по договорам социального найма и на формирование специализированного жилищного фонда | Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.5.2. | Софинансирование расходных обязательств на финансовую поддержку бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) объектов муниципальной собственности в целях предоставления жилых помещений гражданам по договорам социального найма и на формирование специализированного жилищного фонда | Городской бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.6. | Основное мероприятие: Региональный проект Ненецкого автономного округа "Жилье" | Итого, в том числе | 94 592,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 94 592,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | окружной бюджет | 89 862,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 89 862,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | городской бюджет | 4 729,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 729,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.6.1. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | Окружной бюджет | 48 277,98926 | 0,00000 | 0,00000 | 48 277,98926 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.6.2. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда за счет средств окружного бюджета | Окружной бюджет | 41 584,41074 | 0,00000 | 0,00000 | 41 584,41074 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.6.3. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда за счет средств городского бюджета | Городской бюджет | 4 729,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 729,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого по Подпрограмме 6, в том числе: |  | 798 167,30843 | 166 182,81040 | 195 909,82480 | 249 067,27323 | 155 237,30000 | 16 095,60000 | 15 674,50000 |
|  | за счет средств окружного бюджета |  | 778 566,04869 | 164 182,43040 | 190 541,13676 | 239 404,43153 | 153 943,00000 | 15 290,80000 | 15 204,25000 |
|  | за счет средств городского бюджета |  | 19 601,25974 | 2 000,38000 | 5 368,68804 | 9 662,84170 | 1 294,30000 | 804,80000 | 470,25000 |
|  | ВСЕГО по программе, в том числе: |  | 6 139 007,68257 | 708 732,22913 | 1 276 265,09652 | 1 380 658,47563 | 1 477 672,43036 | 646 495,31007 | 649 184,14086 |
|  | окружной бюджет |  | 3 119 284,24869 | 376 278,63040 | 832 889,23676 | 804 231,63153 | 842 264,20000 | 139 578,00000 | 124 042,55000 |
|  | городской бюджет |  | 3 016 419,10363 | 332 134,91509 | 443 212,49559 | 573 707,66015 | 635 305,13187 | 506 917,31007 | 525 141,59086 |
|  | иные источники |  | 3 304,33025 | 318,68364 | 163,36417 | 2 719,18395 | 103,09849 | 0,00000 | 0,00000 |