Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 августа 2019 г. N 831

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" "ПОВЫШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 02.12.2019 N 1169, от 08.10.2021 N 1225, от 02.12.2021 N 1471, от 01.08.2022 N 958, от 22.12.2022 N 1629, от 07.03.2023 N 348, от 02.08.2023 N 1106, от 13.09.2023 N 1317, от 22.09.2023 N 1352, от 14.12.2023 N 1719, от 28.03.2024 N 528, от 03.06.2024 N 813, от 16.01.2025 N 84, от 22.05.2025 N 720, от 09.07.2025 N 989, от 19.12.2025 N 1668, от 24.04.2026 N 543) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 10.07.2018 N 453 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 23.08.2019 N 813 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", в целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение качества водоснабжения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара

О.О.БЕЛАК

# Приложение

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 30.08.2019 N 831

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД

НАРЬЯН-МАР" "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 02.12.2019 N 1169, от 08.10.2021 N 1225, от 02.12.2021 N 1471, от 01.08.2022 N 958, от 22.12.2022 N 1629, от 07.03.2023 N 348, от 02.08.2023 N 1106, от 13.09.2023 N 1317, от 28.03.2024 N 528, от 03.06.2024 N 813, от 16.01.2025 N 84, от 22.05.2025 N 720, от 09.07.2025 N 989, от 19.12.2025 N 1668, от 24.04.2026 N 543) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## I. Паспорт

муниципальной программы муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение качества

водоснабжения муниципального образования "Городской

округ "Город Нарьян-Мар"

| Наименование муниципальной программы | Повышение качества водоснабжения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |
| Соисполнители муниципальной программы | Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей; Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара" |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и надежности предоставления питьевой воды населению муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |
| Задачи муниципальной программы | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе капитальный ремонт линейных объектов; - обеспечение бесперебойным, гарантированным водоснабжением населения из систем централизованного водоснабжения; - повышение качества питьевой воды |
| Целевые показатели муниципальной программы | - строительство объектов питьевого водоснабжения; - реконструкция объектов питьевого водоснабжения; - доля населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; - увеличение численности населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг; - увеличение протяженности замены инженерных сетей; - доля повышения эксплуатационной надежности системы водоснабжения; - в строке "Увеличение численности населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг" - 23 228 |
| Сроки и этапы реализации программы | Муниципальная программа реализуется в 2020 - 2028 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяютс |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 647 345,80036 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; 2021 год - 0,00000 тыс. руб.; 2022 год - 73 214,20000 тыс. руб.; 2023 год - 142 986,22916 тыс. руб.; 2024 год - 0,00000 тыс. руб.; 2025 год - 324 157,45848 тыс. руб.; 2026 год - 106 987,91272 тыс. руб.; 2027 год - 0,00000 тыс. руб.; 2028 год - 0,00000 тыс. руб. Из них: за счет средств окружного бюджета составляет 610 213,60000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; 2021 год - 0,00000 тыс. руб.; 2022 год - 71 017,70000 тыс. руб.; 2023 год - 137 777,20000 тыс. руб.; 2024 год - 0,00000 тыс. руб.; 2025 год - 300 672,20000 тыс. руб.; 2026 год - 100 746,50000 тыс. руб.; 2027 год - 0,00000 тыс. руб.; 2028 год - 0,00000 тыс. руб.; за счет средств бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее - городской бюджет) составляет 37 132,20036 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; 2021 год - 0,00000 тыс. руб.; 2022 год - 2 196,50000 тыс. руб.; 2023 год - 5 209,02916 тыс. руб.; 2024 год - 0,00000 тыс. руб.; 2025 год - 23 485,25848 тыс. руб.; 2026 год - 6 241,41272 тыс. руб.; 2027 год - 0,00000 тыс. руб.; 2028 год - 0,00000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В рамках реализации муниципальной программы планируется: - увеличить численность населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг, до 25 151 чел.; - увеличить протяженность модернизированных инженерных сетей до 8,249 км; - увеличить долю эксплуатационной надежности системы водоснабжения до 20,1% |

## II. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Муниципальное образование "Городской округ "Город Нарьян-Мар" - городское поселение, наделенное законом Ненецкого автономного округа от 24 февраля 2005 г. N 557-ОЗ "О статусе, административных центрах и границах муниципальных образований Ненецкого автономного округа" статусом городского округа, на территории которого осуществляется местное самоуправление. Площадь территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" составляет 4 265,72 га. Численность населения города Нарьян-Мара по состоянию на 01.01.2019 составляет 24 827 человек.

Сегодня Нарьян-Мар - красивый, современный город. С начала XXI века с ростом нефтедобычи в Ненецком автономном округе город Нарьян-Мар получил новый импульс в своем развитии. За первое десятилетие нового века в нем появились десятки многоэтажных современных монолитных и кирпичных зданий, строятся и ремонтируются дороги и коммуникации.

Город растет, увеличивается количество жителей, повышаются требования к условиям жизни.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация в границах муниципального городского округа водоснабжения населения отнесена к вопросам местного значения городского округа.

Предприятием, предоставляющим услуги по питьевому водоснабжению потребителям муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", является Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС, эксплуатирующее групповой водозабор "Озерный" в г. Нарьян-Маре.

Централизованное водоснабжение г. Нарьян-Мара осуществляется от водозабора "Озерный", источники водоснабжения - подземные. Разведка, геологические изыскания территории и строительство основных объектов осуществлялись в 70-ые годы. К 1980 году водозабор с сетями транспортировки воды и станцией второго подъема ВНС-1 был введен в эксплуатацию, в последующие годы прокладывались распределительные сети по городу с устройством станций третьего и четвертого подъемов. На сегодняшний день насчитывается 5 станций третьего подъема и 5 станций четвертого подъема, водопроводные сети охватывают центральную часть города, частично микрорайоны Качгорт, Лесозавод и Новый поселок. Общая протяженность водопроводных сетей 38,2 км, из них магистральные - 8,7 км, уличные - 22,0 км, внутриквартальные - 7,5 км. Многие магистральные и уличные водопроводы выполнены из стальных или чугунных труб, в которых из-за отложений значительно уменьшен просвет и, как следствие, пропускная способность. Часть магистральных трубопроводов вследствие различных застроек и планирования земельных участков оказалась на очень большой глубине, из-за чего доступ к ним в случае аварии является затруднительным.

Подъем воды из скважин водозабора "Озерный" осуществляется круглосуточно. В эксплуатации находится 16 скважин - пять из них наблюдательные, необходимые для ведения мониторинга состояния подземных вод и составления отчетности перед контролирующими органами. Добыча воды осуществляется из 11 скважин, шесть из которых постоянно работают на наполнение резервуаров. Выбор скважин определяется в зависимости от состояния скважин - ее дебита, качества воды. Ежегодно скважины проходят профилактические ремонты насосного оборудования, чистку (эрлифт). В рамках мониторинга систематически проводится наблюдение за дебитом, уровнем, температурой и качеством воды, с записью в журнале.

Добытая из скважин вода накапливается на ВНС-1 (водопроводная насосная станция второго подъема N 1) в резервуарах суммарным объемом 4800 м3, далее по водоводу поступает потребителю. Парк запаса воды представлен двумя накопительными резервуарами в бетонном исполнении объемом 2400 м3 каждый и двумя приемными резервуарами в бетонном исполнении объемом по 500 м3 каждый.

По своему качеству добываемые подземные воды на участке Озерный отличаются повышенным содержанием трехвалентного железа, что обуславливается природными условиями формирования подземных вод.

По данным лабораторного исследования удельный вес проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения г. Нарьян-Мара, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям в 2018 году, составил 19%. По микробиологическим показателям единичные пробы в распределительной сети соответствовали нормативным требованиям. Патогенная микрофлора в питьевой воде не обнаружена.

Несоответствие качества питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 с водозабора "Озерный" ставит под угрозу права и законные интересы жителей г. Нарьян-Мара, создает опасность причинения вреда жизни и здоровью.

С целью улучшения санитарно-химических показателей питьевой воды в системе централизованного водоснабжения необходимо строительство станции обезжелезивания на ВНС-1, а также строительство резервной накопительной емкости объемом 2400 м3 для возможного вывода одной из емкостей из работы в связи с проведением профилактических работ и очистки воды.

Кроме того, необходимо решение проблем, связанных с магистральными и уличными водопроводами, выполненными из труб стального или чугунного исполнения, в которых из-за отложений на стенках значительно сокращена пропускная способность. Данное мероприятие обеспечит дополнительное подключение абонентов и, соответственно, доступ жителей города Нарьян-Мара к качественной питьевой воде.

Модернизация существующей системы водоснабжения также положительно повлияет на качество питьевой воды и повысит надежность поставки ее потребителям.

## III. Цели и задачи муниципальной программы

Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления питьевой воды населению муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе капитальный ремонт линейных объектов;

- обеспечение бесперебойным, гарантированным водоснабжением населения из систем централизованного водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды.

## IV. Целевые показатели достижения целей и задач

Реализация поставленных целей Программы выражается в количественных и качественных показателях и используется для оценки результативности реализации Программы:

- строительство объектов питьевого водоснабжения;

- реконструкция объектов питьевого водоснабжения;

- доля населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;

- увеличение численности населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг;

- увеличение протяженности замены инженерных сетей;

- доля повышения эксплуатационной надежности системы водоснабжения.

Значения показателей рассчитываются на конец отчетного года с нарастающим итогом.

1. Численность населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг, определяется на основании информации, поступившей от ресурсоснабжающей организации, осуществляющей водоснабжение на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", на момент сдачи построенного (реконструированного) объекта в рамках Программы.

2. Увеличение протяженности замены инженерных сетей определяется на основании акта выполненных работ по построенным (реконструированным) объектам водоснабжения, реализованным в рамках Программы.

3. Доля повышения эксплуатационной надежности системы водоснабжения на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" определяется по формуле:

Дпэн = (Нотрем СВС/ Нобщ СВС) x 100%, где:

Нотрем СВС - протяженность отремонтированных (реконструированных) в рамках Программы сетей централизованного водоснабжения на конец i-того года, км;

Нобщ СВС - общая протяженность сетей централизованного водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", на конец i-того года, км.

Ежегодное увеличение значения является положительной динамикой показателя в рамках муниципальной программы.

## V. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в срок с 2020 по 2028 годы. Этапы реализации Программы не выделяются.

## VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, окружного и городского бюджетов. Объемы бюджетных ассигнований Программы утверждаются законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" о бюджете муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на очередной финансовый год и на плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в Приложении 2 к Программе.

Объемы финансирования Программы являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

## VII. Анализ рисков реализации муниципальной

программы и меры управления рисками

В ходе реализации программы могут возникать определенные риски, которые отрицательно повлияют на достижение итоговых целевых показателей. В таблице 1 приведены виды возможных рисков, оценка вероятности их наступления, методы контроля за рисками и степень контроля.

### Таблица 1

Возможные риски реализации муниципальной программы

| Виды рисков | Оценка вероятности наступления неблагоприятных последствий | Методы контроля рисков | Степень контроля рисков (полный/частичный/отсутствует) |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансово-экономические риски, в случае неисполнения доходной части городского бюджета | Средняя | 1. Мониторинг реализации программы. 2. Внесение изменений в мероприятия программы, план реализации программы, направленные на перераспределение, снижение объемов финансирования программы | Частичный |
| Нормативные риски в случае несвоевременного принятия нормативных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы | Низкая | 1. Мониторинг реализации программы. 2. Оперативное принятие нормативных правовых актов (внесение изменений) | Полный |
| Организационные и управленческие риски в случае несвоевременного принятия управленческих решений, отсутствия достаточного контроля и мониторинга за реализацией программных мероприятий, отставания от сроков реализации мероприятий | Средняя | 1. Мониторинг реализации программы. 2. Формирование плана мероприятий ("дорожной карты") по устранению недостатков в реализации программы | Полный |
| Риски, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, необходимых для реализации программы, в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Риски могут возникнуть в связи с некорректным планированием закупок, отсутствием заявок на участие в торгах, способами, определенными Федеральным законом, несвоевременной поставкой товаров, выполнением работ, услуг исполнителями муниципальных контрактов | Средняя | 1. Мониторинг реализации программы. 2. Своевременное и оперативное принятие управленческого решения в случае наступления одного из вышеназванных рисков | Полный |

## VIII. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования представлен в приложении 3 к Программе, включает в себя строительство и реконструкцию систем водоснабжения.

## IX. Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы

Результатом всех мероприятий должно быть приведение состояния питьевой воды, подаваемой из централизованной системы, в соответствие с установленными показателями качества, при этом население, проживающее на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", будет обеспечено до 89% качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Данные меры обеспечат подключение дополнительного числа потребителей, что приведет к росту общего количества населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

- увеличить численность населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", для которого повысится качество предоставляемых коммунальных услуг, до 25 151 чел.;

- увеличить протяженность модернизированных инженерных сетей до 8,249 км;

- увеличить долю эксплуатационной надежности системы водоснабжения до 20,1%.

## Приложение 1

к программе

Перечень

целевых показателей муниципальной программы муниципального

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение

качества водоснабжения муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 09.07.2025 N 989, от 24.04.2026 N 543) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

| Наименование | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Строительство объектов питьевого водоснабжения | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция объектов питьевого водоснабжения | ед. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
|  | м | - | - | - | 836 | - | - | - | - | - | - |
| Доля населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 86 | Не менее 86 | Не менее 86 | Не менее 86 | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение численности населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг | чел. | - | - | - | - | 107 | 738 | 25 151 | 23 228 | - | - |
| Увеличение протяженности замены инженерных сетей | км | - | - | - | - | 0,992 | 6,882 | 8,249 | - | - | - |
| Доля повышения эксплуатационной надежности системы водоснабжения | % | - | - | - | - | 2 | 16,8 | 20,1 | - | - | - |

## Приложение 2

к программе

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы муниципального

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение

качества водоснабжения муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 24.04.2026 N 543) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение качества водоснабжения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | итого, в том числе: | 647 345,80036 | - | - | 73 214,20000 | 142 986,22916 | - | 324 157,45848 | 106 987,91272 | - | - |
|  | окружной бюджет | 610 213,60000 | - | - | 71 017,70000 | 137 777,20000 | - | 300 672,20000 | 100 746,50000 | - | - |
|  | городской бюджет | 37 132,20036 | - | - | 2 196,50000 | 5 209,02916 | - | 23 485,25848 | 6 241,41272 | - | - |

## Приложение 3

к программе

Перечень

мероприятий муниципальной программы муниципального

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение

качества водоснабжения муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 24.04.2026 N 543) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

"

| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| А | Б | В | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие: Повышение качества водоснабжения города Нарьян-Мара | итого, в том числе: | 224 799,61036 | - | 73 214,20000 | 142 986,22916 | - | 7 660,26848 | 938,91272 | - | - |
|  |  | окружной бюджет | 208 794,90000 | - | 71 017,70000 | 137 777,20000 | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | 16 004,71036 | - | 2 196,50000 | 5 209,02916 | - | 7 660,26848 | 938,91272 | - | - |
| 1.1. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | окружной бюджет | 172 013,80000 | - | 71 017,70000 | 100 996,10000 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | городской бюджет | 5 320,10000 | - | 2 196,50000 | 3 123,60000 | - | - | - | - | - |
|  | Реконструкция наружного водовода в две нитки от ВК-19 по ул. Пионерская до ВК-82 перекресток улиц Пионерская и Ленина | итого, в том числе: | 36 372,50000 | - | 36 372,50000 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | окружной бюджет | 35 281,30000 | - | 35 281,30000 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | 1 091,20000 | - | 1 091,20000 | - | - | - | - | - | - |
|  | Реконструкция водовода в две нитки в надземном исполнении от ВНС-1 до колодцев перехвата в районе курьи Городецкая по ул. Пионерская | итого, в том числе: | 36 841,70000 | - | 36 841,70000 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | окружной бюджет | 35 736,40000 | - | 35 736,40000 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | 1 105,30000 | - | 1 105,30000 | - | - | - | - | - | - |
|  | Реконструкция водовода в две нитки на участке от ВНС-2 до т. А в районе жилого дома N 1 по ул. им. 60 лет Октября с устройством ВНС в микрорайоне Малый Качгорт | итого, в том числе: | 104 119,70000 | - | - | 104 119,70000 | - | - | - | - | - |
|  |  | окружной бюджет | 100 996,10000 | - | - | 100 996,10000 | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | 3 123,60000 | - | - | 3 123,60000 | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | окружной бюджет | 20 700,00000 | - | - | 20 700,00000 | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств окружного бюджета | окружной бюджет | 16 081,10000 | - | - | 16 081,10000 | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств городского бюджета | городской бюджет | 1 137,60000 | - | - | 1 137,60000 | - | - | - | - | - |
|  | Реконструкция наружного водовода в две нитки от ВК-82 перекресток улиц Пионерская и Ленина до ВК-53 район жилого дома N 5 по ул. Ленина | итого, в том числе: | 37 918,70000 | - | - | 37 918,70000 | - | - | - | - | - |
|  |  | окружной бюджет | 36 781,10000 | - | - | 36 781,10000 | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | 1 137,60000 | - | - | 1 137,60000 | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Создание условий для обеспечения населения чистой водой | городской бюджет | 9 547,01036 | - | - | 947,82916 | - | 7 660,26848 | 938,91272 | - | - |
|  | Устройство питьевого колодца в микрорайоне Старый аэропорт | городской бюджет | 947,82916 | - | - | 947,82916 | - | - | - | - | - |
|  | Устройство питьевой колонки в микрорайоне Малый Качгорт | городской бюджет | 3 896,23922 |  |  |  |  | 3 466,26170 | 429,97752 |  |  |
|  | Устройство питьевой колонки в микрорайоне Сахалин | городской бюджет | 4 702,94198 |  |  |  |  | 4 194,00678 | 508,93520 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие "Региональный проект "Региональная программа "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа на 2023 - 2027 годы" | итого, в том числе: | 316 497,19000 | - | - | - | - | 316 497,19000 | - | - | - |
|  |  | окружной бюджет | 300 672,20000 | - | - | - | - | 300 672,20000 | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | 15 824,99000 | - | - | - | - | 15 824,99000 | - | - | - |
| 2.1. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства и реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры | окружной бюджет | 300 672,20000 | - | - | - | - | 300 672,20000 | - | - | - |
| 2.2. | Софинансирование субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства и реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры | городской бюджет | 15 824,99000 | - | - | - | - | 15 824,99000 | - | - | - |
|  | Реконструкция наружного водовода в две нитки на участке от ВК-19 до ВНС-2 по ул. Южная | итого, в том числе: | 52 237,95000 | - | - | - | - | 52 237,95000 | - | - | - |
|  |  | окружной бюджет | 49 626,00000 | - | - | - | - | 49 626,00000 | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | 2 611,95000 | - | - | - | - | 2 611,95000 | - | - | - |
|  | Реконструкция наружного водовода в две нитки на участке от ВНС в т. А в районе ж. д. N 2 по ул. 60 лет Октября до ВК-32 в районе д. N 32 по ул. 60 лет Октября | итого, в том числе: | 52 161,24000 | - | - | - | - | 52 161,24000 | - | - | - |
|  |  | окружной бюджет | 49 553,10000 | - | - | - | - | 49 553,10000 | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | 2 608,14000 | - | - | - | - | 2 608,14000 |  | - | - |
|  | Строительство станции водоподготовки на ВНС-1 водозабора Озерный Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС | итого, в том числе: | 212 098,00000 | - | - | - | - | 212 098,00000 | - | - | - |
|  |  | окружной бюджет | 201 493,10000 | - | - | - | - | 201 493,10000 | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | 10 604,90000 | - | - | - | - | 10 604,90000 | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие "Региональный проект "Региональная программа "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа на 2023 - 2030 годы" | итого, в том числе: | 106 049,00000 | - | - | - | - | - | 106 049,00000 | - | - |
|  |  | окружной бюджет | 100 746,50000 | - | - | - | - | - | 100 746,50000 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 5 302,50000 | - | - | - | - | - | 5 302,50000 | - | - |
| 3.1. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства и реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам | окружной бюджет | 100 746,50000 | - | - | - | - | - | 100 746,50000 | - | - |
| 3.2. | Софинансирование субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства и реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам | городской бюджет | 5 302,50000 | - | - | - | - | - | 5 302,50000 | - | - |
|  | Строительство станции водоподготовки на ВНС-1 водозабора Озерный Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС | итого, в том числе: | 106 049,00000 | - | - | - | - | - | 106 049,00000 | - | - |
|  |  | окружной бюджет | 100 746,50000 | - | - | - | - |  | 100 746,50000 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 5 302,50000 | - | - | - | - | - | 5 302,50000 | - | - |
|  | ВСЕГО по программе, в том числе: |  | 647 345,80036 | - | 73 214,20000 | 142 986,22916 | - | 324 157,45848 | 106 987,91272 | - | - |
|  | окружной бюджет |  | 610 213,60000 | - | 71 017,70000 | 137 777,20000 | - | 300 672,20000 | 100 746,50000 | - | - |
|  | городской бюджет |  | 37 132,20036 | - | 2 196,50000 | 5 209,02916 | - | 23 485,25848 | 6 241,41272 | - | - |