**ОТЧЕТ**

**о реализации инициативного проекта
"Благоустройство детской игровой спортивной площадки
в микрорайоне Малый Качгорт".**

**по состоянию на 15 мая 2024 г.**

Наименование проекта: "Благоустройство детской игровой спортивной площадки в микрорайоне Малый Качгорт".

Муниципальное образование: городской округ "Город Нарьян-Мар".

Размер средств на реализацию инициативного проекта составляет 1 084 614, 91 руб., из них:

- из бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар": – 974 868,96 руб.;

- объем не денежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе не денежный вклад граждан (добровольное имущественное и (или) трудовое участие):

– 109 745, 95 руб. – добровольное трудовое и имущественное участие граждан.

Инициативный проект рассмотрен и поддержан комиссией по рассмотрению инициативных проектов 29.06.2023 года (протокол № 03/2023 от 29.06.2023).

Инициативный проект поддержан Администрацией муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (распоряжение от 03.07.2024
№ 370-р).

По состоянию на 15.05.2024 МКУ "Управление городского хозяйства города Нарьян-Мара" проведены мероприятия по определению подрядчика, заключен муниципальный контракт от 23.04.2024 года № 021 на выполнение работ
по мероприятию "Благоустройство детской игровой спортивной площадки
в микрорайоне Малый Качгорт", подрядчиком (ООО "ЛИДЕРСТРОЙ") ведутся работы по приобретению материалов и оборудования в соответствии с техническим заданием и локально-сметным расчетом.