ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта
"Благоустройство придомовой территории дома № 15
 по улице Меньшикова города Нарьян-Мара"
по состоянию на 7 октября 2026 года

Наименование проекта: "Благоустройство придомовой территории дома № 15 по улице Меньшикова города Нарьян-Мара".
Муниципальное образование: городской округ "Город Нарьян-Мар".
Размер средств на реализацию инициативного проекта составляет 2 993 675,64:
· 2 860 625,64 руб. (95,56%) - из бюджета муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар";
· 25 500,00 руб. (0,85%) - объём инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта (гражданами – физические лица);
· 15 000,00 руб. (0,5%) – добровольное трудовое и имущественное участие
граждан (уборка мусора, озеленение, приобретение цветочной рассады для клумб);
· 92 550,00 руб. (3,09%) - уровень трудового и имущественного участия.
Инициативный проект рассмотрен и поддержан комиссией по рассмотрению инициативных проектов 27.11.2025 (протокол № 1/2025 от 27.11.2025).
Инициативный проект поддержан Администрацией муниципального
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (распоряжение №673-р от 01.12.2025)
[bookmark: _GoBack]Между председателем инициативной группы граждан и главой муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" заключен договор № 1 от 30.03.2026 о безвозмездной передаче (добровольном пожертвовании) денежных средств, направленных на реализацию инициативного проекта "Благоустройство придомовой территории дома № 15 по улице Меньшикова города Нарьян-Мара" на сумму 25 500,00 рублей. Оплата по договору прошла 10.04.2026 (платёжное поручение №508947 от 10.04.2026).
МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" проведены торги по определению подрядчика на выполнение работ по благоустройству придомовой территории дома № 15 по улице Меньшикова города Нарьян-Мара, заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству придомовой территории дома № 15 по улице Меньшикова города Нарьян-Мара с ООО Многофункциональная строительная компания «Крепость» на сумму 1 933 704, 14 руб.
По состоянию на 07.10.2026 муниципальный контракт исполнен в полном объёме, ведётся проверка исполнительной документации.

