ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта

"Благоустройство придомовой территории дома № 15

по улице Меньшикова города Нарьян-Мара"

по состоянию на 7 октября 2026 года

Наименование проекта: "Благоустройство придомовой территории дома № 15 по улице Меньшикова города Нарьян-Мара".

Муниципальное образование: городской округ "Город Нарьян-Мар".

Размер средств на реализацию инициативного проекта составляет 2 993 675,64:

- 2 860 625,64 руб. (95,56%) - из бюджета муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- 25 500,00 руб. (0,85%) - объём инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта (гражданами – физические лица);

- 15 000,00 руб. (0,5%) – добровольное трудовое и имущественное участие

граждан (уборка мусора, озеленение, приобретение цветочной рассады для клумб);

- 92 550,00 руб. (3,09%) - уровень трудового и имущественного участия.

Инициативный проект рассмотрен и поддержан комиссией по рассмотрению инициативных проектов 27.11.2025 (протокол № 1/2025 от 27.11.2025).

Инициативный проект поддержан Администрацией муниципального

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (распоряжение №673-р от 01.12.2025)

Между председателем инициативной группы граждан и главой муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" заключен договор № 1 от 30.03.2026 о безвозмездной передаче (добровольном пожертвовании) денежных средств, направленных на реализацию инициативного проекта "Благоустройство придомовой территории дома № 15 по улице Меньшикова города Нарьян-Мара" на сумму 25 500,00 рублей. Оплата по договору прошла 10.04.2026 (платёжное поручение №508947 от 10.04.2026).

МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" проведены торги по определению подрядчика на выполнение работ по благоустройству придомовой территории дома № 15 по улице Меньшикова города Нарьян-Мара, заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству придомовой территории дома № 15 по улице Меньшикова города Нарьян-Мара с ООО Многофункциональная строительная компания «Крепость» на сумму 1 933 704, 14 руб.

По состоянию на 07.10.2026 муниципальный контракт исполнен в полном объёме, ведётся проверка исполнительной документации.