ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта

"Благоустройство придомовой территории дома № 15 по улице Меньшикова города Нарьян-Мара" по состоянию на 15 июля 2026 г.

Наименование проекта: "Благоустройство придомовой территории дома № 15 по улице Меньшикова города Нарьян-Мара".

Муниципальное образование: городской округ "Город Нарьян-Мар".

Размер средств на реализацию инициативного проекта составляет 2 993 675,64 рублей, из них:

2 860 625,64 руб. (95,56%) -  из бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

25 500,00 руб. (0,85%) - объём инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта (гражданами – физические лица);

15 000,00 руб. (0,5%) – добровольное трудовое и имущественное участие граждан (уборка мусора, озеленение, приобретение цветочной рассады для клумб);

92 550,00 руб. (3,09%) - уровень трудового и имущественного участия.

Инициативный проект рассмотрен и поддержан комиссией по рассмотрению инициативных проектов 27.11.2025 года (протокол № 1/2025 от 27.11.2025).

Инициативный проект поддержан Администрацией муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (распоряжение от 01.12.2025
№ 671-р).

Между председателем инициативной группы граждан и главой муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" заключен договор № 1 от 30.03.2026 г. о безвозмездной передаче (добровольном пожертвовании) денежных средств, направленных на реализацию инициативного проекта "Благоустройство придомовой территории дома № 15 по улице Меньшикова города Нарьян-Мара" на сумму 25 500,00 рублей. Оплата по договору прошла 24.04.2026 г.

МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" ведется работа по подготовке документации для проведения электронного аукциона на определение подрядчика и заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству придомовой территории дома № 15 по улице Меньшикова города Нарьян-Мара с начальной максимальной ценой контракта 2 886 125,64 руб.

Ориентировочные сроки размещения заказа (в соответствии с планом-графиком) – Июнь 2026 года.

Планируемый срок выполнения работ по контракту – не позднее 31 августа 2026 года.

По состоянию на 15.07.2026 г. МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" проведены торги по определению подрядчика на выполнение работ по благоустройству придомовой территории дома № 15 по улице Меньшикова города Нарьян-Мара.

Заключение муниципального контракта планируется 30.07.2026 г. Планируемые сроки выполнения работ по контракту – не позднее 30.09.2026 г.