

**Администрация муниципального образования  
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.05.2022 | № |  | 641 |

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденным постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"   
от 10.07.2018 № 453, в соответствии с решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 09.12.2021 № 271-р "О бюджете муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2022 год и на плановый период   
2023 и 2024 годов" Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город   
   Нарьян-Мар", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 31.08.2018 № 586, согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава города Нарьян-Мара** | **О.О. Белак** |

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 19.05.2022 № 641

Изменения в муниципальную программу муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – Программа) строку "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации программы | Муниципальная программа реализуется в 2019 - 2025 годы. Этапы реализации муниципальной программы  не выделяются |

".

1. В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 374483,74948тыс. рублей,  в том числе по годам:  2019 год – 66587,2 тыс. руб.;  2020 год – 51594,5 тыс. руб.;  2021 год – 60329,75588 тыс. руб.;  2022 год – 69324,79360тыс. руб.;  2023 год – 62191,60000 тыс. руб.;  2024 год – 64455,90000тыс. руб.;  2025 год – 0,00000 тыс. руб.  Из них:  объем финансирования муниципальной программы  за счет средств из окружного бюджета составляет  358461,11736тыс. рублей,  в том числе по годам:  2019 год – 63 501,7 тыс. руб.;  2020 год – 49 791,0 тыс. руб.;  2021 год – 56472,36297 тыс. руб.;  2022 год – 65848,05439тыс. руб.;  2023 год – 60325,80000 тыс. руб.;  2024 год – 62522,20000тыс. руб.;  2025 год – 0,00000 тыс. руб.;  за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" составляет  15312,78628тыс. рублей,  в том числе по годам:  2019 год – 2 877,0 тыс. руб.;  2020 год – 1 749,9 тыс. руб.;  2021 год – 3780,11183тыс. руб.;  2022 год – 3106,27445тыс. руб.;  2023 год – 1865,80000 тыс. руб.;  2024 год – 1933,70000тыс. руб.;  2025 год – 0,00000 тыс. руб.  иные источники – 709,84584тыс. рублей, в том числе  по годам:  2019 год – 208,5 тыс. руб.;  2020 год – 53,6 тыс. руб.;  2021 год – 77,28108 тыс. руб.;  2022год – 370,46476 тыс. руб.;  2023 год – 0,00000 тыс. руб.;  2024 год – 0,00000 тыс. руб.;  2025 год - 0,00000 тыс. руб. |

".

1. В паспорте Программы строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы " изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение количества обустроенных дворовых территорий до 7 ед.;  - увеличение количества обустроенных общественных территорий до 27 ед.;  - увеличение количества обустроенных мест массового отдыха (городских парков) до 2 ед. |

".

1. В главе V. "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" Программы слова "в 2019 - 2024 годы" заменить словами "в 2019 - 2025 годы".
2. Главу IX. "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:

"Реализация муниципальной программы повысит качество городской среды, уровень комфорта повседневной городской жизни для различных слоев населения, улучшит внешний облик столицы Ненецкого автономного округа. К 2025 году планируется осуществить следующее:

- увеличить количество обустроенных дворовых территорий до 7 ед.;

- увеличить количество обустроенных общественных территорий до 27 ед.;

- увеличить количество обустроенных мест массового отдыха (городских парков) до 2 ед.".

1. В паспорте Подпрограммы 1 "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)" (далее – подпрограмма 1) строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2019 – 2025 годов |

".

1. В паспорте Подпрограммы 1 строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 353295,67774 тыс. рублей, в том числе  по годам:  2019 год – 56277,9 тыс. руб.;  2020 год – 40749,0 тыс. руб.;  2021 год – 58772,68414 тыс. руб.;  2022 год – 69324,79360 тыс. руб.;  2023 год – 62191,60000 тыс. руб.;  2024 год – 64455,90000тыс. руб.;  2025 год – 0,00000 тыс. руб.  Из них:  объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств из окружного бюджета составляет 339419,11736 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2019 год – 53501,7тыс. руб.;  2020 год – 42272,8 тыс. руб.;  2021 год – 56472,36297 тыс. руб.;  2022 год – 65848,05439тыс. руб.;  2023 год – 60325,80000 тыс. руб.;  2024 год – 62522,20000тыс. руб.;  2025 год – 0,00000 тыс. руб.;  объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" составляет 13166,71454 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2019 год – 2567,7 тыс. руб.;  2020 год – 1470,2 тыс. руб.;  2021 год – 2223,04009 тыс. руб.;  2022 год – 3106,27445 тыс. руб.;  2023 год – 1865,80000тыс. руб.;  2024 год – 1933,70000тыс. руб.;  2025 год – 0,00000 тыс. руб.  иные источники – 709,84584тыс. рублей, в том числе  по годам:  2019 год – 208,5 тыс. руб.;  2020 год – 53,6 тыс. руб.;  2021год – 77,28108 тыс. руб.;  2022 год – 370,46476 тыс. руб.  2023 год – 0,00000 тыс. руб.;  2024 год – 0,00000 тыс. руб.;  2025 год – 0,00000 тыс. руб. |

".

1. В паспорте Подпрограммы 1 строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы " изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, качества жизни населения, улучшение внешнего облика города, в том числе в результате реализации подпрограммы планируется:  - увеличение площади благоустроенных дворовых территорий  до 5660 кв. м;  - увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 100 000 кв. м;  - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий  от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, до 100% |

".

1. В главе 1.5. "Сроки и этапы реализации подпрограммы" Подпрограммы 1 слова "с 2019 года по 2024 год" заменить словами "с 2019 года по 2025 год".
2. Главу 1.8. "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить   
   в следующей редакции:

"Реализация подпрограммы 1 будет способствовать повышению уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, качества жизни населения, улучшит внешний облик города, в том числе в результате реализации подпрограммы планируется:

- увеличить площадь благоустроенных дворовых территорий до 5660 кв. м;

- увеличить площадь благоустроенных общественных территорий   
до 100 000 кв. м;

- увеличить долю благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, до 20%.".

1. Таблицу 1 в главе 1.9. "Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | | Виды работ, входящие в состав минимального перечня работ | | Единица измерения | | Стоимость работ на 2018 год, руб. с НДС | | Стоимость работ на 2021 год, руб. с НДС |
| 11 | Замена бортового камня | | 1 м.п. | | 3 252,28 | | 2301,6 | |
| 22 | Ремонт дворового проезда с гравийным покрытием | | 1 м2 | | 309,55 | | 261,6 | |
| 33 | Ремонт дворового проезда  с асфальтобетонным покрытием | | 1 м2 | | 3 512,08 | | 2192,04 | |
| 44 | Ремонт покрытия тротуара из плит | | 1 м2 | | 5 091,12 | | 6433,92 | |
| 55 | Ремонт деревянного тротуара | | 1 м2 | | 2 235,55 | | 2346 | |
| 66 | Ремонт покрытия тротуара из плитки "Кирпичик" | | 1 м2 | | 6 892,91 | | 5180,75 | |
| 77 | Установка скамьи (бетон + дерево) | | 1 шт. | | 3 626,18 | | 25320,0 | |
| 88 | Установка урны бетонной | | 1 шт. | | 1 970,00 | |  | |
| 99 | Установка светильника уличного  с опорой, без стоимости материала | | 1 шт. | | - | | 6785,7 | |
| 110 | Установка светильника уличного навесного, без стоимости материала | | 1 шт. | | 4988,28 | | - | |
| 111 | Установка светильника уличного с опорой | | 1 шт. | | 16 331,11 | | - | |
| 112 | Стоимость уличного светильника  ЖТУ 10-70-001 (с опорой) | | 1 шт. | | - | | - | |
| 113 | Стоимость уличного светодиодного светильника SV-GNS-35 (навесного) | | 1 шт. | | - | | 4904,32 | |
| 114 | Стоимость светильника ЖКУ 28-150-003 закаленное стекло | | 1 шт. | | 4 186,85 | | 7515,32 | |
| 115 | Стоимость светильника (художественное литье) | | 1 шт. | | 25 221,00 | | 89 510,68 | |
| 116 | Стоимость урны бетонной | | 1 шт. | | 16 482,00 | | 7 674,94 | |
| 117 | Стоимость урны деревянной | | 1 шт. | | - | | - | |
| 118 | Стоимость скамьи с металлической основой | | 1 шт. | | - | | 23011,21 | |
| 119 | Стоимость скамьи с бетонной основой | | 1 шт. | | 28 314,00 | | 9069,47 | |

".

1. В абзаце первом главы XII. Порядок разработки, обсуждения   
   и утверждения дизайн-проектов благоустройства парков, общественных и дворовых территорий Программы слова "на 2019-2022 годы" заменить словами   
   "на 2019-2025 годы".
2. В пункте 12.2. главы XII. "Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства парков, общественных и дворовых территорий" Программы слова "на 2019 - 2023 годы" заменить словами "на 2019 - 2025 годы".
3. В пункте 12.4. главы XII. "Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства парков, общественных и дворовых территорий" Программы слова "на 2019 - 2023 годы" заменить словами "на 2019 - 2025 годы".
4. Пункт 12.5. главы XII. "Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства парков, общественных и дворовых территорий" Программы изложить в следующей редакции:

"12.5. Разработка дизайн-проектов общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019-2025 годах, осуществляется в сроки, определенные планом мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды г. Нарьян-Мара", планируемых к реализации   
на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"   
в 2019 - 2025 гг., утвержденным Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в установленном порядке.".

1. Пункт 12.8. главы XII. "Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства парков, общественных и дворовых территорий" Программы изложить в следующей редакции:

"12.8. В целях обсуждения и согласования дизайн-проектов общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 - 2025 годах, проводятся общественные обсуждения разработанных дизайн-проектов в сроки, определенные планом мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды г. Нарьян-Мара", планируемых к реализации на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"   
в 2019 - 2025 годах, утвержденным Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в установленном порядке.".

1. Пункт 12.11. главы XII. "Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства парков, общественных и дворовых территорий" Программы изложить в следующей редакции:

"12.11. По результатам общественных обсуждений Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" утверждает дизайн-проекты общественных   
и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 - 2025 годах, в сроки, определенные планом мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды г. Нарьян-Мара", планируемых к реализации   
на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"   
в 2019 - 2025 гг., утвержденным Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в установленном порядке.".

1. В пункте 13. главы XII. "Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства парков, общественных и дворовых территорий" Программы слова "на 2019 - 2023 годы" заменить словами "на 2019 - 2025 годы".
2. В пункте 13.1. главы XII. "Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства парков, общественных и дворовых территорий" Программы слова "на 2019 - 2023 годы" заменить словами "на 2019 - 2025 годы".
3. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение № 1

к муниципальной программе

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Формирование комфортной городской

среды в муниципальном образовании

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

**Перечень**

**целевых показателей муниципальной программы МО "Городской**

**округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской**

**среды в муниципальном образовании "Городской округ**

**"Город Нарьян-Мар"**

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | единица измерения | | Значения целевых показателей | | | | | | | |
| базовый | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2018 год |
|  | А | Б | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  на территории муниципального образования за период реализации указанной муниципальной программы | шт. | | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий на территории муниципального образования за период реализации указанной муниципальной программы | шт. | | 3 | 9 | 13 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| 3 | Количество парков, обустроенных  на территории муниципального образования за период реализации указанной муниципальной программы | шт. | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| [Подпрограмма 1 "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)"](file:///C:\Users\GKH7\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\43C6BC8F.xlsx#RANGE!P165) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | | кв. м | 0 | 1310 | 1310 | 1310 | 4 660 | 4 660 | 4660 | 5660 |
| 2 | Площадь благоустроенных общественных территорий | | кв. м | 10 900 | 21 012 | 27 322 | 38 004 | 50 657 | 78 657 | 88 657 | 100000 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий  от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | | % | 0 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 20 |
| [Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)"](file:///C:\Users\GKH7\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\43C6BC8F.xlsx#RANGE!P581) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество реализованных проектов по благоустройству парков | | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

".

21. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Формирование комфортной городской

среды в муниципальном образовании

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды  в муниципальном образовании "Городской округ "Город  Нарьян-Мар"** | **Итого, в том числе:** | 374483,74948 | 66587,2 | 51594,5 | 60329,75588 | 69324,79360 | 62191,60000 | 64455,90000 | 0,00000 |
| **окружной бюджет** | 358461,11736 | 63501,7 | 49791,0 | 56472,36297 | 65848,05439 | 60325,80000 | 62522,20000 | 0,00000 |
| **городской бюджет** | 15312,78628 | 2877,0 | 1749,9 | 3780,11183 | 3106,27445 | 1865,80000 | 1933,70000 | 0,00000 |
| **иные источники** | 709,84584 | 208,5 | 53,6 | 77,28108 | 370,46476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| [Подпрограмма 1 "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)"](file:///C:\Users\GKH7\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\D47E83AC.xlsx#RANGE!P158) | Итого, в том числе: | 353295,67774 | 56277,9 | 42272,8 | 58772,68414 | 69324,79360 | 62191,60000 | 64455,90000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 339419,11736 | 53501,7 | 40749,0 | 56472,36297 | 65848,05439 | 60325,80000 | 62522,20000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 13166,71454 | 2567,7 | 1470,2 | 2223,04009 | 3106,27445 | 1865,80000 | 1933,70000 | 0,00000 |
| иные источники | 709,84584 | 208,5 | 53,6 | 77,28108 | 370,46476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| [Подпрограмма 2 "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)"](file:///C:\Users\GKH7\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\D47E83AC.xlsx#RANGE!P560) | Итого, в том числе: | 21188,07174 | 10309,3 | 9321,7 | 1557,07174 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 19042,00000 | 10000,0 | 9042,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 2146,07174 | 309,3 | 279,7 | 1557,07174 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

".

22. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение № 3

к муниципальной программе

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Формирование комфортной городской

среды в муниципальном образовании

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Перечень

мероприятий муниципальной программы

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды

в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси  рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1 "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)"** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий | итого, том числе: | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.1. | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | итого, том числе: | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.2. | Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий | итого, том числе: | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Благоустройство дворовых территорий жилых домов в городе Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий | итого, в том числе: | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.1. | Софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация комплексных проектов по благоустройству общественных территорий) | итого, в том числе: | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.2. | Реализация комплексных проектов по благоустройству общественных территорий | итого, в том числе: | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство общественной территории (район улицы Смидовича (вдоль улицы Победы от Вечного огня)).  1 этап | итого, в том числе: | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство общественной территории (район улицы Смидовича (вдоль улицы Победы от Вечного огня)). 2этап | итого, в том числе: | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Основное мероприятие: Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды" | итого, в том числе: | 83574,90000 | 17497,7 | 16184,3 | 12160,40000 | 12128,30000 | 12128,30000 | 13475,90000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 81067,40000 | 16972,8 | 15698,7 | 11795,50000 | 11764,40000 | 11764,40000 | 13071,60000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 2507,50000 | 524,9 | 485,6 | 364,90000 | 363,90000 | 363,90000 | 404,30000 | 0,00000 |
| 1.3.1. | Софинансирование расходных обязательств по реализации программ формирования современной городской среды | итого, в том числе: | 81067,40000 | 16972,8 | 15698,7 | 11795,50000 | 11764,40000 | 11764,40000 | 13071,60000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 81067,40000 | 16972,8 | 15698,7 | 11795,50000 | 11764,40000 | 11764,40000 | 13071,60000 | 0,00000 |
| 1.3.2. | Реализация программ формирования современной городской среды | итого, в том числе: | 2507,50000 | 524,9 | 485,6 | 364,90000 | 363,90000 | 363,90000 | 404,30000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 2507,50000 | 524,9 | 485,6 | 364,90000 | 363,90000 | 363,90000 | 404,30000 | 0,00000 |
|  | Устройство спортивной игровой площадки по пер. Рождественский  в районе д. 16 | итого, в том числе: | 8113,30000 | 8113,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 7869,90000 | 7869,9 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 243,40000 | 243,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство общественной территории на пересечении  ул. Ненецкой  и ул. Смидовича  в районе Центра занятости | итого, в том числе: | 9384,40000 | 9384,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 9102,90000 | 9102,9 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 281,50000 | 281,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство общественной территории  в районе перекрестка  ул. Меньшикова  и ул. 60-лет СССР | итого, в том числе: | 8092,10000 | 0,0 | 8092,1 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 7849,30000 | 0,0 | 7849,3 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 242,80000 | 0,0 | 242,8 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство общественной территории  в районе  ул. Комсомольская и Бондарная | итого, в том числе: | 8092,20000 | 0,0 | 8092,2 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 7849,40000 | 0,0 | 7849,4 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 242,80000 | 0,0 | 242,8 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство спортивного игрового кластера в районе  ул. Строительная д.10,11 | итого, в том числе: | 6080,20000 | 0,0 | 0,0 | 6080,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 5897,75000 | 0,0 | 0,0 | 5897,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 182,45000 | 0,0 | 0,0 | 182,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство детской игровой площадки в районе ДС "Радуга" | итого, в том числе: | 6080,20000 | 0,0 | 0,0 | 6080,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 5897,75000 | 0,0 | 0,0 | 5897,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 182,45000 | 0,0 | 0,0 | 182,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство стоянки около ДС на ул. Швецова | итого, в том числе: | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Благоустройство территории  в районе  ул. Рыбников, д.6Б, 3Б | итого, в том числе: | 6064,15000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 6064,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 5882,20000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 5882,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 181,95000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 181,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство рекреационной зоны в районе метеостанции | итого, в том числе: | 6064,15000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 6064,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 5882,20000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 5882,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 181,95000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 181,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство прогулочной зоны в микрорайоне Сахалин (Сахалинский лес) | итого, в том числе: | 6064,15000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 6064,15000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 5882,20000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 5882,20000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 181,95000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 181,95000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Благоустройство общественной территории в районе МКД № 34 по ул. Первомайской,  № 3и № 5 по ул. им. В.И. Ленина" | итого, в том числе: | 6064,15000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 6064,15000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 5882,20000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 5882,20000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 181,95000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 181,95000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Основное мероприятие: Благоустройство территорий | итого, в том числе: | 253518,30000 | 35115,1 | 24192,7 | 43103,90000 | 50063,30000 | 50063,30000 | 50980,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 245912,40000 | 34061,6 | 23466,7 | 41810,70000 | 48561,40000 | 48561,40000 | 49450,60000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 7605,90000 | 1053,5 | 726,0 | 1293,20000 | 1501,90000 | 1501,90000 | 1529,40000 | 0,00000 |
| 1.4.1. | Cофинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация мероприятий по благоустройству территорий) | итого, в том числе: | 245912,40000 | 34061,6 | 23466,7 | 41810,70000 | 48561,40000 | 48561,40000 | 49450,60000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 245912,40000 | 34061,6 | 23466,7 | 41810,7 | 48561,40000 | 48561,40000 | 49450,60000 | 0,00000 |
| 1.4.2. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий | итого, в том числе: | 7605,90000 | 1053,5 | 726,0 | 1293,20000 | 1501,90000 | 1501,90000 | 1529,40000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 7605,90000 | 1053,5 | 726,0 | 1293,20000 | 1501,90000 | 1501,90000 | 1529,40000 | 0,00000 |
|  | Обустройство общественной территории  на пересечении  ул. Ненецкой  и ул. Смидовича  в районе Центра занятости | итого, в том числе: | 9998,20000 | 9998,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 9698,30000 | 9698,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 299,90000 | 299,9 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство общественной территории  в районе средней школы № 5 | итого, в том числе: | 15532,20000 | 15532,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 15066,20000 | 15066,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 466,00000 | 466,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Благоустройство общественной территории  в районе строения № 6 по ул. им. В.И.Ленина  в городе Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 9584,70000 | 9584,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 9297,10000 | 9297,1 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 287,60000 | 287,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство общественной территории  в районе перекрестка  ул. Меньшикова и ул. 60-лет СССР | итого, в том числе: | 8817,80000 | 0,0 | 8817,8 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 8553,10000 | 0,0 | 8553,1 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 264,70000 | 0,0 | 264,7 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство общественной территории  в районе  ул. Комсомольская и Бондарная | итого, в том числе: | 3342,00000 | 0,0 | 3342,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 3241,70000 | 0,0 | 3241,7 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 100,30000 | 0,0 | 100,3 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Устройство дополнительных игровых элементов и безопасного покрытия на детской игровой площадке в районе МКД 33Б по ул. им. В.И. Ленина  в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 2450,00000 | 0,0 | 2450,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 2376,50000 | 0,0 | 2376,5 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 73,50000 | 0,0 | 73,5 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Установка малых архитектурных форм с организацией подсветки  в районе строения №6 по ул.  им. В.И. Ленина | итого, в том числе: | 1204,00000 | 0,0 | 1204,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 1167,90000 | 0,0 | 1167,9 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 36,10000 | 0,0 | 36,1 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство спортивного игрового кластера в районе  ул. Строительная д.10,11 | итого, в том числе: | 14239,82504 | 0,0 | 0,0 | 14239,82504 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 13812,63029 | 0,0 | 0,0 | 13812,63029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 427,19475 | 0,0 | 0,0 | 427,19475 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство детской игровой площадки в районе ДС "Радуга" | итого, в том числе: | 14645,54801 | 0,0 | 0,0 | 14645,54801 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 14206,09857 | 0,0 | 0,0 | 14206,09857 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 439,44944 | 0,0 | 0,0 | 439,44944 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство стоянки около ДС на ул. Швецова | итого, в том числе: | 14218,52695 | 0,0 | 0,0 | 14218,52695 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 13791,97114 | 0,0 | 0,0 | 13791,97114 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 426,55581 | 0,0 | 0,0 | 426,55581 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Благоустройство территории в районе ул. Рыбников, д.6Б, 3Б | итого, в том числе: | 33761,12120 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 33761,12120 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 32748,28756 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 32748,28756 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 1012,83364 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 1012,83364 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство рекреационной зоны в районе метеостанции | итого, в том числе: | 2130,97144 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 2130,97144 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 2067,04229 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 2067,04229 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 63,92915 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 63,92915 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Благоустройство территории парка "Юбилейный"  в районе  ул. Рыбников  в г. Нарьян-Маре. Расширение пешеходной зоны | итого, в том числе: | 14171,20736 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 14171,20736 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 13746,07015 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 13746,07015 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 425,13721 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 425,13721 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство прогулочной зоны в микрорайоне Сахалин (Сахалинский лес) | итого, в том числе: | 1504,06400 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 1504,06400 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 1458,94208 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 1458,94208 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 45,12192 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 45,12192 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Благоустройство общественной территории в районе МКД № 34 по ул. Первомайской, №3и №5 по ул. им. В.И. Ленина" | итого, в том числе: | 28819,55080 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 28819,55080 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 27954,96428 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 27954,96428 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 864,58652 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 864,58652 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство территорий жилых домов:  по ул. М. Баева  в районе д. 1, д. 2, д.4 в городе Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство территорий жилых домов по ул. Явтысого в районе д. 3, д. 3А, д. 5А  в городе Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство территорий жилых домов по ул. Выучейского  в районе д. 22 и ул. Ненецкая, д. 2, д. 4 в городе Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 16993,33332 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16993,33332 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 16483,53332 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16483,53332 | 0,00000 |
| городской бюджет | 509,80000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 509,80000 | 0,00000 |
|  | Разработка проекта по обустройству спортивного игрового кластера в районе  ул. Строительная д.10,11 | итого, в том числе: | 198,60000 | 0,0 | 198,6 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 192,60000 | 0,0 | 192,6 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 6,00000 | 0,0 | 6,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Разработка проекта  по обустройству детской игровой площадки в районе ДС "Радуга" | итого, в том числе: | 198,60000 | 0,0 | 198,6 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 192,60000 | 0,0 | 192,6 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 6,00000 | 0,0 | 6,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Разработка проекта по обустройству стоянки около ДС на ул. Швецова | итого, в том числе: | 198,60000 | 0,0 | 198,6 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 192,60000 | 0,0 | 192,6 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 6,00000 | 0,0 | 6,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Благоустройство общественной территории, район центральной аптеки  по ул. им. Пырерки д. 15,  г. Нарьян-Мар | итого, в том числе: | 7783,10000 | 0,0 | 7783,1 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 7549,70000 | 0,0 | 7549,7 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 233,40000 | 0,0 | 233,4 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Устройство автомобильной стоянки в районе МКД №8 по пр. им. капитана Матросова | итого, в том числе: | 19739,68520 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 19739,68520 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 19147,49364 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 19147,49364 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 592,19156 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 592,19156 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Обустройство стоянки около ДС на ул. Швецова  (2 этап) | итого, в том числе: | 33986,66668 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33986,66668 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 32967,06668 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32967,06668 | 0,00000 |
| городской бюджет | 1019,60000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1019,60000 | 0,00000 |
| 1.5. | Основное мероприятие: Обеспечение разработки проектов, согласования  и оформление требований (разрешений)  по объектам благоустройства | итого, в том числе: | 498,20000 | 451,6 | 43,6 | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 498,20000 | 451,6 | 43,6 | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5.1. | Расходы  на проекты, согласование  и оформление требований (разрешений) | итого, в том числе: | 498,20000 | 451,6 | 43,6 | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 498,20000 | 451,6 | 43,6 | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Разработка дизайн-проектов | итого, в том числе: | 36,60000 | 36,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 36,60000 | 36,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Согласование проектов | итого, в том числе: | 461,60000 | 415,0 | 43,6 | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 461,60000 | 415,0 | 43,6 | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6. | Основное мероприятие: Реализация проектов  по поддержке местных инициатив | итого, в том числе: | 15704,27774 | 3213,5 | 1852,2 | 3505,38414 | 7133,19360 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 12439,31736 | 2467,3 | 1583,6 | 2866,16297 | 5522,25439 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 2555,11454 | 537,7 | 215,0 | 561,94009 | 1240,47445 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные источники | 709,84584 | 208,5 | 53,6 | 77,28108 | 370,46476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6.1. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа  на реализацию проектов  по поддержке местных инициатив | итого, в том числе: | 12439,31736 | 2467,3 | 1583,6 | 2866,16297 | 5522,25439 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 12439,31736 | 2467,3 | 1583,6 | 2866,16297 | 5522,25439 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6.2. | Софинансирование расходных обязательств  по реализации проекта  по поддержке местных инициатив | итого, в том числе: | 2555,11454 | 537,7 | 215,0 | 561,94009 | 1240,47445 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 2555,11454 | 537,7 | 215,0 | 561,94009 | 1240,47445 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6.3. | Софинансирование расходных обязательств  по реализации проекта  по поддержке местных инициатив за счет денежных средств физических  и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований | итого, в том числе: | 709,84584 | 208,5 | 53,6 | 77,28108 | 370,46476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные источники | 709,84584 | 208,5 | 53,6 | 77,28108 | 370,46476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Благоустройство территории  в районе д. № 42  по ул. им. 60 лет Октября | итого, в том числе: | 1345,30000 | 1345,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 887,80000 | 887,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 306,50000 | 306,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные источники | 151,00000 | 151,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Благоустройство территории дома № 5 по улице  им. В.И. Ленина | итого, в том числе: | 1005,70000 | 1005,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 867,50000 | 867,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 125,70000 | 125,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные источники | 12,50000 | 12,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Спортивная площадка в районе улицы Мурманская, 15 | итого, в том числе: | 1564,50000 | 862,5 | 702,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 1289,80000 | 712,0 | 577,8 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 191,10000 | 105,5 | 85,6 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные источники | 83,60000 | 45,0 | 38,6 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Благоустройство  и освещение дворовой территории дома № 34 по ул. Первомайская города  Нарьян-Мара,  1 этап | итого, в том числе: | 1066,00000 | 0,0 | 1066,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 921,60000 | 0,0 | 921,6 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 129,40000 | 0,0 | 129,4 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные источники | 15,00000 | 0,0 | 15,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Детская спортивная площадка  в микрорайоне "Старый аэропорт" | итого, в том числе: | 84,20000 | 0,0 | 84,2 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 84,20000 | 0,0 | 84,2 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные источники | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Детская спортивная площадка  по ул. Российская, г. Нарьян-Мар | итого, в том числе: | 1132,79983 | 0,0 | 0,0 | 1132,79983 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 823,53135 | 0,0 | 0,0 | 823,53135 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 293,28151 | 0,0 | 0,0 | 293,28151 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные источники | 15,98697 | 0,0 | 0,0 | 15,98697 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Благоустройство дворовой территории дома №34 по улице Первомайской города Нарьян-Мара, 2 этап | итого, в том числе: | 978,88868 | 0,0 | 0,0 | 978,88868 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 832,41488 | 0,0 | 0,0 | 832,41488 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 111,88555 | 0,0 | 0,0 | 111,88555 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные источники | 34,58825 | 0,0 | 0,0 | 34,58825 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Благоустройство сквера в районе улицы Мурманская, д. 15 | итого, в том числе: | 802,81667 | 0,0 | 0,0 | 802,81667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 699,83400 | 0,0 | 0,0 | 699,83400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 91,98267 | 0,0 | 0,0 | 91,98267 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные источники | 11,00000 | 0,0 | 0,0 | 11,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Первый этап в создании детской игровой спортивной площадки в микрорайоне "Малый Качгорт" | итого, в том числе: | 590,87896 | 0,0 | 0,0 | 590,87896 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 510,38274 | 0,0 | 0,0 | 510,38274 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 64,79036 | 0,0 | 0,0 | 64,79036 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные источники | 15,70586 | 0,0 | 0,0 | 15,70586 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Благоустройство  и освещение дворовой территории дома 22 по улице Выучейского города Нарьян-Мара | итого, в том числе: | 2337,86040 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 2337,86040 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 1737,86040 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 1737,86040 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 360,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 360,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные источники | 240,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 240,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Благоустройство дворовой территории домов 10, 12 и 14 по улице Выучейского города Нарьян-Мара | итого, в том числе: | 2292,26760 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 2292,26760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 1927,42839 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 1927,42839 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 239,97445 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 239,97445 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные источники | 124,86476 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 124,86476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Второй этап  в создании детской игровой спортивной площадки  в микрорайоне "Малый Качгорт" | итого, в том числе: | 2503,06560 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 2503,06560 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 1856,96560 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 1856,96560 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 640,50000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 640,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные источники | 5,60000 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 5,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Всего по Подпрограмме 1, в том числе: |  | 353295,67774 | 56277,9 | 42272,8 | 58772,68414 | 69324,79360 | 62191,60000 | 64455,90000 | 0,00000 |
| за счет средств окружного бюджета |  | 339419,11736 | 53501,7 | 40749,0 | 56472,36297 | 65848,05439 | 60325,80000 | 62522,20000 | 0,00000 |
| за счет средств городского бюджета |  | 13166,71454 | 2567,7 | 1470,2 | 2223,04009 | 3106,27445 | 1865,80000 | 1933,70000 | 0,00000 |
| иные источники |  | 709,84584 | 208,5 | 53,6 | 77,28108 | 370,46476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Подпрограмма 2 "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)"** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие: Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения | итого, в том числе: | 21 188,07174 | 10 309,3 | 9 321,7 | 1 557,07174 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 19 042,00000 | 10 000,0 | 9 042,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 2 146,07174 | 309,3 | 279,7 | 1 557,07174 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.1. | Софинансирование обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | итого, в том числе: | 19 042,00000 | 10 000,0 | 9 042,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 19 042,00000 | 10 000,0 | 9 042,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.2. | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | итого, в том числе: | 589,00000 | 309,3 | 279,7 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 589,00000 | 309,3 | 279,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Обустройство городского парка  в районе  ул. Юбилейная  в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 16 541,00000 | 7 219,3 | 9 321,7 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 16 044,70000 | 7 002,7 | 9 042,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 496,30000 | 216,6 | 279,7 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Благоустройство территории сквера по ул. Выучейского | итого, в том числе: | 3 090,00000 | 3 090,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 2 997,30000 | 2 997,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 92,70000 | 92,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.3. | Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | итого, в том числе: | 1 557,07174 | 0,0 | 0,0 | 1 557,07174 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 1 557,07174 | 0,0 | 0,0 | 1 557,07174 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Обустройство тротуара в парке по ул. Юбилейной в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 1 557,07174 | 0,0 | 0,0 | 1 557,07174 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1 557,07174 | 0,0 | 0,0 | 1 557,07174 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Всего по Подпрограмме 2, в том числе: |  | 21 188,07174 | 10 309,3 | 9 321,7 | 1 557,07174 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств окружного бюджета |  | 19 042,00000 | 10 000,0 | 9 042,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств городского бюджета |  | 2 146,07174 | 309,3 | 279,7 | 1 557,07174 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ВСЕГО по программе, в том числе:** | | | **374 483,74948** | **66 587,2** | **51 594,5** | **60 329,75588** | **69 324,79360** | **62 191,60000** | **64 455,90000** | 0,00000 |
| **окружной бюджет** | | | **358 461,11736** | **63 501,7** | **49 791,0** | **56 472,36297** | **65 848,05439** | **60 325,80000** | **62 522,20000** | 0,00000 |
| **городской бюджет** | | | **15 312,78628** | **2 877,0** | **1 749,9** | **3 780,11183** | **3 106,27445** | **1 865,80000** | **1 933,70000** | 0,00000 |
| **иные источники** | | | **709,84584** | **208,5** | **53,6** | **77,28108** | **370,46476** | **0,00000** | **0,00000** | 0,00000 |

".

23. Приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение № 5

к муниципальной программе МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Формирование комфортной

городской среды в муниципальном

образовании "Городской округ

"Город Нарьян-Мар"

**Адресный перечень**

**многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат**

**благоустройству в 2019 - 2025 годах в рамках приоритетного**

**проекта "Формирование комфортной городской среды"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование территории | Период реализации |
| 1. | пер. М.Баева, д. 1, пер. М.Баева, д. 2, пер. М.Баева, д. 4 | 2023 - 2025 |
| 2. | ул. им. С.Н.Явтысого, д. 3, ул. им. С.Н.Явтысого, д. 3а,  ул. им. С.Н.Явтысого, д. 5а | 2023 - 2025 |
| 3. | ул. им. И.П.Выучейского, д. 22, ул. Ненецкая, д. 2,  ул. Ненецкая, д. 4 | 2023 - 2025 |
| 4. | ул. Рыбников, д. 3а, ул. Рыбников, д. 6а, ул. Рыбников, д. 6б | 2023 - 2025 |
| 5. | ул. им. А.Ф.Титова, д. 3, ул. им. А.Ф.Титова, д. 4 | 2023 - 2025 |
| 6. | пер. Заполярный, д. 3 | 2023 - 2025 |
| 7. | ул. Оленная, д. 8 | 2023 - 2025 |
| 8. | ул. Рабочая, д. 33 | 2023 - 2025 |
| 9. | ул. им. С.Н.Калмыкова, д. 12а | 2023 - 2025 |
| 10. | ул. Октябрьская, д. 7 | 2023 - 2025 |
| 11. | пер. Северный, д. 9 | 2023 - 2025 |
| 12. | ул. Рабочая, д. 35 | 2023 - 2025 |
| 13 | ул. им. В.И.Ленина, д. 33б | 2023 - 2025 |
| 14. | ул. Пионерская, д. 24, ул. Пионерская, д. 24а,  ул. Пионерская, д. 26а | 2023 - 2025 |
| 15. | ул. им. 60-летия Октября, д. 4, ул. им. 60-летия Октября,  д. 2 | 2023 - 2025 |
| 16. | ул. Юбилейная, д. 36а, ул. Юбилейная, д. 34а | 2023 - 2025 |
| 17. | ул. им. В.И.Ленина, д. 18 | 2023 - 2025 |
| 18. | ул. Первомайская, д. 34 | 2023 - 2025 |
| 19. | ул. им. 60-летия Октября, д. 1 | 2023 - 2025 |
| 20. | пер. Заполярный, д. 4 | 2023 - 2025 |
| 21. | ул. им. С.Н.Явтысого, д. 3б, ул. им. С.Н.Явтысого, д. 1а | 2023 - 2025 |
| 22. | ул. Южная, д. 39 | 2023 - 2025 |
| 23. | ул. Строительная, д. 9б | 2023 - 2025 |
| 24. | ул. Рыбников, д. 8б | 2023 - 2025 |
| 25. | ул. им. В.И.Ленина, д. 37 | 2023 - 2025 |
| 26. | ул. Победы, д. 8а | 2023 - 2025 |
| 27. | проезд им. капитана Матросова, д. 8 | 2023 - 2025 |
| 28. | ул. Рыбников, д. 3б | 2023 - 2025 |
| 29. | ул. им. В.И.Ленина, д. 29 | 2023 - 2025 |
| 30. | ул. Меньшикова, д. 11, ул. Меньшикова, д. 13,  ул. Меньшикова, д. 15 | 2023 - 2025 |
| 31. | ул. им. В.И.Ленина, д. 39 | 2023 - 2025 |
| 32. | ул. им. В.И.Ленина, д. 41б | 2023 - 2025 |
| 33. | ул. Меньшикова, д. 10, ул. Меньшикова, д. 10а | 2023 - 2025 |
| 34. | ул. им. 60-летия СССР, д. 8, ул. им. 60-летия СССР, д. 2 | 2023 - 2025 |
| 35. | ул. им. 60-летия СССР, д. 4 | 2023 - 2025 |

".

24. В Приложении № 6 к Программе в наименовании таблицы "Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 - 2024 годах в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" слова   
"в 2019 – 2024 годах" заменить словами "в 2019 - 2025 годах".