

**Администрация муниципального образования  
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.03.2023 | № |  | 167-р |

О внесении изменения в распоряжение Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 09.01.2023 № 2-р

В соответствии с постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 10.07.2018 № 453 "Об утверждении Порядка разработки, реализации   
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", на основании постановления Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 14.02.2023 № 258 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город   
Нарьян-Мар":

1. Внести изменение в распоряжение Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 09.01.2023 № 2-р   
   "Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город   
   Нарьян-Мар" на 2023 год", изложив Приложение в новой редакции согласно Приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **И.о. главы города Нарьян-Мара** | **Д.В. Анохин** |

Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 30.03.2023 № 167-р

" "Приложение

к распоряжению Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"   
от 09.01.2023 № 2-р

План

реализации муниципальной программы

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2023 год

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность) | Планируемый срок проведения торгов  (в случае необходимости) | Срок начала реализации  мероприятия | Срок  окончания реализации  мероприятия | Ожидаемый результат | Финансиро-вание текущего года,  тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1. "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)** |  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **99 429,90000** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3. Основное мероприятие: Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды" | | | | | | 57 273,90000 |
| 1.3.1. Софинансирование расходных обязательств по реализации программ формирования современной городской среды | | | | | | 55 555,60000 |
| 1.3.2. Реализация программ формирования современной городской среды | | | | | | 1 718,30000 |
| Обустройство прогулочной зоны в микрорайоне Сахалин (Сахалинский лес) | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | Второй квартал 2023 года  (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обустройство общественной территории | 15 586,86000 |
| Благоустройство общественной территории  в районе МКД № 34 по ул. Первомайской, № 3и № 5  по ул. им. В.И. Ленина" | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | Второй квартал 2023 года  (в соответствии  с планом-графиком) | май | октябрь | Обустройство общественной зоны отдыха | 20 843,52010 |
| Обустройство стоянки около ДС на ул. Швецова (2 этап) | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | Второй квартал 2023 года  (в соответствии  с планом-графиком) | май | октябрь | Обустройство общественной зоны отдыха | 20 843,51990 |
| 1.4. Основное мероприятие: Благоустройство территорий | | | | | | 42 156,00000 |
| 1.4.1. Cофинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация мероприятий  по благоустройству территорий) | | | | | | 40 891,30000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4.2. Реализация мероприятий по благоустройству территорий | | | | | | 1 264,70000 |
| Благоустройство общественной территории  в районе МКД № 34  по ул. Первомайской,  № 3и № 5 по ул. им. В.И. Ленина | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | Второй квартал 2023 года  (в соответствии  с планом-графиком) | май | октябрь | Обустройство общественной зоны отдыха | 11 367,08990 |
| Обустройство стоянки около ДС на ул. Швецова (2 этап) | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | Второй квартал 2023 года  (в соответствии  с планом-графиком) | май | октябрь | Обустройство общественной зоны отдыха | 30 035,18510 |
| Разработка дизайн-проектов на планируемые объекты благоустройства, определённые рейтинговым голосованием | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара" | В соответствии  с договорами | январь | март | Наличие дизайн-проектов  на планируемые объекты благоустройства, определённые рейтинговым голосованием | 753,66667 |
| **Итого по программе** |  |  |  |  |  | **99 429,90000** |

".