

**Администрация муниципального образования  
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.03.2023 | № |  | 348 |

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.08.2019 № 831 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение качества водоснабжения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Руководствуясь [статьей 179](consultantplus://offline/ref=46BD944F9FB0B7949D4B343B9FEFA6AE31CE5F91870C05FC6941A70DEBED9820E304DF4566435674N8NDM) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=46BD944F9FB0B7949D4B2A368983F1A230C40599830207AB371EFC50BCE49277NAN4M) Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"   
от 10.07.2018 № 453 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 22.12.2022 № 403-р "О бюджете муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

* 1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.08.2019 № 831   
     "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение качества водоснабжения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" согласно Приложению к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава города Нарьян-Мара** | **О.О. Белак** |

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 07.03.2023 № 348

Изменения в муниципальную программу

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Повышение качества водоснабжения муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение качества водоснабжения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – Программа) строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" в паспорте Программы изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет  213 591,50000 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 0,00000 тыс. руб.;  2022 год – 73 214, 20000 тыс. руб.;  2023 год – 140 377,30000 тыс. руб.;  2024 год – 0,00000 тыс. руб.;  2025 год – 0,00000 тыс. руб.  Из них:  за счет средств окружного бюджета составляет  207 183,40000 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 0,00000 тыс. руб.;  2022 год – 71 017,70000 тыс. руб.;  2023 год – 136 165,70000 тыс. руб.;  2024 год – 0,00000 тыс. руб.;  2025 год – 0,00000 тыс. руб.;  за счет средств городского бюджета составляет  6 408,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 0,00000 тыс. руб.;  2022 год – 2 196,50000 тыс. руб.;  2023 год – 4 211,60000 тыс. руб.;  2024 год – 0,00000 тыс. руб.;  2025 год – 0,00000 тыс. руб. |

".

1. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 1

к программе

**Перечень**

**целевых показателей муниципальной программы муниципального**

**образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение**

**качества водоснабжения муниципального образования**

**"Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измере  ния | Значения целевых показателей | | | | | | |
| Базовый 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| строительство объектов питьевого водоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| реконструкция объектов питьевого водоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| м. | 0 | 0 | 0 | 836 | 1420,4 | 0 | 0 |
| доля населения муниципального образования "Городской округ "Город  Нарьян-Мар", обеспеченного качественной питьевой водой  из систем централизованного водоснабжения | % | 86 | Не менее 86 | Не менее 86 | Не менее 86 | Не менее 87 | Не менее 88 | Не менее 89 |

".

1. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции:

"Приложение 2

к муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы**

**муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**"Повышение качества водоснабжения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа "Повышение качества водоснабжения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"** | **Итого, в том числе:** | **213591,50000** | **0,00000** | **73214,20000** | **140377,30000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **окружной бюджет** | **207183,40000** | **0,00000** | **71017,70000** | **136165,70000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **городской бюджет** | **6408,10000** | **0,00000** | **2196,50000** | **4211,60000** | **0,00000** | **0,00000** |

".

1. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции:

"Приложение 3

к муниципальной программе

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**"Повышение качества водоснабжения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| Всего | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| А | Б | В | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие: Повышение качества водоснабжения города Нарьян-Мара | итого, том числе: | 213591,50000 | 0,00000 | 73214,20000 | 140377,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 207183,40000 | 0,00000 | 71017,70000 | 136165,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 6408,10000 | 0,00000 | 2196,50000 | 4211,60000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Строительство объектов питьевого водоснабжения в г. Нарьян-Маре | итого, том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство станции обезжелезивания  на ВНС№ 1, водозабор "Озерный" | итого, том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство резервной накопительной емкости объемом 2400 м³  на ВНС-1  в железобетонном исполнении, водозабор "Озерный" | итого, том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство водоразборных колонок с подключением к системе централизованного водоснабжения водозабора "Озерный" | итого, том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | итого, том числе: | 213591,50000 | 0,00000 | 73214,20000 | 140377,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 207183,40000 | 0,00000 | 71017,70000 | 136165,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | итого, том числе: | 6408,10000 | 0,00000 | 2196,50000 | 4211,60000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 6408,10000 | 0,00000 | 2196,50000 | 4211,60000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция водовода в две нитки на участке от ВНС-2 до т. А в районе жилого дома № 1  по ул. 60 лет Октября  с устройством ВНС  в микрорайоне Малый Качгорт | итого, том числе: | 103532,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 103532,20000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 100426,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 100426,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 3106,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 3106,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция наружного водовода в две нитки от ВК-19 по ул. Пионерская до ВК-82 перекресток улиц Пионерская и Ленина | итого, том числе: | 36372,50000 | 0,00000 | 36372,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 35281,30000 | 0,00000 | 35281,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 1091,20000 | 0,00000 | 1091,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция наружного водовода в две нитки на участке от ВНС в т. А в районе ж.д. N 2 по ул. 60 лет Октября до ВК-32 в районе д. N 32 по ул. 60 лет Октября | итого, том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция наружного водовода в две нитки от ВК-82 перекресток улиц Пионерская и Ленина до ВК-53 район ж.д. № 5 по ул. Ленина | итого, том числе: | 36845,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 36845,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 35739,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 35739,60000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 1105,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 1105,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Реконструкция водовода в две нитки в надземном исполнении от ВНС-1  до колодцев перехвата в районе курьи Городецкая по ул. Пионерская | итого, том числе: | 36841,70000 | 0,00000 | 36841,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 35736,40000 | 0,00000 | 35736,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 1105,30000 | 0,00000 | 1105,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ВСЕГО по программе, в том числе:** | | | **213 591,50000** | **0,00000** | **73 214,20000** | **140 377,30000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **окружной бюджет** | | | **207 183,40000** | **0,00000** | **71 017,70000** | **136 165,70000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **городской бюджет** | | | **6 408,10000** | **0,00000** | **2 196,50000** | **4 211,60000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **иные источники** | | |  |  |  |  |  |  |

".