

**Администрация муниципального образования  
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.10.2021 | № |  | 1225 |

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.08.2019 № 831 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение качества водоснабжения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Руководствуясь [статьей 179](consultantplus://offline/ref=46BD944F9FB0B7949D4B343B9FEFA6AE31CE5F91870C05FC6941A70DEBED9820E304DF4566435674N8NDM) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=46BD944F9FB0B7949D4B2A368983F1A230C40599830207AB371EFC50BCE49277NAN4M) Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 10.07.2018 № 453 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

* 1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение качества водоснабжения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденную постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.08.2019 № 831, согласно Приложению  
     к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава города Нарьян-Мара** | **О.О. Белак** |

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 08.10.2021 № 1225

Изменения в муниципальную программу

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Повышение качества водоснабжения муниципального образования   
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

1. Строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы"   
   в паспорте муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение качества водоснабжения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 186 780,29049 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 83 825,10810 тыс. руб.;  2024 год – 102 955,18239 тыс. руб.  Из них:  за счет средств окружного бюджета составляет  159 211,75636 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 80 975,35642 тыс. руб.;  2024 год – 78 236,39994 тыс. руб.;  за счет средств городского бюджета составляет  102 955,18239 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 2 849,75168тыс. руб.;  2024 год – 24 718,78245тыс. руб. |

".

1. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции:

"Приложение 1

к муниципальной программе

Перечень

целевых показателей муниципальной программы муниципального

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"   
"Повышение качества водоснабжения муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измере  ния | Значения целевых показателей | | | | | |
| Базовый 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| строительство объектов питьевого водоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| реконструкция объектов питьевого водоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| доля населения муниципального образования "Городской округ "Город  Нарьян-Мар", обеспеченного качественной питьевой водой  из систем централизованного водоснабжения | % | 86 | Не менее 86 | Не менее 86 | Не менее 87 | Не менее 88 | Не менее 89 |

".

1. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции:

"Приложение 2

к муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы**

**муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**"Повышение качества водоснабжения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | | | | |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| А | Б | 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение качества водоснабжения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе: | 186 780,29049 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 83 825,10810 | 102 955,18239 |
| окружной бюджет | 159 211,75636 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 80 975,35642 | 78 236,39994 |
| городской бюджет | 27 568,53413 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 2 849,75168 | 24 718,78245 |

".

1. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции:

"Приложение 3

к муниципальной программе

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**"Повышение качества водоснабжения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| Всего | 2020 | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| А | Б | В | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1. Основное мероприятие: Повышение качества водоснабжения города  Нарьян-Мара | итого, том числе: | 186780,29049 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 83825,10810 | 102955,18239 |
| окружной бюджет | 159211,75636 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 80975,35642 | 78236,39994 |
| городской бюджет | 27568,53413 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2849,75168 | 24718,78245 |
| 1.1. | 1.1. Строительство объектов питьевого водоснабжения  в г. Нарьян-Маре | итого, том числе: | 22381,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5500,00000 | 16881,40000 |
| окружной бюджет | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 17381,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 16881,40000 |
|  | Строительство станции обезжелезивания  на ВНС№ 1, водозабор "Озерный" | итого, том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Строительство резервной накопительной емкости объемом 2400 м³ на ВНС-1  в железобетонном исполнении, водозабор "Озерный" | итого, том числе: | 16881,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16881,40000 |
| окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 16881,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16881,40000 |
|  | Строительство водоразборных колонок  с подключением  к системе централизованного водоснабжения водозабора "Озерный" | итого, том числе: | 5500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5500,00000 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения  в г. Нарьян-Маре | итого, том числе: | 164398,89049 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 78325,10810 | 86073,78239 |
| окружной бюджет | 154211,75636 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 75975,35642 | 78236,39994 |
| городской бюджет | 10187,13413 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2349,75168 | 7837,38245 |
|  | Реконструкция наружного водовода в две нитки на участке  от ВНС-2 до т. А в районе ж.д. N 1 по ул. 60 лет Октября  с устройством ВНС в микрорайоне Малый Качгорт | итого, том числе: | 80656,08239 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 80656,08239 |
| окружной бюджет | 78236,39994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 78236,39994 |
| городской бюджет | 2419,68245 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2419,68245 |
|  | Реконструкция наружного водовода в две нитки от ВК-19 по ул. Пионерская до ВК-82 перекресток улиц Пионерская  и Ленина | итого, том числе: | 38821,55434 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38821,55434 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 37656,91094 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37656,91094 | 0,00000 |
| городской бюджет | 1164,64340 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1164,64340 | 0,00000 |
|  | Реконструкция наружного водовода в две нитки на участке от ВНС в т. А в районе ж.д. N 2 по ул. 60 лет Октября до ВК-32 в районе д. N 32 по ул. 60 лет Октября | итого, том числе: | 1976,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1976,10000 |
| окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 1976,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1976,10000 |
|  | Реконструкция наружного водовода в две нитки на участке  от ВК-82 по ул. Пионерская до ВК-53 по ул. Ленина, район д. № 5 | итого, том числе: | 3441,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3441,60000 |
| окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| городской бюджет | 3441,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3441,60000 |
|  | Реконструкция водовода в две нитки в надземном исполнении на участке от ВНС № 1 до колодцев перехвата в районе Курьи Городецкая по ул. Пионерская | итого, том числе: | 39503,55376 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39503,55376 | 0,00000 |
| окружной бюджет | 38318,44548 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 38318,44548 | 0,00000 |
| городской бюджет | 1185,10828 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 1185,10828 | 0,00000 |
| **ВСЕГО по программе, в том числе:** | | | **186 780,29049** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **83 825,10810** | **102 955,18239** |
| **окружной бюджет** | | | **159 211,75636** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **80 975,35642** | **78 236,39994** |
| **городской бюджет** | | | **27 568,53413** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 849,75168** | **24 718,78245** |

".