

**Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 |  | 12.2017 |  | 1490 |

от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город "Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2420

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 – 2022 годы", решениями Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 12.12.2017 № 463-р "О внесении изменений в решение "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", от 12.12.2017 № 462-р "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.07.2013 № 1496 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2420 (в ред. от 23.11.2017 № 1307), (далее – Программа) согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава МО "Городской округ** **"Город Нарьян-Мар"**  | **О.О.Белак** |

Приложение

к постановлению Администрации МО

 "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 28.12.2017 № 1490

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

"БЛАГОУСТРОЙСТВО"

1. В Паспорте Программы:
	1. В табличной части строки "Сроки и этапы реализации муниципальной программы", "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" и "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в сроки с 2014 по 2022 годы. Этапы реализации Программы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы 1 595 078,2 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год – 106 362,0 тыс. рублей;2015 год – 180 311,7 тыс. рублей;2016 год – 137 393,6 тыс. рублей;2017 год – 209 554,7 тыс. рублей;2018 год – 126 378,5 тыс. рублей;2019 год – 115 433,7 тыс. рублей;2020 год – 116 946,0 тыс. рублей;2021 год – 441 154,3 тыс. рублей;2022 год – 161 543,7 тыс. рублей;в том числе:- средства окружного бюджета – 386 999,5 тыс. рублей, в том числе по годам:2017 год – 86 743,9 тыс. рублей;2018 год – 46 790,2 тыс. рублей;2019 год – 42 585,2 тыс. рублей;2020 год – 42 585,2 тыс. рублей;2021 год – 82 450,0 тыс. рублей;2022 год – 85 845,0 тыс. рублей;- средства городского бюджета – 1 207 831,1 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год – 106 362,0 тыс. рублей;2015 год – 180 311,7 тыс. рублей;2016 год – 137 393,6 тыс. рублей;2017 год – 122 563,2 тыс. рублей;2018 год – 79 588,3 тыс. рублей;2019 год – 72 848,5 тыс. рублей;1. год – 74 360,8 тыс. рублей;
2. год – 358 704,3 тыс. рублей;
3. год – 75 698,7 тыс. рублей;

- внебюджетные средства:2017 год – 247,6 тыс. рублей.  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства, комфортности и качества жизни населения, улучшение внешнего облика города, в том числе планируется к 2022 году:- увеличить площадь тротуаров до 34,1 тыс. кв. м;- увеличить протяженность сетей уличного освещения до 67,8 км;- увеличить количество обустроенных дворовых территорий до 43 шт.;- увеличить количество детских площадок, соответствующих требованиям безопасности, до 47 шт.; - увеличить количество обустроенных общественных территорий до 6 ед.;- увеличить количество обустроенных мест массового отдыха (городских парков) до 1ед. |

".

* 1. В графе второй строки "Целевые показатели муниципальной программы" абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Количество благоустроенных общественных территорий.".

1. Раздел 1 "Общая характеристика сферы реализации Программы" после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:

"В 2017 году проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий города. По результатам инвентаризации выявлена потребность проведения благоустройства общественных и дворовых территорий города.

За период инвентаризации осмотрены дворовые территории 61 многоквартирного дома, 57 из которых требуют проведение работ по благоустройству. Также осмотрены 53 общественные зоны, из которых 6 требуют проведения работ по благоустройству.".

3. В разделе 3 "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2020" заменить цифрами "2022".

4. В разделе 6 "Ожидаемые результаты реализации Программы":

4.1. В абзаце втором цифры "2020" заменить цифрами "2022";

4.2. В абзацах пятом, шестом цифры "13", "49" заменить цифрами "43", "47";

4.3. Дополнить абзацами следующего содержания:

"- увеличить количество обустроенных общественных территорий до 6 ед.;

- увеличить количество обустроенных мест массового отдыха (городских парков) до 1 ед.".

5. В разделе 7 "Реализация приоритетного проекта "Формирование современной городской среды":

5.1. Таблицу 1 в пункте 7.1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ, входящие в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Стоимость работ на 2017 год, руб. с НДС | Стоимость работ на 2018 год, руб. с НДС |
| 1 | Замена бортового камня | 1 м.п. | 3 306,27 | 3 252,28 |
| 2 | Ремонт дворового проезда с гравийным покрытием | 1 м² | 309,55 | 309,55 |
| 3 | Ремонт дворового проезда с асфальтобетонным покрытием | 1 м² | 3 512,08 | 3 512,08 |
| 4 | Ремонт покрытия тротуара из плит | 1 м² | 5 091,12 | 5 091,12 |
| 5 | Ремонт деревянного тротуара | 1 м² | 2 235,55 | 2 235,55 |
| 6 | Ремонт покрытия тротуара из плитки "Кирпичик" | 1 м² | 6 892,91 | 6 892,91 |
| 7 | Установка скамьи (бетон+дерево) | 1 шт. | 3 626,18 | 3 626,18 |
| 8 | Установка урны бетонной | 1 шт. | 1 970,00 | 1 970,00 |
| 9 | Установка светильника уличного с опорой, без стоимости материала | 1 шт. | 6 412,00 | - |
| 10 | Установка светильника уличного навесного, без стоимости материала | 1 шт. | 1 918,22 | 4988,28 |
| 11 | Установка светильника уличного с опорой | 1 шт. | - | 16 331,11 |
| 12 | Стоимость уличного светильника ЖТУ 10-70-001 (с опорой) | 1 шт. | 16 950,00 | - |
| 13 | Стоимость уличного светодиодного светильника SV-GNS-35 (навесного) | 1 шт. | 13 477,00 | - |
| 14 | Стоимость светильника ЖКУ 28-150-003 закаленное стекло | 1 шт. | - | 4 186,85 |
| 15 | Стоимость светильника (художественное литье) | 1 шт. | - | 25 221,00 |
| 16 | Стоимость урны бетонной | 1 шт. | 14 306,00 | 16 482,00 |
| 17 | Стоимость урны деревянной | 1 шт. | 13 900,00 | - |
| 18 | Стоимость скамьи с металлической основой | 1 шт. | 11 968,00 | -  |
| 19 | Стоимость скамьи с бетонной основой | 1 шт. | 28 314,00 | 28 314,00 |

".

5.2. Пункт 7.2. дополнить абзацами следующего содержания:

- устройство хозяйственных площадок для сушки белья и чистки ковров;

- установка элементов городской навигации;

- разработка дизайн-проектов, проектной документации.

5.3. Таблицу 2 в пункте 7.2 изложить в следующей редакции:

 "Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ, входящие в состав дополнительного перечня работ | Единица измерения | Стоимость работ на 2017 год, руб. с НДС | Стоимость работ на 2018 год, руб. с НДС |
| 1 | Окраска ранее окрашенного ограждения (металлического) | 1 м² | 262,07 | 262,07 |
| 2 | Устройство металлического ограждения | (1 секция - 2,0 м) | 2 380,67 | 1 622,47 |
| 3 | Устройство тротуара из бетонной плитки | 1 м² | 3 651,17 | 3464,78 |
| 4 | Устройство покрытия из тротуарной плитки "кирпичик" | 1 м² | 4 680,89 | 4 534,53 |
| 5 | Установка бордюрного камня | 1 п.м. | 1568,04 | 1 568,04 |
| 6 | Посадка 1 ели (высотой 0,5 - 1 м), в том числе стоимость ели | 1 шт. | 4 436,63 | 4 436,63 |
| 7 | Посадка саженца (кустарники) с его заготовкой | 1 шт. | 3 515,53 | 3 515,53 |
| 8 | Посадка саженца (деревья) с его заготовкой | 1 шт. | 3 705,73 | 3 705,73 |
| 9 | Посадка саженца без заготовки | 1 шт. | 3 430,9 | - |
|  10 | Комплекс работ по устройству газона | 1 м² | 379,46 | от 150,00 |
| 11 | Посадка растений в вазоны (без стоимости цветов и вазонов) | 1 шт. | 597,41 | 597,41 |
| 12 | Устройство площадок для установки контейнеров для мусора | 1 шт. | 53 842,46 | 53 842,46 |
| 13 | Окраска деревянных фасадов многоквартирных домов | 1 м² | 1 666,96 | 689,89 |
| 14 | Установка малых архитектурных форм (без стоимости изделия) | 1 шт. | 11 491,52 | 11 491,52 |
| 15 | Стоимость стола | 1 шт. | 27 472,00 | 30 219,00 |
| 16 | Ваза бетонная квадратная | 1 шт. | 24 642,00 | - |
| 17 | Ваза бетонная круглая | 1 шт. | 25 704,00 | - |
| 18 | Стоимость диван-качелей | 1 шт. | 54 400,00 | 59 840,00 |
| 19 | Стоимость дивана с навесом | 1 шт. | 52 766,00 | 58 043,00 |
| 20 | Стоимость стойки велосипедной окрашенной | 1 шт. | 5 440,00 | 5 984,00 |
| 21 | Стоимость стойки велосипедной оцинкованной | 1 шт. | 6 256,00 | 6 882,00 |
| 22 | Посадка дерева высотой до 100 см с добавлением плодородного грунта | 1 шт. | - | 550,00 |
| 23 | Посадка дерева высотой до 150 см с добавлением плодородного грунта | 1 шт. | - | 790,00 |
| 24 | Посадка дерева высотой до 200 см с добавлением плодородного грунта | 1 шт. | - | 1 400,0 |
| 25 | Посадка дерева высотой до 250 см с добавлением плодородного грунта | 1 шт. | - | 1 700,00 |
| 26 | Посадка дерева высотой от 250 см с добавлением плодородного грунта | 1 шт. | - | 1 500,00 |
| 27 | Посадка кустарника высотой до 100 см с добавлением плодородного грунта | 1 шт. | - | 250,00 |
| 28 | Посадка кустарника высотой от 100 см и выше с добавлением плодородного грунта | 1 шт. | - | 500,00 |
| 29 | Посадка кустарника высотой до 100 см с добавлением плодородного грунта | 1 шт. | - | 350,00 |

 ".

5.4. В пункте 7.4.1 слова "на 2017 год" заменить словами "на 2017-2022 годы".

5.5. В пункте 7.4.3:

5.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"Разработка дизайн-проектов осуществляется после принятия решения о выборе парка, общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 – 2022 годах.";

5.5.2. В абзаце третьем слова "в 2017 году" заменить словами "в 2017-2022 годах".

5.6. Пункт 7.4.4 изложить в следующей редакции:

"7.4.4. Разработка дизайн-проектов парка, общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, осуществляется в сроки, определенные дорожной картой реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденной Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в установленном порядке.

Разработка дизайн-проектов общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, осуществляется в сроки, определенные планом мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", планируемых к реализации на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в 2018-2022 г.г., утвержденным Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в установленном порядке.".

5.7. В пункте 7.4.7:

5.7.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"В целях обсуждения и согласования дизайн-проектов парка, общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, проводятся общественные обсуждения разработанных дизайн-проектов в сроки, определенные дорожной картой реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденной Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в установленном порядке. В целях обсуждения и согласования дизайн-проектов общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, проводятся общественные обсуждения разработанных дизайн-проектов в сроки, определенные планом мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", планируемых к реализации на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в 2018-2022 г.г., утвержденным Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в установленном порядке.";

5.7.2. Абзацы второй, третий и четвертый исключить.

5.8. Пункт 7.4.8 изложить в следующей редакции:

"7.4.8. По результатам общественных обсуждений УС ЖКХ и ГД утверждает дизайн-проекты парка, общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, в сроки, определенные дорожной картой реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденной Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в установленном порядке.

По результатам общественных обсуждений УС ЖКХ и ГД утверждает дизайн-проекты общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 -2022 годах, в сроки, определенные планом мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", планируемых к реализации на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в 2018-2022 г.г., утвержденным Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в установленном порядке.".

5.9. Пункт 7.5 дополнить абзацем следующего содержания:

"7.5. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу "Благоустройство" дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 г.г., утверждается Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в установленном порядке на соответствующий период.".

5.10. Пункт 7.6 дополнить абзацем следующего содержания:

"Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу "Благоустройство" общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 г.г., утверждается Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в установленном порядке на соответствующий период.".

1. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

 "Приложение № 1

к муниципальной программе

муниципального образования

"Городской округ "Город

Нарьян-Мар" "Благоустройство"

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство"

Ответственный исполнитель: Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| базовый 2012 год | 2013 год ожидаемое | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Площадь тротуаров | тыс. м² | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 30,0 | 30,0 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| 2 | Протяженность сетей уличного освещения | км | 57 | 57,3 | 57,3 | 71,9 | 71,9 | 66,1 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий, | шт. | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 17 | 32 | 43 |
| в т. числе в рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" | шт. | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 12 | 27 | 38 |
| 4 | Количество детских площадок, соответствующих требованиям безопасности | шт. | 45 | 39 | 41 | 43 | 46 | 44 | 44 | 46 | 47 | 47 | 47 |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - |
| в т. числе в рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - |
| 6 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан в рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" | % | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Количество благоустроенных мест массового отдыха (городских парков) | ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |  |

7. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение № 2

к муниципальной программе муниципального

образования "Городской округ "Город

Нарьян-Мар" "Благоустройство"

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство"

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Благоустройство" | Всего, в том числе: | 1 595 078,2 | 106 362,0 | 180 311,7 | 137 393,6 | 209 554,7 | 126 378,5 | 115 433,7 | 116 946,0 | 441 154,3 | 161 543,7 |
| окружной бюджет | 386 999,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86 743,9 | 46 790,2 | 42 585,2 | 42 585,2 | 82 450,0 | 85 845,0 |
| городской бюджет | 1 207 831,1 | 106 362,0 | 180 311,7 | 137 393,6 | 122 563,2 | 79 588,3 | 72 848,5 | 74 360,8 | 358 704,3 | 75 698,7 |
| внебюджетные средства | 247,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

".

1. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение № 3

к муниципальной программе

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Благоустройство"

Перечень

мероприятий муниципальной программы

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство"

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |   |   |   |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**  | **Итого по направлению за счёт средств городского бюджета** | **662 194,4** | **31 502,4** | **90 942,7** | **97 797,3** | **76 455,7** | **74 833,8** | **71 531,4** | **73 043,7** | **73 043,7** | **73 043,7** |
| 1.1. | Уборка территории и аналогичная деятельность | городской бюджет | 221 512,3 | 0,0 | 0,0 | 40 801,4 | 28 745,2 | 29 951,0 | 29 951,0 | 30 687,9 | 30 687,9 | 30 687,9 |
| 1.1.1. | Санитарное содержание и обустройство территории спортивно-игровых площадок | городской бюджет | 50 945,2 | 0,0 | 0,0 | 11 771,7 | 6 300,5 | 6 574,6 | 6 574,6 | 6 574,6 | 6 574,6 | 6 574,6 |
| 1.1.2. | Санитарное содержание территории пешеходной зоны | городской бюджет | 99 843,9 | 0,0 | 0,0 | 11 617,7 | 11 563,2 | 15 332,6 | 15 332,6 | 15 332,6 | 15 332,6 | 15 332,6 |
| 1.1.3. | Содержание муниципальных контейнерных площадок | городской бюджет | 2 622,5 | 0,0 | 0,0 | 2 622,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Содержание и ликвидация помойниц | городской бюджет | 6 464,0 | 0,0 | 0,0 | 676,2 | 156,8 | 1 126,2 | 1 126,2 | 1 126,2 | 1 126,2 | 1 126,2 |
| 1.1.5. | Ликвидация несанкционированных свалок | городской бюджет | 6 875,1 | 0,0 | 0,0 | 1 333,6 | 41,5 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 |
| 1.1.6. | Санитарное содержание междворовых проездов | городской бюджет | 54 761,6 | 0,0 | 0,0 | 12 779,7 | 10 683,2 | 5 817,6 | 5 817,6 | 6 554,5 | 6 554,5 | 6 554,5 |
| 1.2. | Организация освещения улиц | городской бюджет | 139 428,3 | 0,0 | 0,0 | 21 060,6 | 19 089,7 | 19 855,6 | 19 855,6 | 19 855,6 | 19 855,6 | 19 855,6 |
| 1.3. | Организация и содержание мест захоронения | городской бюджет | 54 819,1 | 0,0 | 0,0 | 8 918,0 | 3 115,1 | 8 557,2 | 8 557,2 | 8 557,2 | 8 557,2 | 8 557,2 |
| 1.4. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | городской бюджет | 13 689,1 | 0,0 | 0,0 | 3 355,3 | 1 894,8 | 1 687,8 | 1 687,8 | 1 687,8 | 1 687,8 | 1 687,8 |
| 1.5. | Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия и памятные даты) | городской бюджет | 6 054,7 | 0,0 | 0,0 | 466,1 | 998,1 | 918,1 | 918,1 | 918,1 | 918,1 | 918,1 |
| 1.6. | Организация благоустройства и озеленения | городской бюджет | 75 187,7 | 0,0 | 0,0 | 9 689,5 | 12 656,1 | 12 745,1 | 9 442,7 | 10 218,1 | 10 218,1 | 10 218,1 |
| 1.7. | Содержание (эксплуатация) имущества | городской бюджет | 29 058,1 | 0,0 | 0,0 | 13 506,4 | 9 956,7 | 1 119,0 | 1 119,0 | 1 119,0 | 1 119,0 | 1 119,0 |
| 1.7.1. | Содержание памятников | городской бюджет | 7 668,3 | 0,0 | 0,0 | 1 153,3 | 920,0 | 1 119,0 | 1 119,0 | 1 119,0 | 1 119,0 | 1 119,0 |
| 1.7.2. | Содержание мест массового отдыха | городской бюджет | 21 389,8 | 0,0 | 0,0 | 12 353,1 | 9 036,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Выполнение муниципального задания МБУ "Чистый город" | городской бюджет | 122 445,1 | 31 502,4 | 90 942,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Обустройство и ремонт объектов городской инфраструктуры** | **итого, в том числе:** | **405 440,9** | **46 690,6** | **53 791,7** | **4 870,8** | **38 645,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **261 442,4** | **0,0** |
| **окружной бюджет** | **34 366,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **34 366,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **городской бюджет** | **370 826,6** | **46 690,6** | **53 791,7** | **4 870,8** | **4 031,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **261 442,4** | **0,0** |
| **внебюджетные средства** | **247,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **247,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1. | Благоустройство территорий питьевых колодцев | городской бюджет | 3 062,8 | 806,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 256,7 | 0,0 |
| 2.2. | Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения | городской бюджет | 99 547,5 | 45 884,5 | 53 663,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Благоустройство междворовых территорий | городской бюджет | 145 945,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145 945,0 | 0,0 |
| 2.3.1. |  по ул. Ленина, д. 49 | городской бюджет | 26 559,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 559,2 | 0,0 |
| 2.3.2. | по ул. Выучейского, д. 33, | городской бюджет | 24 553,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 553,9 | 0,0 |
| 2.3.3. | по ул. Выучейского, д. 22 | городской бюджет | 24 553,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 553,9 | 0,0 |
| 2.3.4. | по ул. Ленина, д. 31а,33,35,38 | городской бюджет | 24 553,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 553,9 | 0,0 |
| 2.3.5. | по ул. Пионерской и ул. Южной | городской бюджет | 34 404,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 404,2 | 0,0 |
| 2.3.6. | по ул. Ленина, д. 29А | городской бюджет | 8 018,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 018,4 | 0,0 |
| 2.3.7. | по ул. Тыко-Вылка, д. 2 | городской бюджет | 3 301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 301,5 | 0,0 |
| 2.4. | Организация дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения | городской бюджет | 12 922,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 922,2 | 0,0 |
| 2.5. | Устройство парковок | городской бюджет | 13 947,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 947,2 | 0,0 |
| 2.6. | Установка указателей на жилые дома | городской бюджет | 128,7 | 0,0 | 128,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Устройство зон отдыха и спорта | городской бюджет | 85 246,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85 246,9 | 0,0 |
| 2.8. | Устройство площадок для выгула собак | городской бюджет | 1 392,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 124,4 | 0,0 |
| 2.9. | Благоустройство придомовой территории по ул. Рабочая, д. 31 | городской бюджет | 229,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10. | Обустройство системы освещения по ул. Ленина в районе магазина "Универсам" | городской бюджет | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11. | Благоустройство детской игровой площадки в районе дома № 38 по ул. Мира | городской бюджет | 302,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12. | Благоустройство детской игровой площадки в районе домов № 10-11 по ул. Строительной | городской бюджет | 557,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 557,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13. | Благоустройство детской игровой площадки в районе дома № 29 по ул. Рабочая | городской бюджет | 622,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 622,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14. | Обеспечение неисполненных расходных обязательств по муниципальному контракту, заключенному на выполнение работ по обустройству территории в районе дома 4 по ул. 60 лет СССР | городской бюджет | 4 870,8 | 0,0 | 0,0 | 4 870,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15. | Устройство спортивно-игровых площадок по ул. им И.К.Швецова и ул. им. Сущинского в г. Нарьян-Маре  | итого, в том числе: | 13 541,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 541,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 13 135,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 135,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 406,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.16. | Обустройство места спуска к береговой линии в зоне посадки-высадки пассажиров в районе Морского речного порта | итого, том числе: | 1 206,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 206,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 1 170,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 170,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.17. | Благоустройство территории в районе ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре. Расширение пешеходной зоны | итого,в том числе: | 18 556,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 556,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 556,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 556,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.18. | Устройство детской площадки по ул. Ленина, д. 5, г. Нарьян-Мар | итого, в том числе: | 1 355,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 355,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 155,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 199,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.19. | Обновление баннера возле Обелиска Победы, г. Нарьян-Мар | итого, в том числе: | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 61,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20. | Благоустройство площади Марад сей в целях проведения городских ярмарочно-выставочных мероприятий (оборудование площади светодиодными конструкциями "Арка") | итого, в том числе: | 1 430,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 430,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 408,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21. | Устройство детской игровой площадки в микрорайоне "Старый аэропорт"  | городской бюджет | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.22. | Обустройство территории жилых домов по ул. 60 лет Октября в районе д. 48Б, 48Г и ул. Строительная д. 10А в городе Нарьян-Маре | городской бюджет | 176,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.23. | Обустройство территории жилых домов по ул.60 лет Октября в районе д. 6, 8, 10 в городе Нарьян-Маре (1 этап. Наружное освещение) | городской бюджет | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.24. | Обустройство общественной территории в районе строения №6 по ул. Ленина в г. Нарьян-Маре | городской бюджет | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.25. | Обустройство территории жилых домов по ул. Ненецкая в районе д. 2, д. 4 и ул. Выучейского, д. 22 в г. Нарьян-Маре | городской бюджет | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.26. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов № 2, № 4 по ул. Макара Баева в г. Нарьян-Маре | городской бюджет | 78,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.** | **Содержание объектов городской инфраструктуры** | **Итого по направлению за счёт средств городского бюджета** | **8 842,5** | **8 842,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.1. | Содержание детских игровых площадок | городской бюджет | 1 600,1 | 1 600,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Уличное освещение и содержание объектов уличного освещения | городской бюджет | 4 292,5 | 4 292,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Содержание общественных кладбищ | городской бюджет | 159,1 | 159,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Санитарное содержание территории города | городской бюджет | 935,2 | 935,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Механизированная уборка междворовых территорий | городской бюджет | 1 355,6 | 1 355,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Проведение работ по межеванию земельных участков под объекты благоустройства | городской бюджет | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.** | **Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств** | **Итого по направлению за счёт средств городского бюджета** | **143 086,3** | **19 326,5** | **35 577,3** | **34 420,6** | **36 843,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **16 918,1** | **0,0** |
| 4.1. | Приобретение техники в лизинг | городской бюджет | 112 790,5 | 10 981,8 | 31 477,1 | 33 642,8 | 36 688,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Приобретение детских игровых и спортивных площадок | городской бюджет | 13 222,7 | 8 344,7 | 4 100,2 | 777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Приобретение и устройство элементов детских игровых и спортивных площадок | городской бюджет | 16 918,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 918,1 | 0,0 |
| 4.4. | Установка полусфер | городской бюджет | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5** | **Обеспечение организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки городской территории** | итого, том числе: | **40 853,1** | **0,0** | **0,0** | **304,9** | **32 490,7** | **3 307,4** | **0,0** | **0,0** | **4 750,1** | **0,0** |
| окружной бюджет | **28 011,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **28 011,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| городской бюджет | **12 841,2** | **0,0** | **0,0** | **304,9** | **4 478,8** | **3 307,4** | **0,0** | **0,0** | **4 750,1** | **0,0** |
| 5.1. | Приобретение контейнеров для раздельного сбора ТБО | городской бюджет | 4 750,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 750,1 | 0,0 |
| 5.2. | Полигон твердых бытовых отходов с рекультивацией существующей свалки, с корректировкой ПСД | городской бюджет | 7 224,6 | 0,0 | 0,0 | 304,9 | 3 612,3 | 3 307,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Приобретение заглубленных контейнеров для сбора ТБО и их обустройство | итого, в том числе: | 11 760,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 760,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 11 407,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 407,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 352,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4. | Приобретение 2 бункеровозов для перевозки бункеров для сбора ТБО | итого, в том числе: | 15 959,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 959,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 15 481,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 481,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 478,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 478,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5. | Ликвидация несанкционированных свалок | итого, в том числе: | 1 157,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 157,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 1 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6.** | **Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.** | **Итого по направлению**  | **330 301,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20 760,0** | **48 237,3** | **43 902,3** | **43 902,3** | **85 000,0** | **88 500,0** |
| **окружной бюджет** | **320 392,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20 137,0** | **46 790,2** | **42 585,2** | **42 585,2** | **82 450,0** | **85 845,0** |
| **городской бюджет** | **9 909,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **623,0** | **1 447,1** | **1 317,1** | **1 317,1** | **2 550,0** | **2 655,0** |
| 6.1. | Благоустройство дворовых территорий | итого, в том числе: | 290 919,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 867,0 | 36 243,0 | 26 907,3 | 40 402,3 | 85 000,0 | 88 500,0 |
| окружной бюджет | 282 177,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 451,0 | 35 155,7 | 26 085,2 | 39 190,2 | 82 450,0 | 85 845,0 |
| городской бюджет | 8 742,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 416,0 | 1 087,3 | 822,1 | 1 212,1 | 2 550,0 | 2 655,0 |
| 6.1.1. | Обустройство территории жилых домов по ул.60 лет Октября в районе д. 48Б, д. 48Г и ул. Строительная, д. 10А в городе Нарьян-Маре | итого, том числе: | 12 923,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 923,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 12 535,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 535,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 387,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.2. | Обустройство территории жилых домов по ул.60 лет Октября в районе д. 6,8,10 в городе Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 17 309,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 944,0 | 16 365,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 16 789,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 915,7 | 15 874,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 519,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,3 | 491,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.2.1. | 1 этап. Наружное освещения  | итого, в том числе: | 944,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 944,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 915,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 915,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.2.2. | 2 этап. Обустройство территории  | итого, в том числе: | 16 365,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 365,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 15 874,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 874,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 491,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 491,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.3. | Обустройство территорий жилых домов: по ул. М.Баева в районе д. 1, д. 2 , д. 4; по ул. Явтысого в районе д. 3, д. 3А, д. 5 А в городе Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 19 877,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 877,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 19 281,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 281,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 596,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 596,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.4. | Обустройство территорий жилых домов: по ул. Выучейского в районе д. 22 и ул. Ненецкая, д. 2; д. 4, по ул. Рыбников в районе д.3А, д. 6А, д. 6Б в городе Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 26 907,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 907,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 26 085,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 085,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 822,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 822,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.5. | Обустройство территорий жилых домов: по ул. Титова в районе д. 3, д. 4; по пер. Заполярный в районе д. 3; по ул. Оленная в районе д. 8; по ул. Рабочая в районе д. 33; по ул. Калмыкова в районе д. 12А; по ул.Октябрьская в районе д. 7 в городе Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 40 402,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 402,3 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 39 190,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 190,2 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1 212,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 212,1 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.6. | Обустройство территорий жилых домов по пер. Северный в районе д. 9; по ул. Рабочая в районе д. 35; по ул. Ленина в районе д. 33Б; по ул. Пионерская в районе д. 24, д. 24А, д. 26А; по ул.60 лет Октября в районе д. 4, д. 2; по ул. Юбилейная в районе д. 36А, д. 34А; по ул. Ленина в районе д. 18; по ул. Первомайская в районе д. 34; по ул.60 лет Октября в районе д. 1; по пер. Заполярный в районе д. 4; по ул. Явтысого в районе д. 3Б, д. 1А; по ул.Южная в районе д. 39; по ул.Строительная в районе д. 9Б; по ул. Ленина в районе д. 5; по ул. Рыбников в районе д. 8Б в городе Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 85 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85 000,0 | 0,0 |
| окружной бюджет |   82 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 450,0 | 0,0 |
| городской бюджет |  2 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 550,0 | 0,0 |
| 6.1.7. | Обустройство территорий жилых домов по ул. Ленина в районе д. 37; по ул.Победы в районе д. 8 А; по ул. Капитана Матросова в районе д. 8; по ул.Рыбников в районе д. 3 Б; по ул.Ленина в районе д. 29; по ул.Меньшикова в районе д. 11, д. 13, д. 15; по ул.Ленина в районе д. 39; по ул.Ленина в районе д. 41 Б; по ул.Меньшикова в районе д.10, д. 10 А; по ул.60 лет СССР в районе д. 8, д. 2; по ул.60 лет СССР в районе д. 4 в городе Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 88 500,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88 500,0 |
| окружной бюджет |  85 845,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85 845,0 |
| городской бюджет |  2 655,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 655,0 |
| 6.2.  | Благоустройство общественных территорий | итого, в том числе: | 51 382,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 893,0 | 11 994,3 | 16 995,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 49 855,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 686,0 | 11 634,5 | 16 500,0 | 3 395,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1 526,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,0 | 359,8 | 495,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.1. | Устройство детской игровой площадки в микрорайоне "Старый аэропорт" | итого, в том числе: | 6 893,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 893,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 6 686,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 686,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 207,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.2. | Благоустройство общественной территории в районе строения 6 по ул. им. В.И.Ленина в городе Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 11 994,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 994,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 11 634,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 634,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 359,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 359,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.3. | Устройство спортивной игровой площадки по пер. Рождественский в районе д. 16, детской и спортивной площадок в районе ул. Комсомольская и ул. Бондарная | итого, в том числе: | 16 995,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 995,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 16 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 495,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 495,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.4. | Устройство детской спортивной площадки в микрорайоне "Старый аэропорт"  | итого, в том числе: | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 3 395,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 395,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| **7.** | **Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)** | **итого, том числе:** | **4 359,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4 359,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **окружной бюджет** | **4 228,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4 228,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **городской бюджет** | **130,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **130,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 7.1. | Обустройство городского парка в районе ул. Юбилейная в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 4 359,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 359,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 4 228,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 228,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 130,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ВСЕГО по программе, в том числе:** | **1 595 078,2** | **106 362,0** | **180 311,7** | **137 393,6** | **209 554,7** | **126 378,5** | **115 433,7** | **116 946,0** | **441 154,3** | **161 543,7** |
| **окружной бюджет** | **386 999,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **86 743,9** | **46 790,2** | **42 585,2** | **42 585,2** | **82 450,0** | **85 845,0** |
| **городской бюджет** | **1 207 831,1** | **106 362,0** | **180 311,7** | **137 393,6** | **122 563,2** | **79 588,3** | **72 848,5** | **74 360,8** | **358 704,3** | **75 698,7** |
| **внебюджетные средства** | **247,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **247,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

".

1. Приложение № 4 к Программе дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:

"7. Светильник ЖКУ 28-150-003 закаленное стекло;

1. Светильник (художественное литье).".
2. Приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение № 5

к муниципальной программе

МО "Городской округ

"Город Нарьян-Мар"

"Благоустройство"

Адресный перечень

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат

благоустройству в 2017 – 2022 годах в рамках приоритетного проекта

"Формирование современной городской среды"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование территории | Год реализации |
| 1. | ул. им.60-летия Октября, д. 48Бул. им.60-летия Октября, д. 48Гул. Строительная, д. 10А | 2017  |
| 2. | пер.М. Баева, д. 1пер.М. Баева, д. 2пер.М. Баева, д. 4 | 2018 |
| 3.  | ул. им. С.Н.Явтысого, д. 3ул. им. С.Н.Явтысого, д. 3Аул. им. С.Н.Явтысого, д. 5А | 2018 |
| 4. | ул. им.60-летия Октября, д. 6ул. им.60-летия Октября, д. 8ул. им.60-летия Октября, д. 10 | 2017-2018 |
| 5.   | ул. им. И.П. Выучейского, д. 22ул. Ненецкая, д. 2ул. Ненецкая, д. 4 | 2019 |
| 6. | ул. Рыбников, д. 3Аул. Рыбников, д. 6Аул. Рыбников, д. 6Б | 2019 |
| 7. | ул. им. А.Ф.Титова, д. 3ул. им. А.Ф.Титова, д. 4 | 2020 |
| 8. | пер. Заполярный, д. 3  | 2020 |
| 9. | ул. Оленная, д. 8  | 2020 |
| 10. | ул. Рабочая, д. 33 | 2020 |
| 11. | ул.им. С.Н. Калмыкова, д. 12А  | 2020 |
| 12. | ул. Октябрьская, д. 7 | 2020 |
| 13 | пер. Северный, д. 9 | 2021 |
| 14. | ул. Рабочая, д. 35 | 2021 |
| 15. | ул.им. В.И.Ленина, д. 33Б | 2021 |
| 16. | ул. Пионерская, д. 24ул. Пионерская, д. 24Аул. Пионерская, д. 26А | 2021 |
| 17. | ул. им. 60-летия Октября, д. 4ул. им. 60-летия Октября, д. 2 | 2021 |
| 18. | ул. Юбилейная, д. 36Аул. Юбилейная, д. 34А | 2021 |
| 19. | ул. им. В.И.Ленина, д. 18 | 2021 |
| 20. | ул. Первомайская, д. 34 | 2021 |
| 21. | ул. им.60-летия Октября, д. 1 | 2021 |
| 22. | пер. Заполярный, д. 4 | 2021 |
| 23. | ул. им. С.Н.Явтысого, д. 3Бул. им. С.Н.Явтысого, д. 1А | 2021 |
| 24. | ул. Южная, д. 39 | 2021 |
| 25. | ул. Строительная, д. 9Б | 2021 |
| 26. | ул. им. В.И.Ленина, д. 5 | 2021 |
| 27. | ул. Рыбников, д. 8Б | 2021 |
| 28. | ул. им. В.И. Ленина, д. 37 | 2022 |
| 29. | ул. Победы, д. 8А | 2022 |
| 30. | проезд им. капитана Матросова, д. 8 | 2022 |
| 31. | ул. Рыбников, д. 3Б | 2022 |
| 32. | ул.им. В.И. Ленина, д. 29 | 2022 |
| 33. | ул. Меньшикова, д. 11ул. Меньшикова, д. 13ул. Меньшикова, д. 15 | 2022 |
| 34. | ул. им. В.И.Ленина, д. 39 | 2022 |
| 35. | ул. им. В.И.Ленина, д. 41Б | 2022 |
| 36. | ул. Меньшикова, д. 10ул. Меньшикова, д. 10А | 2022 |
| 37. | ул. им.60-летия CCCР, д. 8ул. им.60-летия CCCР, д. 2 | 2022 |
| 38. | ул. им.60-летия CCCР, д. 4 | 2022 |

".

1. Приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение № 6

к муниципальной программе

МО "Городской округ

"Город Нарьян-Мар"

"Благоустройство"

Перечень

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 – 2022 годах в рамках приоритетного проекта "Формирование

современной городской среды"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование территории | Планируемые виды работ | Год реализации |
| 11. | Устройство детской игровой площадки в микрорайоне "Старый аэропорт" | - Установка детского игрового комплекса;- покрытие площадки предусмотрено из резиновых плиток "EcoStep";- устройство ограждения;- подсыпка площадки песком;- устройство освещения;- озеленение | 2017 |
| 2. | Благоустройство общественной территории в районе строения 6 по ул. им. В.И.Ленина в городе Нарьян-Маре | - устройство ограждения;- подсыпка площадки песком;- устройство освещения;- озеленение | 2018 |
| 23. | Устройство спортивной игровой площадки по пер. Рождественский в районе д. 16 | - Установка спортивного игрового комплекса;- покрытие площадки предусмотрено из резиновых плиток "EcoStep";- устройство освещения | 2019 |
|  4. | Устройство детской и спортивной площадок в районе ул. Комсомольская и ул. Бондарная | - Установка детского игрового комплекса;- покрытие площадки предусмотрено из резиновых плиток "EcoStep";- устройство ограждения;- подсыпка площадки песком;- устройство освещения;- озеленение | 2019 |
| 5. | Устройство детской спортивной площадки в микрорайоне "Старый аэропорт" | - Установка спортивного игрового комплекса SynrgyBiueSky; - покрытие площадки предусмотрено из резиновых плиток "EcoStep";- устройство ограждения;- подсыпка площадки песком;- устройство освещения;- озеленение  | 2020 |

".